Приморский край

Дума Находкинского городского округа

# РЕШЕНИЕ

28.12.2005																																№ 568

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ «НАХОДКИНСКИЙ ДВОРИК –

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

НА ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

НА 2006-2008 ГОДЫ

Дума Находкинского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить  Программу «Находкинский дворик - строительство детских игровых и спортивных площадок на внутридворовых территориях Находкинского городского округа» на 2006-2008 годы (прилагается).

2. Направить настоящее решение главе города Находки для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы																								М.М. Пилипенко.

- Приложение к решению Думы

- Находкинского городского округа

- от 28.12.2005 г.  № 568

- ГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА

- «Находкинский дворик - строительство детских игровых и спортивных площадок на внутридворовых территориях Находкинского городского округа»

- на 2006–2008 годы

- Паспорт Программы

- Наименование Программы: Городская Программа строительства детских игровых и спортивных площадок на внутридворовых территориях Находкинского городского округа  в 2006-2008 гг..

- Заказчики Программы: Администрация города Находки Наход.кинская городская Дума

- Разработчик Программы: Управление экономики планирования и ценообразования.

- Основания для разработки Программы: Заявления жителей Находкинского городского округа.

- Основные цели и задачи Программы:

- - пропаганда здорового образа жизни, укрепление института молодой семьи;

- - решение проблемы внутридворового благоустройства;

- - создание комфортных микросоциальных условий для полноценного отдыха и развития детей и молодежи г. Находки на внутридворовых территориях;

- - решение проблемы занятости свободного времени детей и молодежи;

- - формирование высокой бытовой культуры населения на территориях прилегающих к его постоянному месту жительства;

- - формирование активной гражданской позиции населения, через его участие в благоустройстве и поддержанию порядка на внутридворовых территориях;

- Принципы реализации Программы: массовость, общедоступность, ориентация на результат, учет интересов населения, комплексный подход в обоснованности размещения сети площадок на территории Находкинского городского округа, всемерное содействие инициативе горожан, распределение заказов на строительство площадок в порядке, предусмотренном Положением «О муниципальном заказе».

- Основные исполнители Программы:

- - управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации города Находки;

- - управление капитального строительства администрации города Находки;

- - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Находки;

- - управление экономики планирования и ценообразования администрации города Находки;

- - подрядчик, победитель конкурса на выполнение муниципального заказа;

- - жертвователи – юридические и физические лица пожелавшие принять финансовое или техническое участие в строительстве детских и спортивных площадок;

- - жители города Находки.

- Объемы и источники финансирования Программы:

- Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы 18,82 млн. рублей.

- Источник финансирования - местный бюджет и привлеченные внебюджетные средства.

- Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: комплексное благоустройство внутридворовых территорий города; создание комфортных бытовых, микросоциальных условий на благоустроенных территориях; улучшение физического и морального  развития молодого поколения горожан; повышение ответственного отношения жильцов к муниципальной собственности.

- Система организации контроля за  исполнением Программы: Контроль за  реализацией Программы осуществляет в установленном порядке администрация города Находки и Находкинская городская Дума.

| № п/п | Основные мероприятия |  | Сроки реализации | Финансирование из бюджета города (тыс. руб.) | Ожидаемое кол-во участников | Контингент | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование списка внутридворовых территорий, определение возможностей для установки площадок, в зависимости от системы подземных и надземных коммуникаций |  | IV кв. 2005 г. | 420 | Неограниченно | Жители города | Управление экономики планирования и ценообразования, комитет по делам молодежи, управление архитектура градостроительства и землепользования, управление благоустройства, горожане Находкинского городского округа |
| 2. | Разработка дизайн-проектов и смет |  | IV кв. 2005 г. 1 кв. 2006 г. | 100 | 5 | Предприятия и организ. | Управление капитального строительства |
| 3. | Организация и проведение открытого конкурса на выполнение муниципального заказа по строительству площадок на внутридворовых территориях |  | 1 квартал 2006 г. | - | 10 | Предприятия и организ. | Управление экономики планирования и ценообразования |
| 4. | Подготовка и заключение Договора на изготовление и установку оборудования площадок между администрацией города и подрядчиком, победителем конкурса на выполнение муниципального заказа |  | 1 кв. 2006 г. | - | - | - | Управление капитального строительства |
| 5. | Производство работ по Договору согласно Приложению 1 |  | 2, 3 кв. 2006 г. | 6 000 | - | - | Подрядчик, победитель конкурса |
| 6. | Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 2,3 кв. 2006 г. | - |  |  | Управление капитального строительства, управление экономики планирования и ценообразования |
| 7. | Приемка в эксплуатацию установленных площадок и передача площадок через муниципальную казну на баланс эксплуатирующим организациям |  | Ноябрь-декабрь 2006 г. | - | - | - | Комиссия по приемке площадок (в соответствии с распоряжением главы города) |
| 8. | Текущее содержание и ремонт установленных площадок. |  | В течение года | 100 | - | Молодежь по месту жит-ва | Комитет по делам молодежи |
| 9. | Организация и проведение открытого конкурса на выполнение муниципального заказа по строительству площадок на внутридворовых территориях |  | 1 кв. 2007 г. | - | 10 | Предприятия и организ. | Управление экономики планирования и ценообразования |
| 10. | Подготовка и заключение Договора на изготовление и установку оборудования площадок между администрацией города и подрядчиком, победителем конкурса на выполнение муниципального заказа |  | 1 кв. 2007 г. | - | - | - | Управление капитального строительства |
| 11. | Производство работ по Договору согласно Приложению 1 |  | 2, 3 кв. 2007 г. | 6 000 | - | - | Подрядчик, победитель конкурса |
| 12. | Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 2,3 кв. 2007г. | - |  |  | Управление капитального строительства, управление экономики планирования и ценообразования |
| 13. | Приемка в эксплуатацию установленных площадок и передача площадок через муниципальную казну на баланс эксплуатирующим организациям |  | Ноябрь-декабрь 2007 г. | - | - | - | Комиссия по приемке площадок (в соответствии с распоряжением главы города) |
| 14. | Текущее содержание и ремонт установленных площадок. |  | В течение года | 100 | - | Молодежь по месту жит-ва | Комитет по делам молодежи |
| 15. | Организация и проведение открытого конкурса на выполнение муниципального заказа по строительству площадок на внутридворовых территориях |  | 1 квартал 2008 г. | - | 10 | Предприятия и организ. | Управление экономики планирования и ценообразования |
| 16. | Подготовка и заключение Договора на изготовление и установку оборудования площадок между администрацией города и подрядчиком, победителем конкурса на выполнение муниципального заказа |  | 1 квартал 2008 г. | - | - | - | Управление капитального строительства |
| 17. | Производство работ по Договору согласно Приложению 1 |  | 2, 3 кв. 2008 г. | 6 000 | - | - | Подрядчик, победитель конкурса |
| 18. | Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 2,3 кв. 2008г. | - |  |  | Управление капитального строительства, управление экономики планирования и ценообразования |
| 19. | Приемка в эксплуатацию установленных площадок и передача площадок через муниципальную казну на баланс эксплуатирующим организациям |  | Ноябрь-декабрь 2008 г. | - | - | - | Комиссия по приемке площадок (в соответствии с распоряжением главы города) |
| 20. | Текущее содержание и ремонт установленных площадок. |  | В течение года | 100 | - | Молодежь по месту жит-ва | Комитет по делам молодежи |
| Итого |  | 18 820 000 (восемнадцать миллионов восемьсот двадцать) рублей |  |  |  |  |  |

- Глава города Находки					                                              		                     			О.Г. Колядин.

Официальный сайт администрации города Находки

2005 г.