Российская Федерация

Приморский край

Дума Находкинского городского округа

# РЕШЕНИЕ

11.11.2009									   																													                 					№ 449

О внесении изменений в инвестиционную программу организаций коммунального

комплекса «Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Находкинского городского округа» на 2006-2012 годы

- Дума Находкинского городского округа

- РЕШИЛА:

- 1. Внести изменения в инвестиционную программу организаций коммунального комплекса «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа» на 2006-2012 годы.

- 2. Направить решение о внесении изменений в инвестиционную программу организаций коммунального комплекса «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа» на 2006-2012 годы  главе Находкинского городского округа для подписания и официального опубликования.

- 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

- Председатель Думы							                                                                            		М.М. Пилипенко

Российская Федерация

Приморский край

Дума Находкинского городского округа

# РЕШЕНИЕ

11.11.2009																										               																№ 449-Р

О внесении изменений в инвестиционную программу организаций коммунального

комплекса «Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Находкинского городского округа» на 2006-2012 годы

- 1. Внести в инвестиционную программу организаций коммунального комплекса «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа» на 2006-2012 годы, утвержденной решением Думы Находкинского городского округа от 28.06.2006 № 644 («Находкинский рабочий» от 12.07.2007 № 100), в редакции решения от 28.01.2009 № 308-Р, следующие изменения:

- 1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

- «Перечень мероприятий в рамках Программы на соответствующий период определяется Думой Находкинского городского округа. Перечень мероприятий на период 2009-2010 годы приведен в приложении 5.»;

- 2) дополнить Программу приложением 5 в следующей редакции:

- «Приложение 5

- к инвестиционной программе организаций

- коммунального комплекса «Развитие

- системы водоснабжения и водоотведения

- Находкинского городского округа»

- на 2006-2012 годы

- Перечень мероприятий по инвестиционной программе «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа» на 2009-2010 гг.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | 2009 год |
| 1 | Проектные работы «Реконструкция водопроводных сетей ул. Партизанской» 2Д-500 мм» |
| 2 | Проектные работы «Строительство скважины в пос. Приисковом» |
| 3 | Строительство скважины в пос. Приисковом |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Чапаева-Дальняя Д-40,50,63 мм (758м) |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Постышева Д-50,63,100 мм (258м) |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей ВНС «ДКС» Д-200мм (52м) |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Сенявина, 13 Д-63,100мм (141м) |
| 8 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Ключевая Д-110мм (80м) |
| 9 | Реконструкция водопроводных сетей ул. на Радиостанцию Д-63 (159м) |
| 10 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Спортивная-Бокситогорская Д-110,150 (1338м) |
| 11 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Строительная Д-110мм (265м) |
| 12 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Малиновского Д-110,160 (1033м) |
| 13 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Лазовая Д-63 (350м) |
| 14 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Тимирязева-Добролюбова-Чапаева Д-63,100мм (770м) |
| 15 | Реконструкция напорного коллектора ЮЗГОУ Д-160мм (2100м) |
| 16 | Реконструкция сетей канализации ул. Михайловская Д-300мм (520м) |
| 17 | Реконструкция (замена) насосного агрегата на КНС-13 |
| 18 | Реконструкция (замена) выключателей на КНС |
|  | 2010 год |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Луначарского |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Пирогова, Арсеньева, Ленинградская, Юбилейная |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Строительная, Ручейная, Макарова, Ключевая |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Горького, Молодежная, Заводская, Цветочная |
| 5 | Проект «Реконструкция канализационных сетей ул. Пограничная 2-19» |
| 6 | Реконструкция канализационных сетей ул. Пограничная 2-19 |
| 7 | Реконструкция районных канализационных сетей ул. Минская, Дзержинского |
| 8 | Реконструкция канализационных сетей (напорных коллекторов) КНС 3 (БАМР) до Крабовой |
| 9 | Проект «Реконструкция систем вентиляции на КНС-33, 13, № 1 ЮЗГОУ» |
| 10 | Реконструкция (замена) насосного агрегата ГРТ на ГНС |

- 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Глава Находкинского городского округа		О.Г. Колядин

- 11 ноября 2009 года

- № 449-Р

Официальный сайт  Находкинского городского округа

2009 г.