Российская Федерация

Приморский край

Дума Находкинского городского округа

# РЕШЕНИЕ

24.12.2008										                              																															№ 295

О ПРИНЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2008 ГОД В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

- Дума Находкинского городского округа

- РЕШИЛА:

- 1. Принять муниципальную адресную Программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Находкинского городского округа на 2008 год в новой редакции.

- 2. Направить решение о муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Находкинского городского округа на 2008 год в новой редакции главе Находкинского городского округа для подписания и официального опубликования.

- 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

- Председатель Думы								                                                                                          М.М. Пилипенко

Российская Федерация

Приморский край

Дума Находкинского городского округа

# РЕШЕНИЕ

24.12.2008							                   																																			№ 295-Р

О ПРИНЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2008 ГОД В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

- Принято Думой Находкинского

- городского округа

- 24 декабря 2008 года

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

- ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2008 ГОД

- ПАСПОРТ

- муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта

- многоквартирных домов Находкинского городского округа на 2008 год

- Наименование Программы: Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Находкинского городского округа на 2008 год.

- Основание для разработки Программы: Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; распоряжение администрации Приморского края от 14.04.2008г. № 230-ра «О плане мероприятий по реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на территории Приморского края».

- Заказчик Программы: администрация Находкинского городского округа.

- Разработчик Программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа.

- Цели Программы:

- - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- - повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- - улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации.

- Задачи Программы:

- - организация адресной поддержки товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций либо собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств краевого и местного бюджетов и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- - развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства;

- - повышение эффективности управления многоквартирными домами;

- - внедрение ресурсосберегающих технологий на многоквартирных домах, оснащение многоквартирных домов приборами учета и регулирования энергоресурсов;

- - реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме.

- Сроки реализации Программы: 2008 календарный год с момента выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта многоквартирных домов со стороны Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Приморского края.

- Исполнители Программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа; собственники помещений в многоквартирных домах.

- Соисполнители Программы: краевой бюджет

- Участники Программы: управляющие организации; обслуживающие организации; товарищества собственников жилья; жилищные кооперативы; иные специализированные потребительские кооперативы; собственники помещений в многоквартирных домах.

- Источники финансирования Программы: общий объем финансирования капитального ремонта многоквартирных домов Находкинского городского округа – 91626,751 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) – 63231,718 тыс. рублей;

- - краевого бюджета – 2360,153 тыс. рублей;

- - бюджета Находкинского городского округа – 21389,504 тыс. рублей;

- - товариществ собственников жилья, других кооперативов, средств собственников помещений в многоквартирных домах – 4645,376 тыс. рублей.

- Особые условия реализации Программы: Программа подлежит реализации при условии: включения многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень данной Программы, в утвержденную региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов; выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта многоквартирных домов со стороны Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Приморского края.

- Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- - проведение капитального ремонта не менее чем 67,5 тыс. квадратных метров общей площади многоквартирных домов;

- - улучшение технического состояния 22 многоквартирных домов;

- - создание безопасных и комфортных условий проживания для  3065 человек;

- - создание условий для снижения в многоквартирных домах, участвующих в Программе, размера платы на содержание и ремонт жилого помещения в доли, приходящейся на текущий и капитальный ремонт общего имущества.

- Организация контроля за реализацией Программы: контроль за ходом реализации Программы осуществляют: Дума Находкинского городского округа; Администрация Находкинского городского округа.

- 1. Цели и задачи Программы

- Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Находкинского городского округа на 2008 год разработана в целях реализации  Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», распоряжения администрации Приморского края от 14.04.2008г. № 230-ра «О плане мероприятий по реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»на территории Приморского края».

- Целями Программы являются:

- - создание безопасных и благоприятных условий  проживания граждан;

- - повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- - улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации.

- Достижение целей Программы намечается осуществить путем решения следующих задач:

- - организовать адресную поддержку товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций либо собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств краевого и местного бюджетов и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- - развивать общественное самоуправление в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства;

- - повышать эффективность управления многоквартирными домами;

- - внедрять ресурсосберегающие технологии на многоквартирных домах, оснащать многоквартирные дома приборами учета и регулирования энергоресурсов;

- - реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме.

- Для достижения названных целей и задач администрация Находкинского городского округа выполняет следующие мероприятия:

- - принимает решение о включении многоквартирного дома в адресный перечень многоквартирных домов данной Программы на основании решений общих собраний членов товарищества собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах об участии в указанной адресной Программе;

- - принимает решение о распределении средств местного бюджета, средств, полученных из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Приморского края, между многоквартирными домами, включенными в Программу;

- - уведомляет товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, или иные специализированные потребительские кооперативы, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, о принятом решении по распределению бюджетных средств с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома;

- - рассматривает предоставленные заявки (приложение 1) на получение финансовой поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- - перечисляет бюджетные средства, предусмотренные на софинансирование Программы, на банковские счета товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива, или иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации, осуществляющей управление многоквартирным домом;

- - согласовывает акты приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подписанные председателем и членами приемочной комиссии, наделенной общим собранием собственников помещений полномочиями на подписание акта приемки работ;

- - устанавливает порядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом, или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, а при необходимости и порядок, предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты таких средств;

- - устанавливает порядок и сроки предоставления в администрацию Находкинского городского округа информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов товариществом собственников жилья, жилищно-строительным кооперативом, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной управляющей организацией;

- - оказывает методологическую поддержку при подготовке заявок;

- - осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий.

- 2. Ресурсное обеспечение Программы

- Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Находкинского городского округа реализуется за счет средств местного бюджета, бюджета Приморского края, средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства, платежей товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирных домах, инвесторов (при их наличии).

- Средства на финансирование работ по исполнению Программы ежегодно предусматриваются в бюджете Находкинского городского округа согласно заявкам, предоставленным управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа.

- Средства бюджета Находкинского городского округа на капитальный ремонт многоквартирных домов предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

- Выделение и расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, производится в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007г.        № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

- Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых на реализацию программных мероприятий, может устанавливаться органами власти Приморского края.

- Распределение средств между товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией осуществляется распоряжением администрации Находкинского городского округа.

- Порядок предоставления субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, а также возврата субсидий определяется постановлением главы Находкинского городского округа.

- 3. Условия включения многоквартирных домов

- в муниципальную адресную программу.

- Включение многоквартирного дома в муниципальную адресную программу и получение субсидии на проведение капитального ремонта производится при условии:

- - собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом и выбранный способ реализован посредством управления  товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управления управляющей организацией;

- - общим собранием членов товарищества собственников жилья либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение об участии в муниципальной программе капитального ремонта;

- - общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений управляющей организацией, принято решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пять процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома;

- - уровень собираемости платежей собственников помещений в многоквартирном доме, претендующем на получение субсидии, за последние 6 месяцев по оплате жилищно-коммунальных составляет не менее 85%.

- Субсидия собственникам помещений многоквартирного дома предоставляется только один раз.

- 4. Порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов,

- подлежащих капитальному ремонту. Приоритеты и критерии ранжирования

- многоквартирных домов для их отбора в перечень многоквартирных домов,

- включаемых в муниципальную адресную программу

- Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, формируется на основании решений общих собраний членов товариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах об участии в данной Программе, поступивших в администрацию Находкинского городского округа до момента утверждения Программы.

- В администрацию Находкинского городского округа направляется Заявка на получение финансовой поддержки (приложение 1) с приложением документов, указанных в приложении 2.

- Основными целями определения очередности предоставления субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов являются:

- - формирование адресного перечня многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте и включаемых в настоящую программу на основании технического состояния многоквартирных домов;

- - исключение повторного финансирования капитального ремонта многоквартирных домов в течение срока действия Программы за счет бюджетных средств;

- - обеспечение рационального использования бюджетных средств.

- Критерии определения очередности предоставления средств финансовой поддержки:

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сделан выбор способауправления домом | первая очередь: создано ТСЖ | 1 |
|  |  | вторая очередь: выбрана управляющая организация | 2 |
|  |  | третья очередь: дом в управлении жилищного, жилищно-строительного или ионного специализированного потребительского кооператива | 3 |
| 2 | Дата ввода дома в эксплуатацию | первая очередь: до 1977 года включительно | 1 |
|  |  | вторая очередь: 1977 -1997гг включительно | 2 |
|  |  | третья очередь: с 1998 года | 3 |
| 3 | Дата проведения последнего капремонта | первая очередь: более 20 лет тому назад | 1 |
|  |  | вторая очередь: от 10 до 20 лет тому назад | 2 |
|  |  | третья очередь: до 10 лет тому назад | 3 |
| 4 | Виды работ | первая очередь: капитальный ремонт крыши | 1 |
|  |  | вторая очередь: ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, электро-, газоснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления | 2 |
|  |  | третья очередь: ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт и замена лифтового оборудования | 3 |
|  |  | четвертая очередь: утепление и ремонт фасадов, ремонт подвальных помещений | 4 |
| 5 | Уровень собираемости платежей за последние 6 мес. | Первая очередь: свыше 95% | 1 |
|  |  | Вторая очередь: 90–95% | 2 |
|  |  | Третья очередь: 85–90% | 3 |

- Критерии определения очередности предоставления средств финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов регламентируют порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов настоящей Программы.

- Очередь объекта финансирования в адресном перечне многоквартирных домов, где будет осуществляться капитальный ремонт, определяется в зависимости от суммы баллов, установленных по каждому из критериев, указанных в таблице.

- Наименьшее количество баллов относит объект финансирования в адресном перечне домов к первоочередным объектам. В случае равенства количества баллов очередь объекта финансирования в адресном перечне домов определяется по дате регистрации заявки на получение финансовой поддержки.

- Орган местного самоуправления может предусмотреть включение в муниципальную программу резервного перечня многоквартирных домов (приложение 5), формируемого из многоквартирных домов, следующих в ранжированном списке многоквартирных домов за последним многоквартирным домом перечня многоквартирных домов, включенного в муниципальную программу.

- 5. Виды работ по капитальному ремонту,

- на которые может быть предоставлена субсидия

- К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках данной Программы относятся:

- - ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

- - ремонт крыш;

- - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

- - утепление и ремонт фасадов.

- Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства долевого финансирования за счет средств краевого и местного бюджетов, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах могут использоваться только на проведение вышеуказанных работ, а также на разработку проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в перечень, виды работ по которому установлены данной Программой, а также  проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

- 6. Методика расчета размера субсидии

- Размер субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов Находкинского городского округа определяется в следующем порядке.

- Планируется для реализации мероприятий Программы использовать средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 63 231,718 тыс.рублей.

- Планируемый общий объем долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств краевого бюджета и средств бюджета Находкинского городского округа составляет 23 749,657 тыс. рублей или 25,92 процента от общего объема финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, из них: средств краевого бюджета 2 360,153 тыс.рублей, средств бюджета Находкинского городского округа -    21 389,504 тыс.рублей.

- Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы либо собственники помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений управляющей организацией, оплачивают свою долю расходов в размере не менее 5% от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома что составляет 4 645,376 тыс.рублей;

- 7. Срок реализации Программы

- Срок реализации Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Находкинского городского округа – 2008 календарный год с момента выделения средств Фондом реформирования жилищно-коммунального хозяйства и бюджетом Приморского края.

- 8. Оценка эффективности реализации Программы

- Реализация настоящей Программы должна обеспечить проведение капитального ремонта не менее чем 67,5 тыс.кв.метров общей площади многоквартирных домов.

- В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- - улучшение технического состояния 22 многоквартирных домов;

- -  создание безопасных и комфортных условий проживания для 3065 человек;

- - создание условий для снижения в многоквартирных домах, участвующих в Программе, размера платы на содержание и ремонт жилого помещения в доли, приходящейся на текущий и капитальный ремонт общего имущества.

- Конечным результатом реализации Программы должна стать положительная динамика роста инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда и развитие частной инициативы собственников помещений по созданию товариществ собственников жилья для управления многоквартирными домами.

- 9. Организация контроля за реализацией Программы

- Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Дума Находкинского городского округа.

- Администрация Находкинского городского округа осуществляет мониторинг выполнения предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ условий предоставления субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов Находкинского городского округа в целях контроля за эффективностью использования средств Фонда, средств  краевого и местного бюджетов.

- Информация о ходе реализации Программы и об использовании средств бюджетов различных  уровней  представляется администрацией Находкинского городского округа Думе Находкинского городского округа.

- Администрация Находкинского городского округа вправе осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией  средств, выделенных на реализацию Программы.

- Глава Находкинского городского округа		                                                                         О.Г. Колядин

- 24 декабря 2008 года

- № 295-Р

- Приложение № 1

- к муниципальной адресной программе

- по проведению капитального ремонта

- многоквартирных домов Находкинского

- городского округа на 2008 год

- Форма заявления на получение финансовой поддержки

- Начальнику управления ЖКХ

- администрации Находкинского

- городского округа

- от

- Наименование организации (Заявителя)

- Адрес

- Телефон

- Заявка на получение финансовой поддержки

- Прошу рассмотреть возможность предоставления бюджетных средств в сумме____________ (сумма цифрами и прописью) для проведения капитального ремонта следующих объектов:

| № п/п | Адрес объекта | Виды работ | Сметная стоимость, руб. | Размер участия собственников помещений в многоквартирном доме, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  |

- Гарантирую целевое использование средств, выделенных на капитальный ремонт указанных объектов.

- Приложение: Документы в соответствии с приложением 2 к муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Находкинского городского округа на 2008 год.

- Руководитель______________ (ФИО) _____________ (подпись)

- «____»___________ 2008г

- Приложение № 2

- к муниципальной адресной программе

- по проведению капитального ремонта

- многоквартирных домов Находкинского

- городского округа на 2008 год

- Перечень документов, прилагаемых к заявке

- на предоставление финансовой поддержки

- по капитальному ремонту многоквартирного дома

- 1. Документы, подтверждающие выбор и реализацию способа управления многоквартирным домом (протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления многоквартирным домом, договор управления с собственниками помещений в многоквартирном доме для управляющей организации, свидетельство о регистрации юридического лица для товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов). Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в письменном виде без исправлений.

- 2. Заверенная заявителем копия протокола (выписка из протокола, заверенная председателем собрания) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, проведенного в соответствии с порядком, установленным статьями 45-48 Жилищного кодекса Российской Федерации, содержащего решения по следующим вопросам:

- - о проведении капитального ремонта общего имущества собственников в многоквартирном доме с указанием конкретных объектов общего имущества и видов работ по их капитальному ремонту (решение должно быть принято не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме);

- - об утверждении размера (суммы) общих расходов на капитальный ремонт (включая расходы на разработку проектно-сметной (сметной) документации, проведение экспертизы проекта, авторский надзор, технический надзор, согласование проекта) и размера участия каждого собственника помещения (приложение 3).

- 3. Результаты голосования по каждому из вопросов, перечисленных в п.2 настоящего приложения.

- 4. Проектно-сметная документация, выполненная специализированной организацией либо управляющей организацией.

- 5. Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта в случае не истечения сроков минимальной продолжительности эффективной эксплуатации конструктивных элементов здания и (или) внутридомовых инженерных систем в соответствии с ВСН 58-88(р).

- 6. Копия лицензии специализированной организации на выполняемые виды работ, заверенная надлежащим образом (в случае, если наличие лицензии на осуществление соответствующей деятельности предусмотрено действующим законодательством).

- 7. Сведения о поступлении платы за жилые (и нежилые) помещения и коммунальные услуги (уровень собираемости платежей собственников помещений) не менее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления на предоставление финансовой поддержки, размер задолженности.

- 8. Справку из государственной налоговой инспекции об отсутствии у Заявителя (ТСЖ, управляющая организация) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25% валюты баланса претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- Приложение № 3

- к муниципальной адресной программе

- по проведению капитального ремонта

- многоквартирных домов Находкинского

- городского округа на 2008 год

- Расчет размера участия в финансировании капитального

- ремонта собственников помещений в многоквартирном доме

| Вид и № помещения | Собственник помещения (Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица, субъекта РФ, муниципального образования) | Общая площадь помещения, М2 № свидетельства о праве собственности | Размер участия в общих расходах на капитальный ремонт собственников помещений, руб. | Подпись собственника помещения в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартира №1 |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |
| Нежилое помещение |  |  |  |  |
| Итого общая площадь помещений в доме: |  |  | Итого: |  |

- Председатель общего собрания

- собственников помещений						__________________

- (подпись и расшифровка подписи)

- Приложение № 4

- к муниципальной адресной программе

- по проведению капитального ремонта

- многоквартирных домов Находкинского

- городского округа на 2008 год

- Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

- и в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки

- по Находкинскому городскому округу

| № п/п | Адрес дома | Годввода в эксплуатацию | Площадь помещений, кв.м. |  |  | Планир. перечень работ по капремонту | Стоимость капремонта, тыс. руб. |  |  |  |  | Удельн. стоим. капремонта, т. руб. /кв.м общ. пл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общ. пл. жилых и нежилых помещ в МКД, всего | в том числе жилых |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет краевого бюджета | за счет средств НГО | ТСЖ, др. кооп. либо собств. помещ. |  |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. жилых, в собств. граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Малиновского, 10 | 1966 | 3933,0 | 3616,2 | 3305,1 | Ремонт крыши. Ремонт внутридом. инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения | 3502,941 | 2419,816 | 90,236 | 817,783 | 175,106 | 0,891 |
| 2 | ул. Пограничная, 20 | 1970 | 2632,9 | 2632,9 | 2232,1 | Ремонт крыши. Ремонт внутридом. инж. систем электро-, тепло-, водоснабж., водоотв. | 4132,395 | 2854,619 | 106,446 | 964,723 | 206,607 | 1,570 |
| 3 | ул. Пограничная, 22 | 1969 | 2561,0 | 2561,0 | 2153,9 | Ремонт крыши. Ремонт внутридом. инж. систем электро-, тепло-, водоснабж., водоотв. | 3787,612 | 2616,417 | 97,566 | 884,223 | 189,406 | 1,479 |
| 4 | ул. Мичурина, 6 | 1982 | 4210,8 | 4210,8 | 3624,8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт фасада | 3179,830 | 2196,615 | 81,907 | 742,403 | 158,905 | 0,755 |
| 5 | ул. Победы, 2 п.Ю-Морской | 1977 | 2611,9 | 2611,9 | 2193,6 | Ремонт крыши. Ремонт внутридом. инж. систем электро-, тепло-, водоснабж., водоотв. | 3957,224 | 2733,618 | 101,936 | 923,763 | 197,907 | 1,515 |
| 6 | ул. Пограничная, 3а, п. Ю-Морской | 1974 | 1931,9 | 1931,9 | 1675,8 | Ремонт крыши. Ремонт внутридом. инж. систем электро-, тепло-, водоснабж., водоотв. | 4223,695 | 2917,719 | 108,796 | 985,973 | 211,207 | 2,186 |
| 7 | ул. Центральная, 4, п. Ю-Морской | 1965 | 1253,7 | 1253,7 | 1182,4 | Ремонт крыши. Ремонт внутридом. инж. систем электро-, тепло-, водоснабж., водоотв. | 3104,549 | 2144,614 | 79,967 | 724,763 | 155,205 | 2,476 |
| 8 | ул. Нахимовская, 15 | 1954 | 741,1 | 741,1 | 741,1 | Ремонт крыши. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, Ремонт фасада | 2606,106 | 1800,313 | 67,127 | 608,362 | 130,304 | 3,517 |
| 9 | ул. Советская, 9 | 1991 | 4022,8 | 4020,4 | 3373,9 | Ремонт крыши. Ремонт внутридом. инж. систем электро-, тепло-, водоснабж., водоотв. | 3942,484 | 2723,418 | 101,556 | 920,403 | 197,107 | 0,980 |
| 10 | ул. Мичурина, 12 | 1974 | 5544,5 | 5414,0 | 4514,5 | Ремонт крыши. Ремонт внутридом. инж. систем электро-, тепло-, водоснабж., водоотв. | 6453,468 | 4458,029 | 166,233 | 1506,495 | 322,711 | 1,164 |
| 11 | ул.Пограничная, 38 | 1990 | 4355,3 | 4355,3 | 3735,0 | Ремонт крыши. Ремонт внутридом. инж. систем электро-, тепло-, водоснабж., водоотв. | 4313,575 | 2979,820 | 111,115 | 1006,933 | 215,707 | 0,990 |
| 12 | ул. Пограничная, 32 | 1973 | 5767,8 | 5767,8 | 5767,8 | Ремонт крыши. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт фасада | 18236,190 | 12597,483 | 469,741 | 4257,135 | 911,831 | 3,162 |
| 13 | ул. Малиновского, 2 | 1970 | 3013,4 | 2455,4 | 2063,6 | Ремонт крыши. Ремонт внутридом. инж. систем электро-, тепло-, водоснабж., водоотв. | 5819,415 | 3956,026 | 149,904 | 1422,505 | 290,980 | 1,931 |
| 14 | ул. Малиновского, 3 | 1966 | 2445,4 | 2257,5 | 1858,2 | Ремонт крыши. Ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснаб-жения | 3609,501 | 2493,416 | 92,976 | 842,603 | 180,506 | 1,476 |
| 15 | ул. Рыбацкая, 15 | 1984 | 2913,9 | 2913,9 | 2280,5 | Ремонт крыши | 1480,650 | 1023,107 | 38,148 | 321,171 | 98,224 | 0,508 |
| 16 | ул. Черняховского, 4 | 1979 | 3949,6 | 3916,0 | 3440,2 | Ремонт крыши | 1680,800 | 1161,108 | 43,228 | 375,611 | 100,853 | 0,403 |
| 17 | ул. Юбилейная, 5 | 1966 | 3327,4 | 3327,4 | 2954,5 | Ремонт крыши. Ремонт внутридом. инж. систем электро-, тепло-, водоснабж., водоотв. | 6301,958 | 4353,329 | 162,333 | 1471,185 | 315,111 | 1,894 |
| 18 | ул. Горького, 17 | 1959 | 2516,2 | 1974,3 | 1879,7 | Ремонт крыши. Ремонт внутридом. инж. систем электро-, водоснабжения. Ремонт фасада | 2188,834 | 1512,110 | 56,388 | 510,932 | 109,404 | 0,870 |
| 19 | ул. Нахимовская, 19а | 1951 | 428,8 | 428,8 | 428,8 | Ремонт крыши. Ремонт внутридом. инженерных систем (эл/снабжение). Ремонт фасада | 725,404 | 501,103 | 18,689 | 162,081 | 43,531 | 1,692 |
| 20 | ул. Пограничная, 58 | 1957 | 353,7 | 353,7 | 353,7 | Ремонт крыши. Ремонт внутридом. инж. систем тепло-, водоснабжения. Ремонт фасада | 1580,989 | 1092,107 | 40,728 | 353,301 | 94,853 | 4,470 |
| 21 | ул. Пограничная, 113 | 1985 | 4907,6 | 4001,8 | 3487,0 | Ремонт крыши. Ремонт внутридом. инженерных систем водоснабжения, водоотведения | 3143,339 | 2171,514 | 80,967 | 733,753 | 157,105 | 0,641 |
| 22 | ул. Пограничная, 117 | 1978 | 3897,7 | 3897,7 | 3279,1 | Ремонт крыши. Ремонт внутридом. инж. систем электро-, тепло-, водоснабж., водоотв. | 3655,792 | 2525,417 | 94,166 | 853,403 | 182,806 | 0,938 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 91626,751 | 63231,718 | 2360,153 | 21389,504 | 4645,376 |  |

- Приложение № 5

- к муниципальной адресной программе

- по проведению капитального ремонта

- многоквартирных домов Находкинского

- городского округа на 2008 год

- Резервный перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

- и в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки

- по Находкинскому городскому округу

| № п/п | Адрес дома | Годввода в эксплуатацию | Площадь помещений, кв.м. |  |  | Планир. перечень работ по капремонту | Стоимость капремонта, тыс. руб. |  |  |  |  | Удельн. стоим. капремонта, т. руб. /кв.м общ. пл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общ. пл. жилых и нежилых помещ в МКД, всего | в том числе жилых |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет краевого бюджета | за счет средств НГО | ТСЖ, др. кооп. либо собств. помещ. |  |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. жилых, в собств. граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Макарова, 26 | 1985 | 4063,9 | 3995,0 | 3253,4 | Ремонт крыши | 1714,466 | 1182,874 |  | 444,390 | 87,202 | 0,422 |
| 9 | ул. Спортивная, 41 | 1984 | 3762,3 | 3662,3 | 3102,0 | Ремонт крыши. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2283,898 | 1577,717 |  | 591,986 | 114,195 | 0,607 |
| 10 | ул. Школьная, 4 | 1969 | 2778,7 | 2526,7 | 2329,7 | Ремонт крыши. Ремонт внутридом. инж. систем тепло-, водоснабжения, водоотведения | 5117,717 | 3533,416 |  | 1326,512 | 257,789 | 1,842 |
|  | Всего |  | 10604,9 | 10184,0 | 8685,1 |  | 9116,081 | 6294,007 |  | 2362,888 | 459,186 |  |

Официальный сайт  Находкинского городского округа

2008 г.