Российская Федерация

Приморский край

Дума Находкинского городского округа

# РЕШЕНИЕ

03.03.2010																			                																								№ 482

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности

дорожного движения в Находкинском городском округе в 2007-2012 годах»

- Дума Находкинского городского округа

- РЕШИЛА:

- 1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Находкинском городском округе в 2007-2012 годах».

- 2. Направить решение о внесении изменений в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Находкинском городском округе в 2007-2012 годах» главе Находкинского городского округа для подписания и официального опубликования.

- 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

- Председатель Думы									М.М. Пилипенко

Российская Федерация

Приморский край

Дума Находкинского городского округа

# РЕШЕНИЕ

03.03.2010																	                  																								№ 482-НПА

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности

дорожного движения в Находкинском городском округе в 2007-2012 годах»

- 1. Внести в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Находкинском городском округе в 2007-2012 годах», утвержденную решением Думы Находкинского городского округа от 09.10.2007 № 86-Р («Находкинский рабочий» от 01.11.2007 № 173-174), в редакции решения Думы Находкинского городского округа от 28.01.2009 № 302-Р, следующие изменения:

- 1) столбец второй строки девятой паспорта программы изложить в следующей редакции:

- «Мероприятия программы реализуются за счет средств краевого, местного бюджетов и собственных средств предприятий. Общий объем финансирования программы составит 136 530,34 тыс.рублей»;

- 2) абзац третий раздела 6 программы изложить в следующей редакции:

- «Общий объем финансирования мероприятий программы в 2007-2012 годах составит 136 530,34 тыс. рублей. Финансирование программы из местного бюджета составит 66 652,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2007 год – 12 275,3 тыс. рублей, 2008 год – 5 671,6 тыс. рублей, 2009 – 11 506,6 тыс. рублей, 2010 год – 10 431,6 тыс. рублей, 2011 год – 14 010,6 тыс. рублей, 2012 год – 12 756,6 тыс. рублей.»;

- 3) приложение 3 к программе «Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения в Находкинском городском округе 2007-2012 годах» изложить в следующей редакции:

- Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Повышение

- безопасности дорожного движения в Находкинском городском округе в 2007–2012 годах»

| № | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Срок исполнения | Объем финансиров. всего 2007-2012гг., тыс. руб. | Объем финансиров. 2007г., тыс. руб. | Объем финансирования 2008г., тыс. руб. | Объем финан. 2009г.,. тыс. руб. | Объем финансирования 2010г., тыс. руб. |  | Объем финансирования 2011г., тыс. руб. | Объем финансирования 2012г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Материально-техническое оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение комплекта видеофиксации нарушений ПДД РФ для УВД г. Находки. 4 комплекта: ул.Шоссейная (пер ТМТ), Северный пр.,9, Находкинский пр.,100, Находкинский пр., 45 | УВД г. Находки | Краевой бюджет | 2007-2011гг | 800,0 |  | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  |
| 1.2 | Приобретение спецтранспорта, оборуд. средствами контроля и выявления правонарушений для ДПС ГИБДД УВД г. Находки: 30 единиц спецавтотранспорта | УВД г. Находки | Краевой бюджет | 2008-2012гг | 13967,1 | 931,14 | 2327,85 | 2327,85 |  | 2327,85 | 3724,56 | 2327,85 |
| 1.3 | Приобретение бланочной продукции и экспресс-тестов для проведения мероприятий по выявлению нарушений ПДД | УВД г. Находки, Краевой наркодиспансер № 1 | Местный бюджет | 2008-2012гг | 2500 | - | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 500 |
| 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка табло отсчета обратного времени на светофорных объектах в районе пешеходных переходов | Управление благоустройства администрации НГО | Местный бюджет | 2007-2012гг | 1387,0 | 33,0 | 120,0 | 100,0 |  | 340,0 | 374,0 | 420,0 |
| 2.3 | Обустройства наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | Управление благоустройства администрации НГО | Местный бюджет | 2007, 2009, 2011гг | 6575,0 | 1700,0 | - | 2375,0 |  | - | 2500,0 | - |
| 2.4 | Предотвращения уровня ДТП на автодорогах города: замена и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, эксплуатация светофорных объектов | Управление благоустройства администрации НГО | Местный бюджет | 2007 – 2011гг | 37962,0 | 2959,0 | 3000,0 | 6353,0 |  | 7360,0 | 8500,0 | 9800,0 |
| 2.5 | Осуществление работ по замене ламповых светофорных объектов на светодиодные | Управление благоустройства администрации НГО | Местный бюджет | 2007-2008гг | 9375,0 | 7500 | 1875,0 | - |  | - | - | - |
| 2.6 | Обустройство автобусных остановок | Управление благоустройства администрации НГО | Местный бюджет | 2009-2012гг | 8000,0 | - | - | 2000,0 |  | 2100,0 | 2000,0 | 1900,0 |
| 2.7 | Информационное обеспечение автобусных остановок | Автотранспортные предприятия | Средства предприятий | 2009г | 536,5 | - | - | 536,5 |  | - | - | - |
| 3. Организация безопасной перевозки пассажиров общественным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение подвижного состава автобусов в количестве 40 штук | Пассажирские автотранспортные предприятия | Средства предприятий | 2007-2012гг | 48360,0 | 9360,0 | 7800,0 | 7800,0 |  | 7800,0 | 7800,0 | 7800,0 |
| 3.2 | Внедрение автоматизированной навигационной системы контроля за работой автобусов на городских маршрутах | Отдел транспорта и связи адм. НГО, пассажирские автопредприятия | Средства предприятий | 2008-2012гг | 3500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | - | - | - |
| 3.3 | Проведение комплексных сезонных обследований маршрутной сети, по которым проходит общественный транспорт. | Отдел транспорта и связи адм. НГО, ГИБДД УВД г. Находки | - | 2007-2012гг | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 4.Пропаганда культуры поведения и организация эффективной системы взаимодействия участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обучение сотрудников ОГИБДД оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП | УВД г. Находки, Управление здравоохр. адм. НГО | Местный бюджет | 2007-2012гг | 144,0 | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 |
| 4.2 | Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Автобус». | УВД г. Находка | Спонсорские ср-ва предпр. | 2007-2012гг | 864,0 | 144 | 144 | 144 |  | 144 | 144 | 144 |
| 4.3 | Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения. | Отделы по СМИ и связям с обществ. админист. НГО | Местный бюджет | 2007-2012гг | 390,0 | 60,0 | 60,0 | 65,0 |  | 65,0 | 70,0 | 70,0 |
| 4.4 | Создание тематической наружной социальной рекламы, а так же размещение материалов в общественном транспорте, кинотеатрах | УВД г. Находки | Спонсорские средства пред-й | 2007-2012 | 1800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 4.6 | Приобретение электронно-вычисл. и оргтехники для технического оснащения ОГИБДД УВД г. Находки | УВД г. Находка=и | Краевой бюджет | 2007-2010гг | 50,44 | 5,82 | 4,15 | 21,5 |  | 18,97 |  |  |
| 5. Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение детских меропр.: «Безопасное колесо»; выставка детского рисунка и поделок «Светофор»; конкурс рисунков и сочинений «Письмо водителю». | Управление образ. администрации НГО, ОГИБДД УВД г .Находки | Местный бюджет | 2008-2012гг | 150,0 | - | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 5.2 | Организация подписки образовательных учреждений города на газету «Добрая дорога детства» | Управление образования администрации НГО | Местный бюджет | 2007-2012г | 69,3 | 6,3 | 12,6 | 12,6 |  | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 5.3 | Организация детского автогородка | Упр. благоустройства администрации НГО, ОГИБДД УВД г. Находки | Местный бюджет | 2008-2009гг | 100,0 | - | 50,0 | 50,0 |  | - | - | - |
|  | ИТОГО по всем разделам В том числе краевой бюджет местный бюджет средства предприятий |  |  |  | 136530,34 14817,54 66652,3 55060,5 | 24516,26 936,96 12275,3 11304 | 17447,6 2532,0 5671,6 9244,0 | 23836,45 2549,35 11506,6 9780,5 |  | 21222,42 2546,82 10431,6 8244,0 | 26179,16 3924,56 14010,6 8244,0 | 23328,45 2327,85 12756,6 8244,0 |

- 4) приложение 5 к программе «Объем финансирования муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Находкинском городском округе на 2007-2012 годы» изложить в следующей редакции:

- «Приложение 5

- к муниципальной целевой программе

- «Повышение безопасности

- дорожного движения в Находкинском

- городском округе в 2007-2012 годах»

- Объем финансирования муниципальной целевой программы

- «Повышение безопасности дорожного движения

- в Находкинском городском округе в 2007-2012 годах»

| № п/п | Основные Программные мероприятия | Финансовые затраты, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Техническое оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения | 931,14 | 3027,85 | 3027,85 | 3027,85 | 4424,56 | 2827,85 |
| 2 | Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов | 12185 | 4995 | 11361,5 | 9800 | 13374 | 12120 |
| 3 | Организация безопасной перевозки пассажиров общественным транспортом | 10860 | 8800 | 8800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| 4 | Пропаганда культуры поведения и организация эффективной системы взаимодействия участников дорожного движения | 533,82 | 532,15 | 554,5 | 551,97 | 538 | 538 |
| 5 | Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | 6,3 | 92,6 | 92,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |

- 5) приложения 6, 7 к программе признать утратившими силу.

- 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Глава Находкинского городского округа	                                                           	О.Г. Колядин

- 3 марта 2010 года

- № 482-НПА

Официальный сайт  Находкинского городского округа

2010 г.