Российская Федерация

Приморский край

Дума Находкинского городского округа

# РЕШЕНИЕ

02.11.2007																																										              			№ 96-Р

О ПРОГРАММЕ «РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И УЛИЦ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2007-2010 гг.

- Принято Думой Находкинского

- городского округа 2 ноября 2007 года

- ПРОГРАММА

- «РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И УЛИЦ

- НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2007-2010 гг.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

- Наименование Программы: городская Программа «Ремонт и реконструкция автомобильных дорог и улиц Находкинского городского округа» на 2007-2010 годы (далее Программа).

- Заказчики Программы: администрация Находкинского городского округа; Дума Находкинского городского округа.

- Разработчик Программы: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа.

- Основания для разработки Программы: поручение главы Находкинского городского округа.

- Основные цели и задачи Программы:

- цель: обеспечение устойчивой транспортной связи  по автомобильным дорогам и улицам Находкинского городского округа;

- - сокращение дорожно-транспортных происшествий и отрицательного воздействия на окружающую среду;

- задача: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улиц.

- Принципы реализации Программы: обеспечение безопасности дорожного движения;  учет интересов населения; ориентация на результат; распределение заказов на ремонт дорог в порядке, предусмотренном Положением «О муниципальном заказе».

- Основные исполнители Программы: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа;

- - управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Находкинского городского округа;

- - жертвователи – юридические и физические лица пожелавшие принять финансовое или техническое участие в ремонте городских дорог;

- - жители Находкинского городского округа.

- Объемы и источники финансирования: общий объем необходимых финансовых средств для реализации программы – 170 млн. рублей. Источник финансирования – местный бюджет и привлеченные внебюджетные средства.

- Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: повышение жизненного и культурного уровня населения путем удовлетворения спроса на автомобильные перевозки.

- Система организации контроля за исполнением Программы: контроль за реализацией Программы осуществляет управление благоустройства администрации Находкинского городского округа, финансовое управление администрации Находкинского городского округа, Дума Находкинского городского округа совместно с другими органами исполнительной власти в порядке, установленном для контроля за муниципальными целевыми Программами.

| № п/п | Основные мероприятия | Срок реализации | Финансирование из бюджета города (тыс. руб.) | Кол-во участников | Контингент | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование перечня дорог и улиц с твердым покрытием, подлежащих ремонту в 2007 году | 1 кв. 2007 г. | - | 3 | Специалисты управления благоустройства, ОГИБДД | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа, ОГИБДД |
| 2. | Составление дефектных ведомостей, смет | 1 кв. 2007 г. | - | 2 | Специалисты управления благоустройства | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| 3. | Организация и проведение открытого конкурса на выполнение муниципального заказа по ремонту дорог и улиц | 1 кв. 2007 г. | - | 5 | Предприятия и организации | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа, управление экономики, планирования и ценообразования |
| 4. | Подготовка и заключение договора на ремонт дорог между администрацией города и подрядной организацией - победителем открытого конкурса | 1-2 кв. 2007 г. | - | 2 | - | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| 5. | Производство работ по договору подряда согласно Приложению 1 | 2-4 кв. 2007 г. | 50 000 | - | - | Подрядная организация – победитель конкурса |
| 6. | Контроль за исполнением муниципального контракта | постоянно | - | - | - | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| 7. | Приемка выполненных работ подрядной организацией | 1 раз в месяц | - | - | - | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| 8. | Текущее содержание участков дорог и улиц | В теч. года | По смете «ДЭУ» | - | - | МУП «Дорожно-эксплуатационный участок» |
| 9. | Формирование перечня дорог и улиц, подлежащих ремонту в 2008 году | 4 кв. 2007 г. | - | 3 | Специалисты управления благоустройства, ОГИБДД | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа, ОГИБДД |
| 10. | Составление дефектных ведомостей, смет | 4 кв. 2007 г., 1 кв. 2008 г. | - | 2 | Специалисты управления благоустройства | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| 11. | Организация и проведение открытого конкурса на выполнение муниципального заказа по ремонту дорог и улиц | 1 кв. 2008 г. | - | 5 | Предприятия и организации | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа, управление экономики, планирования и ценообразования |
| 12. | Подготовка и заключение договора на ремонт дорог между администрацией города и подрядной организацией - победителем открытого конкурса | 1-2 квартал 2008 года | - | 2 | - | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| 13. | Производство работ по договору подряда согласно Приложению 1 | 2-4 кв. 2008 г. | 40 000 | - | - | Подрядная организация – победитель конкурса |
| 14. | Контроль за исполнением муниципального контракта | постоянно | - | - | - | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| 15. | Приемка выполненных работ подрядной организацией | 1 раз в месяц | - | - | - | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| 16. | Текущее содержание участков дорог и улиц | В теч. года | По смете «ДЭУ» | - | - | МУП «Дорожно-эксплуатационный участок» |
| 17. | Формирование перечня дорог и улиц, подлежащих ремонту в 2009 году | 4 кв. 2008 г. | - | 3 | Специалисты управления благоустройства, ОГИБДД | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа, ОГИБДД |
| 18. | Составление дефектных ведомостей, смет | 4 кв. 2008 г., 1 кв. 2009 г. | - | 2 | Специалисты управления благоустройства | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| 19. | Организация и проведение открытого конкурса на выполнение муниципального заказа по ремонту дорог и улиц | 1 кв. 2009 г. | - | 5 | Предприятия и организации | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа, управление экономики, планирования и ценообразования |
| 20. | Подготовка и заключение договора на ремонт дорог между администрацией города и подрядной организацией - победителем открытого конкурса | 1-2 квартал 2009 года | - | 2 | - | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| 21. | Производство работ по договору подряда согласно Приложению 1 | 2-4 кв. 2009 г. | 40 000 | - | - | Подрядная организация – победитель конкурса |
| 22. | Контроль за исполнением муниципального контракта | постоянно | - | - | - | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| 23. | Приемка выполненных работ подрядной организацией | 1 раз в месяц | - | - | - | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| 24. | Текущее содержание участков дорог и улиц | В теч. года | По смете «ДЭУ» | - | - | МУП «Дорожно-эксплуатационный участок» |
| 25. | Формирование перечня дорог и улиц с твердым покрытием, подлежащих ремонту в 2010 году | 4 кв. 2009 г. | - | 3 | Специалисты управления благоустройства, ОГИБДД | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа, ОГИБДД |
| 26. | Составление дефектных ведомостей, смет | 4 кв. 2009 г., 1 кв. 2010 г. | - | 2 | Специалисты управления благоустройства | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| 27. | Организация и проведение открытого конкурса на выполнение муниципального заказа по ремонту дорог и улиц | 1 кв. 2010 г. | - | 5 | Предприятия и организации | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа, управление экономики, планирования и ценообразования |
| 28. | Подготовка и заключение договора на ремонт дорог между администрацией города и подрядной организацией - победителем открытого конкурса | 1-2 кв. 2010 г. | - | 2 | - | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| 29. | Производство работ по договору подряда согласно Приложению 1 | 2-4 кв. 2010 г. | 40 000 | - | - | Подрядная организация – победитель конкурса |
| 30. | Контроль за исполнением муниципального контракта | постоянно | - | - | - | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| 31. | Приемка выполненных работ подрядной организацией | 1 раз в месяц | - | - | - | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| 32. | Текущее содержание участков дорог и улиц | В теч. года | По смете «ДЭУ» | - | - | МУП «Дорожно-эксплуатационный участок» |
|  | ИТОГО по Программе: |  | 170 000 |  |  |  |

- Глава Находкинского городского округа							                                                          				О.Г. Колядин

- 2 ноября  2007 года, № 96-Р

- Приложение к программе «Ремонт и реконструкция

- автомобильных дорог и улиц

- Находкинского городского округа»

- ПЕРЕЧЕНЬ

- дорог и улиц Находкинского городского округа, подлежащих ремонту в 2007–2010 годах

| № п/п | Наименование дороги, улицы | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проспект Мира | Бетонное –а/б | С устройством обочин, ливнестоков |
| 2. | Ул. Постышева | а/бетонное | С заменой бордюрных камней |
| 3. | Ул. Малиновского | -«- | С заменой бордюрных камней |
| 4. | Кольцо «Волна» | -«- | С заменой бордюрных камней |
| 5. | Ул. Ленинская | -«- | С заменой бордюрных камней |
| 6. | Дорога через таксопарк | а/бетонное | С устройством ливнестоков |
| 7. | Ул. Пограничная | -«- | С заменой бордюрных камней, ремонтом тротуаров |
| 8. | Ул. Павлова | -«- | С заменой бордюрных камней, ремонтом тротуаров |
| 9. | Ул. Луначарского | -«- | С заменой бордюрных камней и ремонтом тротуаров |
| 10. | Ул. Нахимовская | -«- | С ремонтом тротуаров |
| 11. | Проезды между ул. Нахимовской и ул. Горького | -«- | С заменой бордюрных камней и ремонтом тротуаров |
| 12. | Ул. Мичурина | -«- | С частич. заменой бордюрных камней, устройст. тротуаров |
| 13. | Площадь у ост. «Рыбный порт» | -«- | С ремонтом тротуаров |
| 14. | Ул. Шоссейная (грузовая) | -«- |  |
| 15. | Ул. Гончарова | -«- | С заменой бордюрных камней и ремонтом тротуаров |
| 16. | Ул. Верхнее-Морская | -«- | -«- |
| 17. | Ул. Чехова | -«- | -«- |
| 18. | Ул. Строительная | -«- | -«- |
| 19. | Ул. Тимирязева | -«- | -«- |
| 20. | Ул. 25 лет Октября | -«- | С ремонтом тротуаров |
| 21. | Ул. Пирогова | -«- | С заменой бордюрных камней и ремонтом тротуаров |
| 22. | Ул. Ленинградская (объездная) | -«- | -«- |
| 23. | Находкинский проспект от ост. «Рыбный порт» до ост. «Заводская» | -«- | С заменой бордюрных камней и устройством барьерного ограждения |
| 24. | Дорога на мыс Астафьева | -«- | С ремонтом тротуаров |
| 25. | Ул. Чернышевского | -«- | С ремонтом тротуаров |
| 26. | Ул. Черняховского | -«- | С ремонтом тротуаров |
| 27. | Объездная дорога от «Американской деревни» до съезда на оз. Рица | а/бетонное, грунтовое | С устройством водоперепускных труб |
| 28. | Реконструкция ул. Перевальной | а/бетонное | С выносом сетей и устройством тротуаров |
| 29. | Объездная дорога от ул. Проспект Мира до ул. Пограничная | -«- | С устройством водоперепускных труб |
| 30. | Дорога на противотуберкулезный диспансер | -«- |  |
| 31. | Дорога на кожно-венерологический диспансер (ул. Спортивная) | грунтовое | С устройством тротуара |
| 32. | Дороги территор-го управления «п. Врангель» (по отдельному списку) |  |  |
| 33. | Дороги территор-го управления «п. Ливадия» (по отдельному списку) |  |  |
| 34. | Ул.Дзержинского | а/бетонное | С устройством тротуара |
| 35. | Ул. Красноармейская | а/бетонное | С устройством тротуара |
| 36. | Ул. 25 лет Октября | а/бетонное |  |
| 37. | Ул. Дальняя | а/бетонное | С устройством тротуара |
| 38. | Ул. З. Космодемьянской | а/бетонное |  |
| 39. | Ул. Добролюбова | а/бетонное | С ремонтом ЛК |
| 40. | Ул. Песчаная | а/бетонное |  |
| 41. | Находкинский проспект | а/бетонное | С заменой бордюрного камня и устройством тротуара |
| 42. | Внутриквартальные проезды: ул. Заводская, Северный проспект, ул. Комсомольская, ул. Сидоренко. Озерный бульвар | а/бетонное | С заменой бордюрного камня и устройством тротуаров |
| 43. | Ремонт территорий учреждений здравоохранения и образования (по отдельной заявке) |  |  |
| 44. | Американский перевал | а/бетонное |  |
| 45. | Дорога на ЖБФ | а/бетонное |  |
| 46. | Проспект Мира | а/бетонное | С устройством ЛК |

Официальный сайт Находкинского городского округа

2007 г.