Российская Федерация

Приморский край

Дума Находкинского городского округа

# РЕШЕНИЕ

03.03.2010														                      																											№ 485

О внесении изменений в муниципальную адресную Программу по проведению

капитального ремонта многоквартирных домов Находкинского городского округа

на 2008 год

- Дума Находкинского городского округа

- РЕШИЛА:

- 1. Внести изменения в муниципальную адресную Программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов  Находкинского городского округа на 2008 год.

- 2. Направить решение о внесении изменений в муниципальную адресную Программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов  Находкинского городского округа на 2008 год главе Находкинского городского округа для подписания и официального опубликования.

- 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

- Председатель Думы		                                                                               							М.М. Пилипенко

Российская Федерация

Приморский край

Дума Находкинского городского округа

# РЕШЕНИЕ

03.03.2010						                         																																№ 485-НПА

О внесении изменений в муниципальную адресную Программу по проведению

капитального ремонта многоквартирных домов Находкинского городского округа

на 2008 год

- 1. Внести в муниципальную адресную Программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Находкинского городского округа на 2008 год, утвержденную решением Думы Находкинского городского округа от 25.06.2008        № 218-Р, в редакции решения Думы Находкинского городского округа от 11.11.2009 № 445-Р, следующие изменения:

- 1) столбец второй строки одиннадцатой паспорта программы изложить в следующей редакции:

- «Общий объем финансирования капитального ремонта многоквартирных домов Находкинского городского округа – 91 526,782 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- - фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средств Фонда) – 63 162,660 тыс. рублей;

- - краевого бюджета – 2 357,580 тыс. рублей;

- - бюджета Находкинского городского округа – 21 366,466 тыс. рублей;

- - товариществ собственников жилья, других кооперативов, средств собственников помещений в многоквартирных домах – 4 640,076 тыс. рублей»;

- 2) раздел 6 программы «Методика расчета размера субсидии» изложить в следующей редакции:

- «6. Методика расчета размера субсидии

- Размер субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов Находкинского городского округа определяется в следующем порядке.

- Планируется для реализации мероприятий Программы использовать средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 63 162,660 тыс. рублей.

- Планируемый общий объем долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств краевого бюджета и средств бюджета Находкинского городского округа составляет 23 724,046 тыс. рублей или 25,92 процента от общего объема финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, из них: средств краевого бюджета 2 357,580 тыс. рублей, средств бюджета Находкинского городского округа – 21 366,466 тыс. рублей.

- Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, либо собственники помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений управляющей организацией, оплачивают свою долю расходов в размере не менее 5% от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, что составляет 4 640,076 тыс. рублей.»;

- 3) приложение 4 к программе «Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки по Находкинскому городскому округу» изложить в следующей редакции:

- «Приложение 4

- к муниципальной адресной Программе

- по проведению капитального

- ремонта многоквартирных домов

- Находкинского городского округа

- на 2008 год

- Перечень

- многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и в отношении

- которых планируется предоставление финансовой поддержки

- по Находкинскому городскому округу

| № | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Площадь помещений, кв.м |  |  | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс. рублей |  |  |  |  | Удельная стоимость капремонта, тыс. руб./ кв. м общей пл. помещ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | Послед. комплексного капремонта | Общая площадь жилых и нежилых помещений, всего | в т.ч. жилых |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. жилых, в собствен. гражд. |  |  | за счет средств Фонда | за счет краевого бюджета | за счет средств муницип. образования | за счет ср-в ТСЖ, др. кооперат. либо собствен. помещ. |  |
| 1 | ул. Горького, 17 | 1959 | - | 2516,2 | 1974,3 | 1879,7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, водоснабжения. Ремонт крыши, фасада | 2 188, 834 | 1 512, 110 | 56,388 | 510,932 | 109,404 | 0,9 |
| 2 | ул. Малиновского, 2 | 1970 | - | 3013,4 | 2455,4 | 2063,6 | Ремонт внутридомовых инж. систем электро-, тепло-, водоснабж., водоотведения. Ремонт крыши | 5 819, 415 | 3 956, 026 | 149,904 | 1 422,505 | 290,980 | 1,9 |
| 3 | ул. Малиновского, 3 | 1966 | - | 2445,4 | 2257,5 | 1858,2 | Ремонт крыши. Ремонт внутридомовых инж. систем тепло-, водоснабж. | 3 539, 535 | 2 445, 084 | 91,174 | 826,270 | 177,007 | 1,4 |
| 4 | ул. Малиновского, 10 | 1966 | - | 3933 | 3616,2 | 3305,1 | Ремонт крыши. Ремонт внутридомовых инж. систем электро-, водоснабжения, теплоснабжения. | 3 502, 941 | 2 419, 816 | 90,236 | 817,783 | 175,106 | 0,9 |
| 5 | ул. Мичурина, 6 | 1982 | - | 4210,8 | 4210,8 | 3624,8 | Ремонт внутридомовых инж. систем электро-, тепло-, водоснабж., водоотведения. Ремонт фасада | 3 179, 820 | 2 196, 608 | 81,907 | 742,401 | 158,904 | 0,8 |
| 6 | ул. Мичурина, 12 | 1974 | - | 5544,5 | 5414 | 4514,5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения. Ремонт крыши | 6 453, 468 | 4 458, 029 | 166,233 | 1 506,495 | 322,711 | 1,2 |
| 7 | ул. Нахимовская, 15 | 1954 | - | 741,1 | 741,1 | 741,1 | Ремонт внутридомовых инж. систем элек-тро-, тепло-, газо-, водоснабж., водоотведения. Ремонт крыши. Ремонт фасада | 2 606, 106 | 1 800, 313 | 67,127 | 608,362 | 130,304 | 3,5 |
| 8 | ул. Нахимовская, 19а | 1951 | - | 428,8 | 428,8 | 428,8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Ремонт крыши. Ремонт фасада | 725,404 | 501,103 | 18,689 | 162,081 | 43,531 | 1,7 |
| 9 | ул. Пограничная, 20 | 1970 | - | 2632,9 | 2632,9 | 2232,1 | Ремонт внутридомовых инж. систем электро-, тепло-, водоснабж., водоотведения. Ремонт крыши | 4 132,395 | 2 854,619 | 106,446 | 964,723 | 206,607 | 1,6 |
| 10 | ул. Пограничная, 22 | 1969 | - | 2561 | 2561 | 2153,9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт крыши | 3 787, 612 | 2 616, 417 | 97,566 | 884,223 | 189,406 | 1,5 |
| 11 | ул. Пограничная, 32 | 1973 | - | 5767,8 | 5767,8 | 5767,8 | Ремонт внутридомовых инж. систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт фасада. Ремонт крыши | 18 236, 190 | 12 597, 483 | 469,741 | 4 257,135 | 911,831 | 3,2 |
| 12 | ул. Пограничная, 38 | 1990 | - | 4355,3 | 4355,3 | 3735 | Ремонт внутридомовых инж. систем тепло-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт крыши | 4 313, 575 | 2 979, 820 | 111,115 | 1 006,933 | 215,707 | 1,0 |
| 13 | ул. Пограничная, 58 | 1957 | - | 353,7 | 353,7 | 353,7 | Ремонт внутридомовых инж. систем тепло-, водоснабжения. Ремонт фасада. Ремонт крыши | 1 580, 989 | 1 092, 107 | 40,728 | 353,301 | 94,853 | 4,5 |
| 14 | ул. Пограничная, 113 | 1985 | - | 4907,6 | 4001,8 | 3487 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения. Ремонт крыши | 3 143, 339 | 2 171, 514 | 80,967 | 733,753 | 157,105 | 0,6 |
| 15 | ул. Пограничная, 117 | 1978 | - | 3897,7 | 3897,7 | 3279,1 | Ремонт внутридомовых инж. систем водоснабж., водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения. Ремонт крыши | 3 655, 792 | 2 525, 417 | 94,166 | 853,403 | 182,806 | 0,9 |
| 16 | ул. Рыбацкая, 15 | 1984 | - | 2913,9 | 2913,9 | 2280,5 | Ремонт крыши. Ремонт фасада | 1 480, 650 | 1 023, 107 | 38,148 | 321,171 | 98,224 | 0,5 |
| 17 | ул. Советская, 9 | 1991 | - | 4022,8 | 4020,4 | 3373,9 | Ремонт внутридомовых инж. систем тепло-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт крыши | 3 942, 484 | 2 723, 418 | 101,556 | 920,403 | 197,107 | 1,0 |
| 18 | ул. Черняховского, 4 | 1979 | - | 3949,6 | 3916 | 3440,2 | Ремонт крыши | 1 650, 807 | 1 140, 389 | 42,457 | 368,908 | 99,053 | 0,4 |
| 19 | ул. Юбилейная, 5 | 1966 | - | 3327,4 | 3327,4 | 2954,5 | Ремонт внутридомовых инж. систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт крыши. Ремонт фасада | 6 301, 958 | 4 353, 329 | 162,333 | 1 471,185 | 315,111 | 1,9 |
| 20 | ул. Победы, 2, пос. Южно-Морской | 1977 | - | 2611,9 | 2611,9 | 2193,6 | Ремонт внутридомовых инж. систем электро-, тепло-, водоснабж., водоотведения. Ремонт крыши | 3 957, 224 | 2 733, 618 | 101,936 | 923,763 | 197,907 | 1,5 |
| 21 | ул. Пограничная, 3-а, п. Ю.-Морской | 1974 | - | 1931,9 | 1931,9 | 1675,8 | Ремонт внутридомовых систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт крыши | 4 223, 695 | 2 917, 719 | 108,796 | 985,973 | 211,207 | 2,2 |
| 22 | ул. Центральная, 4, п. Ю.-Морской | 1965 | - | 1253,7 | 1253,7 | 1182,4 | Ремонт внутридомовых инж. систем электро-, тепло-, водоснабж. водоотведения. Ремонт крыши | 3 104, 549 | 2 144, 614 | 79,967 | 724,763 | 155,205 | 2,5 |
| Всего количество многоквартирных домов по муниципальным образованиям, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки – 22 |  |  |  | Всего площадь жилых помещений в многокв. домах по муницип. образованиям, которым планируется предоставление финансовой поддержки, – 67320,4 кв. м |  |  | Всего количество многоквартирных домов по муниципальным образованиям с полным перечнем работ по капитальному ремонту – 0 | Всего объем финансирования капремонта многоквартирных домов по муницип. образованиям – 91526,782 тыс. рублей, в том числе за счет средств:Фонда – 63162,660 тыс. рублей; краевого бюджета – 2357,580 тыс. рублей; бюджета муниципального образования – 21366,466 тыс. рублей; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений – 4640,076 тыс. рублей |  |  |  |  |  |

- 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Глава Находкинского городского округа		                                                             О.Г. Колядин

- 3 марта 2010 года

- № 485-НПА

Официальный сайт  Находкинского городского округа

2010 г.