Российская Федерация

Приморский край

Дума Находкинского городского округа

# РЕШЕНИЕ

25.03.2009															                           																										№ 327

О ПРИНЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО

И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2009-2012 ГОДЫ»

- Дума Находкинского городского округа

- РЕШИЛА:

- 1. Принять муниципальную целевую программу «Строительство и капитальный ремонт сетей наружного освещения на территории Находкинского городского округа на 2009-2012 годы».

- 2. Направить решение о муниципальной целевой программе «Строительство и капитальный ремонт сетей наружного освещения на территории Находкинского городского округа на 2009-2012 годы» главе Находкинского городского округа для подписания и официального опубликования.

- 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

- Председатель Думы								                                                                             	М.М. Пилипенко

Российская Федерация

Приморский край

Дума Находкинского городского округа

# РЕШЕНИЕ

25.03.2009																																		                            					№ 327-Р

О ПРИНЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО

И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2009-2012 ГОДЫ»

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

- «СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

- НА ТЕРРИТОРИИ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2009-2012 ГОДЫ»

- Принято Думой Находкинского

- городского округа

- 25 марта 2009 года

- ПАСПОРТ

- муниципальной целевой программы

- «Строительство и капитальный ремонт сетей наружного

- освещения на территории Находкинского городского округа на 2009-2012 годы»

- Наименование Программы: Муниципальная целевая программа «Строительство и капитальный ремонт сетей наружного освещения на территории Находкинского городского округа на 2009-2012 годы» (далее - Программа).

- Основание для разработки Программы:

- - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- - Решение Находкинской городской Думы от 24.06.2005г. № 404 «Об утверждении Положения об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории Находкинского городского округа»;

- - Решение Находкинской городской Думы от 24.06.2005г. № 398 «Об утверждении Положения о порядке и организации исполнения прогнозов, планов и программ социально-экономического развития Находкинского городского округа»..

- Заказчик Программы: администрация Находкинского городского округа.

- Разработчик Программы: Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа.

- Основные цели и задачи Программы:

- Основные цели Программы:

- - доведение освещенности улиц, дорог, площадей Находкинского городского округа до нормативных показателей, установленных СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

- - повышение уровня безопасности движения транспортных средств и пешеходов в темное время суток на территории Находкинского городского округа.

- Задачи Программы:

- - выполнение  нормативных требований по уровню освещенности  улиц, дорог и площадей Находкинского городского округа;

- - повышение качества и эффективности наружного освещения;

- - повышение надежности, электробезопасности и срока эксплуатации сетей наружного освещения;

- - снижение эксплуатационных затрат на содержание сетей наружного освещения, а также затрат на потребляемую ими электроэнергию;

- - повышение количества освещенных улиц и дорог Находкинского городского округа, улучшение их эстетического восприятия.

- Сроки реализации Программы: реализация Программы планируется на 2009-2012 годы.

- Исполнители Программы:

- - управление благоустройства администрации Находкинского городского округа;

- - управление экономики, планирования и ценообразования администрации Находкинского городского округа;

- - финансовое управление администрации Находкинского городского округа;

- - организации, предприятия и индивидуальные предприниматели,  осуществляющие коммерческую деятельность на территории Находкинского городского округа и привлекаемые администрацией Находкинского городского округа при реализации Программы в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в  целях размещения  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

- Объемы и источники финансирования. Общий объем финансовых средств, необходимых  для реализации Программы, составляет  32  млн. рублей.

- Источником финансирования является бюджет Находкинского городского округа (далее - местный бюджет).

- Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- К окончанию срока реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

- - доведение освещенности улиц, дорог, площадей Находкинского городского округа до нормативных показателей, установленных СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

- - увеличение числа освещенных улиц и дорог Находкинского городского округа;

- - улучшение эксплуатационных характеристик сетей наружного освещения;

- - снижение аварийных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий на дорогах Находкинского городского округа в темное время суток, а также травматизма граждан в связи недостаточной освещенностью улиц внутриквартальных районов и придомовых территорий Находкинского городского округа;

- - снижение уровня криминогенной обстановки в Находкинском  городском округе.

- Контроль за реализацией Программы. Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Находкинского городского округа.

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

- ее решения программными методами

- Наружное освещение Находкинского городского округа (далее – наружное освещение) представляет собой эксплуатацию сетей наружного освещения, состоящих из опор, кабельных линий и электроосветительных установок (светильников), предназначенных для освещения улиц, дорог, площадей, пешеходных переходов, транспортных пересечений, а также жилых и внутриквартальных районов  Находкинского городского округа, и играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика городских улиц и дорог, в обеспечении безопасности движения автотранспорта и пешеходов по ним в темное время суток.

- Наружное освещение осуществляется по двум основным направлениям:

- 1) освещение жилых, внутриквартальных районов и пешеходных зон;

- 2) освещение транспортных магистралей (дорог, площадей; транспортных пересечений), расположенных на территории Находкинского городского округа и используемых для постоянного передвижения автотранспортных средств.

- Состояние наружного освещения в настоящее время требует значительного улучшения. Необходимость совершенствования наружного освещения вызвана постоянным ростом количества автомобильного транспорта и повышением интенсивности его движения в темное время суток; увеличением площади осваиваемой территории Находкинского городского округа, несоответствием уровня освещенности улиц и дорог Находкинского городского округа нормативным показателям, установленным СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

- Среди факторов, существенно влияющих на состояние наружного освещения в настоящее время, особо место занимает значительный износ (около 65%) электроосветительного оборудования вследствие недостаточных объемов финансирования его реконструкции и модернизации.

- Необходимость в решении  вопроса по совершенствованию наружного освещения вызвана также потребностью в переводе наружного освещения на современную осветительную арматуру, отвечающую мировым стандартам и обладающую более высокими энергосберегающими параметрами.

- В настоящее время общая протяженность сетей наружного освещения составляет 74,55 км, количество светоточек на магистральных  внутриквартальных сетях составляет 2888 шт., общее количество опор - 2840 шт., при этом:

- 65% опор и сетей подлежат капитальному ремонту (внутриквартальных сетей - 80%);

- 30% опор и сетей и  43% светоточек подлежат полной замене.

- Требуется замена или капитальный ремонт большинства осветительных приборов, сетей электропередач и опор, а также строительство новых сетей наружного освещения в жилых и внутриквартальных районах Находкинского городского округа.

- Необходимо также произвести замену физически и морально устаревшей системы централизованного телемеханического управления установками наружного освещения, так как значительный износ оборудования трансформаторных подстанций, сверхнормативный срок их службы не позволяют сегодня обеспечить требуемый современными нормами и правилами уровень надежности работы сетей и управления наружным освещением.

- Сложившуюся ситуацию с наружным освещением необходимо устранить в возможно короткие сроки. Предлагаемая Программа рассчитана на четыре года (2009-2012 годы) и учитывает срок, необходимый для восстановления сетей наружного освещения с применением современных тенденций и передовых технологий в наружном освещении.

- Реализация Программы позволит обеспечить устойчивую работу и дальнейшее развитие наружного освещения, а также повышение уровня освещенности улиц,  дорог магистральных, жилых и внутриквартальных районов как элементов внешнего благоустройства Находкинского городского округа.

- 2. Основные цели и задачи Программы

- 2.1. Основными целями Программы являются:

- 2.1.1 доведение освещенности улиц, дорог, площадей Находкинского городского округа до нормативных показателей, установленных СНиП 23-05-95

- «Естественное и искусственное освещение»;

- 2.1.2  повышение уровня безопасности движения транспортных  средств и пешеходов в темное время суток на территории Находкинского городского округа.

- 2.2. Для достижения поставленных целей в рамках реализации настоящей Программы планируется решение следующих задач:

- 2.2.1 выполнение нормативных требований по уровню освещенности улиц, дорог и площадей Находкинского городского округа,

- 2.2.2 повышение качества и эффективности наружного освещения за счет внедрения современного энергоэффективного и энергосберегающего осветительного оборудования наружного освещения;

- 2.2.3 повышение уровня надежности, электробезопасности и срока эксплуатации сетей наружного освещения путем замены действующей осветительной арматуры на современную, отвечающую мировым стандартам  и обладающую более высокими энергосберегающими параметрами, а также замены неизолированного провода на самонесущий изолирующий;

- 2.2.4 снижение эксплуатационных затрат на содержание сетей наружного освещения, а также затрат на потребляемую ими электроэнергию;

- 2.2.5 повышение количества освещенных улиц и  дорог Находкинского городского округа, улучшение их эстетического восприятия за счет  восстановления не эксплуатируемых участков сетей наружного освещения и строительства новых сетей наружного освещения.

- 3. Сроки реализации Программы

- Сроки реализации Программы рассчитаны на 2009-2012 годы.

- Сроки реализации отдельных мероприятий Программы определены в приложении к настоящей Программе.

- 4.  Перечень основных мероприятий Программы

- В целях решения задач и достижения основных целей Программы разработан Перечень основных мероприятий Программы (приложение к Программе).

- Программа предусматривает модернизацию и капитальный ремонт существующих сетей наружного освещения и строительство новых сетей наружного освещения, отвечающих современным требованиям и установленным нормативным показателям освещенности.

- Основным направлением по реализации Программы является проведение модернизации, проектирования, строительства и капитального ремонта сетей наружного освещения с применением светотехнического оборудования, включающего в себя светильники, кабельную продукцию, опоры и другой вспомогательный материал.

- В рамках реализации Программы с 2009 по 2012 годы планируется осуществить:

- 1) модернизацию сетей наружного освещения (замену провода на самонесущий изолированный; замену светильников на светодиодные);

- 2) модернизацию оборудования трансформаторных подстанций с целью обеспечения надежности электроснабжения Находкинского городского округа (замену щитов наружного освещения в трансформаторных подстанциях);

- 3) капитальный ремонт сетей наружного освещения, не эксплуатируемых в жилых и внутриквартальных районах Находкинского городского округа, предполагающий полную замену опор наружного освещения;

- 4) строительство, в том числе проектирование, новых участков сетей наружного освещения в жилых и внутриквартальных районах Находкинского городского округа;

- 5) применение и  внедрение телемеханической системы управления сетями наружного  освещения.

- 5. Механизм реализации Программы

- Механизм реализации Программы включает организационную и экономическую составляющие, обеспечивающие управление Программой и выполнение основных мероприятий Программы её исполнителями.

- Механизм реализации Программы основан на координации деятельности управления благоустройства администрации Находкинского городского округа, управления экономики, планирования и ценообразования администрации Находкинского городского округа и финансового управления администрации Находкинского  городского округа по организации, финансированию и осуществлению мероприятий Программы.

- Выполнение мероприятий Программы осуществляется посредством размещения администрацией Находкинского городского округа муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и решением Находкинской городской  Думы от 26.04.2006г. № 605 «О порядке формирования, обеспечения, размещения и контроля за исполнением муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Находкинского городского округа», в соответствии с очередностью, установленной  приложением к настоящей Программе, на основании заключаемых с организациями, предприятиями и индивидуальными предприниматели, осуществляющими коммерческую деятельность на территории Находкинского городского округа, муниципальных контрактов.

- 6. Ресурсное обеспечение Программы

- Общий объем финансирования Программы в 2009-2012 годах составит 32 млн. рублей из средств местного бюджета, в том числе:

- в 2009 году – 8 000 тыс. рублей;

- в 2010 году – 8 000 тыс. рублей;

- в 2011 году – 8 000 тыс. рублей;

- в 2012 году – 8 000 тыс. рублей.

- В ходе реализации Программы отдельные мероприятия и предусмотренные Программой объемы финансирования по инициативе Заказчика Программы могут быть изменены при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

- 7. Оценка эффективности от реализации Программы

- Реализация основных мероприятий Программы позволит добиться значительного экономического и социального  эффектов.

- Так, успешная реализация Программы позволит:

- 1. Снизить потери электроэнергии при эксплуатации сетей наружного освещения и затраты на ремонт электроосветительного оборудования, поскольку:

- - перевод 4-проводной  линии электропередачи на систему самонесущих изолированных проводов даст значительное сокращение эксплуатационных затрат,

- - замена светильников на светодиодные, при монтаже которых требуется кабель меньшего сечения, снизит расход электроэнергии на 40% и увеличит срок эксплуатации осветительного оборудования;

- - замена оборудования щитов управления наружного освещения и внедрение системы телемеханического управления сетями наружного освещения с целью рационального управления продолжительностью горения светодиодных светильников и выбором момента их включения и отключения в зависимости  от действия факторов, влияющих на освещенность улиц, позволит снизить технологические потери электроэнергии.

- 2. Экономить электроэнергию путем снижения питающего напряжения  в сети с сохранением спектрального состава излучения и цветопередачи светодиодных светильников, то есть без понижения, как это осуществляется при использовании ртутных ламп, уровня освещенности улиц на 30-50% в темное время суток.

- 3. Повысить количество освещенных улиц и дорог Находкинского городского округа за счет восстановления не эксплуатируемых сетей наружного освещения и строительства новых сетей наружного освещения в жилых и внутриквартальных районах Находкинского городского округа.

- 4. Повысить надежность, экологичность и электробезопасность работы сетей наружного освещения, так как:

- -  применение самонесущих изолированных проводов в застроенных кварталах Находкинского городского округа  не потребует спиливания деревьев и веток при сооружении линий электропередач и обезопасит население от поражения электрическим током;

- -  резкое сокращение обрезки ветвей деревьев в охранной зоне сетей наружного освещения при сооружении линий электропередач в случае замены неизолированного провода на самонесущий изолированный провод исключит причинение экологического  вреда окружающей среде;

- - использование светодиодных светильников, не содержащих ртути, не повлечет проблем с их утилизацией, которые возникают при утилизации экологически вредных ртутных ламп.

- 5. Повысить безопасность движения автотранспорта и пешеходов на дорогах и улицах Находкинского городского округа в темное время суток, в том числе  избежать частого травматизма граждан в связи с недостаточной освещенностью улиц внутриквартальных районов и придомовых территорий Находкинского городского округа.

- 6. Понизить количество совершаемых гражданами в неосвещаемых местах и в темное время суток правонарушений и улучшить криминогенную обстановку в Находкинском городском округе на 20%.

- 8. Контроль за реализацией Программы.

- Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Находкинского городского округа в лице главы Находкинского городского округа.

- Информацию о ходе реализации Программы, необходимости её корректировки анализирует и обобщает управление благоустройства администрации Находкинского городского округа, которое ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным, предоставляет главе Находкинского городского округа отчет о реализации Программы с указанием перечня выполненных мероприятий и объема израсходованных на их реализацию  средств местного бюджета.

- Глава Находкинского городского округа		О.Г. Колядин

- 25 марта 2009 года

- № 327-Р

- Приложение к муниципальной

- целевой программе

- «Строительство и капитальный

- ремонт сетей наружного

- освещения на территории

- Находкинского городского

- округа на 2009-2012 годы»

- ПЕРЕЧЕНЬ

- основных мероприятий Программы

| п/п | Наименование улиц | Прогнозируемая сумма затрат (тыс. руб.) |  |  |  | Источник финансир. | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |  |
| Замена провода на самонесущий изолированный (7,4 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Находкинский проспект | 3700 |  |  |  | Местный бюджет |  | Част. замена опор, светильн. |  |
| Замена светильников на светодиодные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Находкинский проспект | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | местный бюджет |  |  |  |
| Замена щитов наружного освещения в трансформаторных подстанциях (66 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 750 | 750 | 750 | 750 | местный бюджет |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Сидоренко,2-12 |  |  |  | 330 | местный бюджет |  |  |  |
| 4. | Ленинградская, 4,8,9А,10 |  |  | 566 |  | местный бюджет |  |  |  |
| 5. | Спортивная,18 | 84 |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 6. | Бокситогорская,22-28 | 76 |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 7. | Кирова,4,49,47,7,43 |  |  | 262 |  | местный бюджет |  |  |  |
| 8. | Почтовый переулок |  |  |  | 317 | местный бюджет |  |  |  |
| 9. | Чехова,15-56 |  | 565 |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 10. | Нахимовская,16а,16б,18,20, 23 |  |  | 260 |  | местный бюджет |  |  |  |
| 11. | Черняховского – Чернышевского |  |  |  | 330 | местный бюджет |  |  |  |
| 12. | район с/ш № 14 |  |  | 235 |  | местный бюджет |  |  |  |
| 13. | Пограничная 36,38, 36б, 38а, 38б; |  |  |  | 875 | местный бюджет |  |  |  |
| 14. | Астафьева 15-27 |  | 533 |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 15. | Нахимовская 27-33 |  | 689 |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 16. | Шоссейная, 77-181 |  |  | 594 |  | местный бюджет |  |  |  |
| 17. | Шевченко, 1-114 |  |  |  | 374 | местный бюджет |  |  |  |
| 18. | Добролюбова, 2-19 |  | 459 |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 19. | Озерный бульвар | 485 |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 20. | Портовая | 482 |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  | п. Врангель |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 21. | (район МПС) Железнодорожная |  |  | 469 |  | местный бюджет |  |  |  |
| 22. | Восточный проспект |  | 566 |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 23. | Приморский проспект |  |  |  | 268 | местный бюджет |  |  |  |
|  | п. Южно-Морской |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 24. | Пограничная |  |  |  | 214 | местный бюджет |  |  |  |
| 25 | Школьная |  | 184 |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 26 | Центральная |  |  | 180 |  | местный бюджет |  |  |  |
| 27. | Астраханская | 123 |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 28. | Луговая |  |  |  | 115 | местный бюджет |  |  |  |
|  | п. Ливадия |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 29. | Лигова |  | 459 |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 30 | Заречная |  |  | 601 |  | местный бюджет |  |  |  |
| 31. | Ливадийская |  |  |  | 683 | местный бюджет |  |  |  |
|  | с. Душкино |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 32. | Беляева |  | 240 |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  | п. Средний |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 33. | Светлая |  |  | 403 |  | местный бюджет |  |  |  |
| 34. | Школьная |  | 129 |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  | п. Авангард |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 35. | Ливадийская |  |  |  | 258 | местный бюджет |  |  |  |
| Строительство (в т.ч. проектирование) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Шоссейная, 203-227 |  |  |  | 750 | местный бюджет |  | проект |  |
| 37 | Шоссейная,181-203 |  |  |  | 644 | местный бюджет |  | проект |  |
| 38. | Шоссейная, 2-78 |  | 690 |  |  | местный бюджет |  | проект |  |
| 39. | Бульвар Энтузиастов |  |  |  | 592 | местный бюджет |  | проект |  |
| 40. | Дорога между ул. Красноармейской и объездной дорогой (дамба) | 1300 |  |  |  | местный бюджет |  | проект |  |
|  |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |

Официальный сайт  Находкинского городского округа

2009 г.