Российская Федерация

Приморский край

Дума Находкинского городского округа

# РЕШЕНИЕ

15.09.2010																																									№ 558-НПА

- О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности

- дорожного движения в Находкинском городском округе в 2007-2012 годах»

- 1. Внести в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Находкинском городском округе в 2007-2012 годах», утвержденную решением Думы Находкинского городского округа от 09.10.2007 № 86-Р («Находкинский рабочий» от 01.11.2007 № 173-174), в редакции решения от 03.03.2010 № 482-НПА следующие изменения:

- 1) столбец второй строки девятой паспорта программы изложить в следующей редакции:

- «Мероприятия Программы реализуются за счет средств краевого, местного бюджетов и собственных средств предприятий. Общий объем финансирования Программы составит 137 290,34 тыс. рублей»;

- 2) столбец второй строки одиннадцатой паспорта программы изложить в следующей редакции:

- «Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел транспорта и связи администрации Находкинского городского округа»;

- 3) абзац третий раздела 6 программы изложить в следующей редакции:

- «Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2007-2012 годах составит 137 290,34 тыс. рублей. Финансирование Программы из местного бюджета составит 67 412,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2007 год – 12 275,3 тыс. рублей, 2008 год – 5 671,6 тыс. рублей, 2009 год – 11 506,6 тыс. рублей, 2010 год – 11 191,6 тыс. рублей, 2011 год – 14 010,6 тыс. рублей, 2012 год – 12 756,6 тыс. рублей.»;

- 4) раздел 8 программы изложить в следующей редакции:

- «В ходе реализации Программы отдел транспорта и связи администрации Находкинского городского округа осуществляет контроль за реализацией Программы, координацию деятельности исполнителей Программы; ежегодно, совместно с финансовым управлением администрации Находкинского городского округа, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям.

- Исполнители Программы ежеквартально отчитываются перед отделом транспорта и связи администрации Находкинского городского округа о выполнении программных мероприятий.

- Отдел транспорта и связи администрации Находкинского городского округа в установленном порядке направляет информацию о ходе реализации Программы в отдел экономики администрации Находкинского городского округа, заместителю главы администрации Находкинского городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

- 5) приложение 3 к «Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Находкинском городском округе в 2007-2012 годах» изложить в следующей редакции:

- «Приложение 3

- к муниципальной целевой программе

- «Повышение безопасности дорожного

- движения в Находкинском городском округе

- в 2007-2012 годах»

- ПЕРЕЧЕНЬ

- мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Находкинском городском округе в 2007–2012 годах»

| № | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Срок исполнения | Объем финанс., 2007-2012гг., тыс. руб. | Объем финансирования 2007г., тыс. руб. | Объем финансирования 2008г., тыс. руб. | Объем финансирования 2009г., тыс. руб. | Объем финанс. 2010г., тыс. руб. | Объем финанс. 2011г., тыс. руб. | Объем финанс. 2012г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Материально-техническое оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение комплекта видеофиксации нарушений Правил дорожного движения РФ для УВД по НГО, 4 комплекта: ул. Шоссейная (пер. ТМТ), Северный пр., 9, Находкинский пр., 100, Находкинский пр., 45 | УВД по НГО | краевой бюджет | 2007-2011гг | 800,0 | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - |
| 1.2 | Приобретение спецтранспорта, оборудованного средствами контроля и выявления правонарушений для ДПС ГИБДД УВД по НГО - 30 единиц | УВД по НГО | краевой бюджет | 2008-2012гг. | 13967,1 | 931,14 | 2327,85 | 2327,85 | 2327,85 | 3724,56 | 2327,85 |
| 1.3 | Приобретение бланочной продукции и экспресс-тестов для проведения мероприятий по выявлению нарушений Правил безопасности дорожного движения | УВД по НГО, Краевой наркодиспансер № 1 | местный бюджет | 2008-2012гг. | 2500,0 | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка табло отсчета обратного времени на светофорных объектах в районе пешеходных переходов | Управление благоустр. адм. НГО | местный бюджет | 2007-2012гг. | 1612,0 | 33,0 | 120,0 | 100,0 | 565,0 | 374,0 | 420,0 |
| 2.2 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | Управление благоустр. адм. НГО | местный бюджет | 2007, 2009, 2011гг. | 6575,0 | 1700,0 | - | 2375,0 | - | 2500,0 | - |
| 2.3 | Предотвращение уровня ДТП на автодорогах города: замена и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, эксплуатация светофорных объектов | Управление благоустр. адм. НГО | местный бюджет | 2007- 2011гг. | 38107,0 | 2959,0 | 3000,0 | 6353,0 | 7995,0 | 8500,0 | 9800,0 |
| 2.4 | Осуществление работ по замене ламповых светофорных объектов на светодиодные | Управление благоустр. адм. НГО | местный бюджет | 2007-2008гг. | 9375,0 | 7500,0 | 1875,0 | - | - | - | - |
| 2.5 | Обустройство автобусных остановок | Управление благоустр. адм. НГО | местный бюджет | 2009-2012гг. | 7900,0 | - | - | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1900,0 |
| 2.6 | Информационное обеспечение автобусных остановок | Автотранс-портные предприятия | средства предприя-тий | 2009г. | 536,5 | - | - | 536,5 | - | - | - |
| 3. Организация безопасной перевозки пассажиров общественным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение подвижного состава автобусов в количестве 40 штук | Пассажирские автотранс-портные предприятия | средства предприя-тий | 2007-2012гг. | 48360,0 | 9360,0 | 7800,0 | 7800,0 | 7800,0 | 7800,0 | 7800,0 |
| 3.2 | Внедрение автоматизированной навигационной системы контроля за работой автобусов на городских маршрутах | Отдел транспорта и связи адм. НГО, пассажирские АТП | средства предприя-тий | 2008-2012гг. | 3500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - |
| 3.3 | Проведение комплексных сезонных обследований маршрутной сети, по которым проходит общественный транспорт | Отдел транспорта и связи адм. НГО, ОГИБДД УВД по НГО |  | 2007-2012гг. | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Пропаганда культуры поведения и организация эффективной системы взаимодействия участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обучение сотрудников ОГИБДД УВД по НГО оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | УВД по НГО, упр. здравоохранения адм. НГО | местный бюджет | 2007-2012гг. | 144,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 4.2 | Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Автобус» | УВД по НГО | спонсорские средства предприятий | 2007-2012гг. | 864,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
| 4.3 | Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения | Отдел по работе со СМИ адм. НГО, Отдел по связям с общ. адм. НГО | местный бюджет | 2007-2012гг. | 390,0 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 |
| 4.4 | Создание тематической наружной социальной рекламы, а так же размещение материалов в общественном транспорте, кинотеатрах | УВД по НГО | спонсор-ские средства предприя-тий | 2007-2012гг. | 1800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 4.5 | Приобретение электронно-вычислительной и оргтехники для технического оснащения ОГИБДД УВД по НГО | УВД по НГО | краевой бюджет | 2007-2010гг. | 50,44 | 5,82 | 4,15 | 21,5 | 18,97 | - | - |
| 5. Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение детских мероприятий: «Безопасное колесо», выставка детского рисунка и поделок «Светофор», конкурс рисунков и сочинений «Письмо водителю» | Упр. образов. адм. НГО, ОГИБДД УВД по НГО | местный бюджет | 2008-2012гг. | 150,0 | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 5.2 | Организация подписки образовательных учреждений города на газету «Добрая дорога детства» | Управление образования адм. НГО | местный бюджет | 2007-2012гг. | 69,3 | 6,3 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 5.3 | Организация детского автогородка | Упр. благоус. адм. НГО, ОГИБДД УВД по НГО | местный бюджет | 2008- 2009гг. | 100,0 | - | 50,0 | 50,0 | - | - | - |
|  | ИТОГО по всем разделам В том числе: краевой бюджет местный бюджет средства предприятий |  |  |  | 137290,34 14817,54 67412,3 55060,5 | 24516,26 936,96 12275,3 11304 | 17447,6 2532,0 5671,6 9244,0 | 23836,45 2549,35 11506,6 9780,5 | 21982,42 2546,82 11191,6 8244,0 | 26179,16 3924,56 14010,6 8244,0 | 23328,45 2327,85 12756,6 8244,0 |

- Условные обозначения:

- УВД по НГО  - Управление внутренних дел по Находкинскому городскому округу

- адм. НГО  - администрация Находкинского городского округа

- ОГИБДД УВД по НГО  - Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел  по Находкинскому городскому округу

- СМИ – средства массовой информации»;

- 6) приложение 5 «Объём финансирования муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Находкинском городском округе в 2007-2012 годах» признать утратившим силу.

- 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Глава Находкинского городского округа	                                                                   	О.Г. Колядин

- 15 сентября 2010 года

- № 558-НПА

Официальный сайт  Находкинского городского округа

2010 г.