Российская Федерация

Приморский край

Дума Находкинского городского округа

# РЕШЕНИЕ

02.11.2007																																												№ 102-Р

О ПРОГРАММЕ «РЕМОНТ ВНУТРИДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ, ЛИВНЕСТОКОВ,

ПОДПОРНЫХ СТЕНОК НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2008-2010 гг.

- Принято Думой Находкинского

- городского округа 2 ноября 2007 года

- ПРОГРАММА

- «РЕМОНТ ВНУТРИДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ, ЛИВНЕСТОКОВ, ПОДПОРНЫХ СТЕНОК НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2008-2010 ГГ.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

- Наименование Программы: Программа «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок Находкинского городского округа на 2008-2010 годы» (далее Программа).

- Заказчики Программы: администрация Находкинского городского округа; Дума Находкинского городского округа.

- Разработчик Программы: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа.

- Основания для разработки Программы: поручение главы Находкинского городского округа.

- Основные цели и задачи Программы: решать проблемы внутридворового благоустройства; создавать комфортные микросоциальные условия на внутридворовых территориях; формировать активную гражданскую позицию населения через его участие в благоустройстве и поддержании порядка на внутридворовых территориях.

- Принципы реализации Программы: обеспечение безопасности дорожного и пешеходного движения; учет интересов населения; ориентация на результат; распределение заказов на ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок в порядке, предусмотренном Положением «О муниципальном заказе».

- Основные исполнители Программы: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа;

- - жертвователи – юридические и физические лица пожелавшие принять финансовое или техническое участие в ремонте внутридворовых территорий;

- - жители Находкинского городского округа.

- Объемы и источники финансирования: общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы – 60 488,37 тыс. руб. Источник финансирования – местный бюджет и привлеченные внебюджетные средства.

- Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: комплексное благоустройство внутридворовых территорий Находкинского городского округа;

- - создание комфортных бытовых, микросоциальных условий на благоустроенных территориях;

- - повышение жизненного и культурного уровня населения.

- Система организации контроля за исполнением Программы: Контроль за реализацией Программы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа, финансовое управление администрации Находкинского городского округа, Дума Находкинского городского округа совместно с другими органами исполнительной власти в порядке, установленном для контроля за муниципальными целевыми Программами.

- Основные мероприятия по реализации Программы "Ремонт внутридворовых проездов,

- ливнестоков, подпорных стенок Находкинского городского округа на 2008-2010 годы"

| № п/п | Основные мероприятия | Срок реализации | Финансирование из бюджета города (тыс. руб.) | Кол-во участников | Контингент | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование перечня внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок подлежащих ремонту в 2008 году | 4 кв. 2007 г. | - | 3 | Специалисты управления ЖКХ, жители города | Управление ЖКХ |
| 2. | Составление дефектных ведомостей, смет | 4 кв. 2007 г., 1 кв. 2008 г. | - | 2 | Специалисты управления ЖКХ | Управление ЖКХ |
| 3. | Организация и проведение открытого конкурса на выполнение муниципального заказа по ремонту внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок | 1 кв. 2008 г. | - | 5 | Предприятия и организации | Управление ЖКХ, отдел муниципального заказа |
| 4. | Подготовка и заключение договора на ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок между администрацией города и подрядной организацией - победителем открытого конкурса | 1-2 кв. 2008 г. | - | 2 | - | Управление ЖКХ |
| 5. | Производство работ по договору подряда согласно Приложению | 2, 3, 4 кв. 2008 г | 20 291,67 | - | - | Подрядная организация – победитель конкурса |
| 6. | Контроль за исполнением муниципального контракта | Постоянно | - | - | - | Управление ЖКХ |
| 7. | Приемка выполненных работ подрядной организацией | 1 раз в мес. | - | - | - | Управление ЖКХ |
| 8. | Текущее содержание внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок | В теч. года | Платежи населения | - | - | ООО, обслуживающие территории жилфонда |
| 9. | Формирование перечня внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок подлежащих ремонту в 2009 году | 4 кв. 2008 г. | - | 3 | Специалисты управления ЖКХ, жители города | Управление ЖКХ |
| 10. | Составление дефектных ведомостей, смет | 4 кв. 2008 г., 1 кв. 2009 г. | - | 2 | Специалисты управления ЖКХ | Управление ЖКХ |
| 11. | Организация и проведение открытого конкурса на выполнение муниципального заказа по ремонту дорог и улиц | 1 кв. 2009 г. | - | 5 | Предприятия и организации | Управление ЖКХ, отдел муниципального заказа |
| 12. | Подготовка и заключение договора на ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок между администрацией города и подрядной организацией - победителем открытого конкурса | 1-2 кв. 2009 г. | - | 2 | - | Управление ЖКХ |
| 13. | Производство работ по договору подряда согласно Приложению | 2, 3, 4 кв. 2009 г. | 20 201,88 | - | - | Подрядная организация – победитель конкурса |
| 14. | Контроль за исполнением муниципального контракта | постоянно | - | - | - | Управление ЖКХ |
| 15. | Приемка выполненных работ подрядной организацией | 1 раз в месяц | - | - | - | Управление ЖКХ |
| 16. | Текущее содержание участков дорог и улиц | В течение года | Платежи населения | - | - | ООО, обслуживающие территории жилфонда |
| 17. | Формирование перечня внутридворовых проездов, ливнестоков подлежащих ремонту в 2010 году | 4 кв. 2009 г. | - | 3 | Специалисты управления ЖКХ, жители города | Управление ЖКХ |
| 18. | Составление дефектных ведомостей, смет | 4 кв. 2009 г., 1 кв. 2010 г. | - | 2 | Специалисты управления ЖКХ | Управление ЖКХ |
| 19. | Организация и проведение открытого конкурса на выполнение муниципального заказа по ремонту внутридворовых проездов, ливнестоков | 1 кв. 2010 г. | - | 5 | Предприятия и организации | Управление ЖКХ |
| 20. | Подготовка и заключение договора на ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков между администрацией города и подрядной организацией - победителем открытого конкурса | 1-2 квартал 2010 года | - | 2 | - | Управление ЖКХ |
| 21. | Производство работ по договору подряда согласно Приложению | 2, 3, 4 кв. 2010 г. | 19 994,82 | - | - | Подрядная организация – победитель конкурса |
| 22. | Контроль за исполнением муниципального контракта | постоянно | - | - | - | Управление ЖКХ |
| 23. | Приемка выполненных работ подрядной организацией | 1 раз в месяц | - | - | - | Управление ЖКХ |
| 24. | Текущее содержание участков дорог и улиц | В теч. года | Платежи населения | - | - | ООО, обслуживающие территории жилфонда |
|  | ИТОГО: |  | 60 488,37 |  |  |  |

- Глава Находкинского городского округа				                                                              							О.Г. Колядин

- 2 ноября  2007 года

- № 102-Р

- Приложение к программе «Ремонт внутридворовых

- проездов, ливнестоков, подпорных стенок

- Находкинского городского округа» на 2008-2010 гг.

- ПЕРЕЧЕНЬ

- внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок Находкинского городского округа, подлежащих ремонту в 2008–2010 годах

| № п/п | Адрес | Площадь асфальтового покрытия, в м2 | Стоимость асфальтового покрытия, в тыс. руб. | Установка бордюр, в м | Стоимость установки бордюр, в тыс. руб. | Установка ливнестоков (лотков) п.м | Стоим. установки ливнестоков тыс. руб. | Установка подпорной стенки, м3 | Стоим. устан. подпорной стенки, тыс. руб. | Всего стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Находка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Астафьева 110 | 520 | 498,97 | 140 | 88,27 |  |  |  |  | 587,24 |
| 2 | Астафьева 111 | 420 | 403,02 | 90 | 56,74 |  |  |  |  | 459,76 |
| 3 | Арсеньева 15 | 690 | 662,10 |  | 0,00 |  |  |  |  | 662,10 |
| 4 | Бокситогорская 47 | 1228 | 1178,35 | 76 | 47,92 |  |  |  |  | 1 226,26 |
| 5 | Бокситогорская 38 | 349 | 334,89 | 12 | 7,57 |  |  |  |  | 342,45 |
| 6 | Юбилейная 9 | 270 | 259,08 | 90 | 56,74 |  |  |  |  | 315,83 |
| 7 | Юбилейная 7 | 270 | 259,08 | 90 | 56,74 |  |  |  |  | 315,83 |
| 8 | Юбилейная 5 | 270 | 259,08 | 90 | 56,74 |  |  |  |  | 315,83 |
| 9 | Юбилейная 3 | 270 | 259,08 | 90 | 56,74 |  |  |  |  | 315,83 |
| 10 | Находкинский пр.82 | 2070 | 1986,30 |  | 0,00 |  |  |  |  | 1 986,30 |
| 11 | Тимирязева 9а-Тимирязева 9 | 2200 | 2111,04 | 114 | 71,87 |  |  |  |  | 2 182,92 |
| 12 | Находкинский пр.100 | 870 | 834,82 |  | 0,00 |  |  |  |  | 834,82 |
| 13 | Находкинский пр. 100а | 720 | 690,89 |  | 0,00 |  |  |  |  | 690,89 |
| 14 | Находкинский пр.62 | 340 | 326,25 | 60 | 37,83 |  |  |  |  | 364,08 |
| 15 | Находкинский пр.64а | 315 | 302,26 | 12 | 7,57 |  |  |  |  | 309,83 |
| 16 | Находкинский пр.64 | 483 | 463,47 | 64 | 40,35 |  |  |  |  | 503,82 |
| 17 | Находкинский пр. 64б | 378 | 362,72 |  | 0,00 |  |  |  |  | 362,72 |
| 18 | Нахимовская 15 | 70 | 67,17 | 25 | 15,76 |  |  |  |  | 82,93 |
| 19 | Нахимовская 15а | 66 | 63,33 |  | 0,00 |  |  |  |  | 63,33 |
| 20 | Нахимовская 17 | 77 | 73,89 |  | 0,00 |  |  |  |  | 73,89 |
| 21 | Чернышевского 2 | 600 | 575,74 |  | 0,00 |  |  |  |  | 575,74 |
| 22 | Школьная 3 | 500 | 479,78 |  | 0,00 |  |  |  |  | 479,78 |
| 23 | Школьная 1 | 80 | 76,77 |  | 0,00 |  |  |  |  | 76,77 |
| 24 | Школьная 4 | 600 | 575,74 |  | 0,00 |  |  |  |  | 575,74 |
| 25 | Постышева 43а | 800 | 767,65 | 10 | 6,30 |  |  |  |  | 773,96 |
| 26 | пр.Мира 12-14-16 | 750 | 719,67 | 290 | 182,84 |  |  |  |  | 902,51 |
| 27 | Озерный б-р 2 | 770 | 738,87 | 200 | 126,10 |  |  |  |  | 864,96 |
| Итого г. Находка |  | 15976 | 15334,01 | 1453 | 922,09 |  |  |  |  | 16 256,10 |
| пос. Южно-Морской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Комсомольская,13 | 300 | 287,87 |  |  |  |  |  |  | 287,87 |
| пос. Ливадия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Луговая, 18,19,20 | 600 | 575,74 | 200 | 125,90 |  |  |  |  | 701,64 |
| 2 | ул.Заречная, 4 | 400 | 383,83 | 70 | 44,10 |  |  |  |  | 427,93 |
| 3 | ул.Надибаидзе, 3 | 400 | 383,83 |  |  | 110 | 234,30 |  |  | 618,13 |
| Итого пос. Южно-Морской, пос. Ливадия |  | 1700 | 1631,27 | 270 | 170,00 | 110 | 234,30 |  |  | 2 035,57 |
| пос. Врангель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Набережная,107 | 80 | 76,80 |  |  |  |  |  |  | 76,80 |
| 2 | ул.Набережная,109 | 80 | 76,80 |  |  |  |  |  |  | 76,80 |
| 3 | ул.Набережная,111 | 80 | 76,80 |  |  |  |  |  |  | 76,80 |
| 4 | ул.Набережная,112 | 96,74 | 92,87 |  |  |  |  |  |  | 92,87 |
| 5 | ул.Набережная,113 | 80 | 76,80 |  |  |  |  |  |  | 76,80 |
| 6 | Приморский пр-т,18 |  |  |  |  | 285 | 1167,93 | 180 | 432,00 | 1599,93 |
| Итого пос. Врангель |  | 416,74 | 400,07 |  |  | 285 | 1167,93 | 180 | 432,00 | 2000,00 |
| 2009 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Находка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Арсеньева 4 | 500 | 510,97 | 240 | 161,15 |  |  |  |  | 672,12 |
| 2 | Арсеньева 12 | 500 | 510,97 | 240 | 161,15 |  |  |  |  | 672,12 |
| 3 | Арсеньева 14 | 500 | 510,97 | 240 | 161,15 |  |  |  |  | 672,12 |
| 4 | Арсеньева 23 | 1412 | 1442,97 | 663 | 445,18 |  |  |  |  | 1888,15 |
| 5 | Рыбацкая 20 | 1673 | 1709,70 | 590 | 396,16 |  |  |  |  | 2105,86 |
| 6 | Спортивная 27-31 | 815 | 832,88 |  |  |  |  |  |  | 832,88 |
| 7 | Ленинградская 1 | 300 | 306,58 | 100 | 67,15 |  |  |  |  | 373,73 |
| 8 | Ленинградская 3 | 300 | 306,58 | 100 | 67,15 |  |  |  |  | 373,73 |
| 9 | Ленинградская 5 | 300 | 306,58 | 100 | 67,15 |  |  |  |  | 373,73 |
| 10 | В.Морская 132 | 261 | 266,73 |  |  |  |  |  |  | 266,73 |
| 11 | Кольцева 43 | 898 | 917,70 | 92 | 61,77 |  |  |  |  | 979,47 |
| 12 | Владивостокская 16-20 | 444 | 453,74 | 78 | 52,37 |  |  |  |  | 506,11 |
| 13 | Владивостокская 28 | 640 | 654,04 | 26 | 17,46 |  |  |  |  | 671,50 |
| 14 | Владивостокская 44 | 270 | 275,92 | 50 | 33,57 |  |  |  |  | 309,50 |
| 15 | Владивостокская 46-50 | 645 | 659,15 | 50 | 33,57 |  |  |  |  | 692,72 |
| 16 | Владивостокская 54-58 | 800 | 817,55 | 40 | 26,86 |  |  |  |  | 844,41 |
| 17 | Маяковского 7 | 100 | 102,19 | 15 | 10,07 |  |  |  |  | 112,27 |
| 18 | Находкинский пр.45 | 290 | 296,36 | 17 | 11,41 |  |  |  |  | 307,78 |
| 19 | пр.Мира 26а | 385 | 393,45 | 100 | 67,15 |  |  |  |  | 460,59 |
| 20 | Северный пр. 3 | 560 | 572,28 |  |  |  |  |  |  | 572,28 |
| 21 | Северный пр. 7 | 620 | 633,60 |  |  |  |  |  |  | 633,60 |
| 22 | Кирова 15 | 391 | 399,58 | 132 | 88,63 |  |  |  |  | 488,21 |
| 23 | Кирова 19 | 455 | 464,98 | 27 | 18,13 |  |  |  |  | 483,11 |
| 24 | Кирова 7 | 242 | 247,31 | 40 | 26,86 |  |  |  |  | 274,17 |
| 25 | Свердлова 37 | 288 | 294,32 | 11 | 7,39 |  |  |  |  | 301,70 |
| 26 | Свердлова 43 | 266 | 271,84 | 13 | 8,73 |  |  |  |  | 280,56 |
| Итого г. Находка: |  | 13855 | 14162,93 | 2964 | 1996,21 |  |  |  |  | 16159,14 |
| пос. Южно-Морской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Комсомольская,11 | 300 | 306,58 | 100 | 67,03 |  |  |  |  | 373,61 |
| 2 | ул.Комсомольская,14 | 300 | 306,58 |  |  |  |  |  |  | 306,58 |
| пос. Ливадия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Луговая, 23, 23а, 24 | 100 | 102,19 | 35 | 35,80 | 200 | 226,80 |  |  | 364,79 |
| 2 | ул.Луговая, 16 | 200 | 204,39 |  |  |  |  |  |  | 204,39 |
| 3 | ул.Заречная, 5,7,8 |  |  |  |  | 140 | 317,60 |  |  | 317,6 |
| 4 | ул.Заречная, 2 | 400 | 408,77 | 100 | 67,00 |  |  |  |  | 475,77 |
| Итого пос. Южно-Морской, пос. Ливадия |  | 1300 | 1328,51 | 235 | 169,83 | 340 | 544,40 |  |  | 2042,74 |
| пос. Врангель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Восточный пр-т,23 | 380 | 388,36 | 190 | 127,68 | 135 | 290,93 |  |  | 806,97 |
| 2 | ул.Бабкина,2 |  |  |  |  | 112 | 241,36 | 42,6 | 109,07 | 350,43 |
| 3 | ул.Беринга,14 |  |  |  |  | 202 | 435,31 |  |  | 435,31 |
| 4 | Приморский пр-т,2 |  |  |  |  | 98 | 211,18 |  |  | 211,18 |
| 5 | ул.Железнодорожная,6 |  |  |  |  | 91 | 196,11 |  |  | 196,11 |
| Итого пос.Врангель |  | 380 | 388,36 | 190 | 127,68 | 128 | 1374,89 | 42,6 | 109,07 | 2000,00 |
| 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Находка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рыбацкая 4 | 480 | 515,06 | 20 | 14,23 |  |  |  |  | 529,29 |
| 2 | Рыбацкая 5 | 800 | 858,43 | 50 | 35,59 |  |  |  |  | 894,01 |
| 3 | Пирогова 52 | 640 | 686,74 | 30 | 21,35 |  |  |  |  | 708,09 |
| 4 | Арсеньева 7 | 150 | 160,96 | 30 | 21,35 |  |  |  |  | 182,31 |
| 5 | Пирогова 54а | 740 | 794,04 | 100 | 71,17 |  |  |  |  | 865,22 |
| 6 | Бокситогорская 22 | 298 | 319,76 | 75 | 53,38 |  |  |  |  | 373,15 |
| 7 | Бокситогорская 28 | 333 | 357,32 | 85 | 60,50 |  |  |  |  | 417,82 |
| 8 | Сенявина 10 | 490 | 525,79 |  | 0,00 |  |  |  |  | 525,79 |
| 9 | В.Морская1 | 242 | 259,67 | 50 | 35,59 |  |  |  |  | 295,26 |
| 10 | В.Морская 3 | 134 | 143,79 | 24 | 17,08 |  |  |  |  | 160,87 |
| 11 | В.Морская 5 | 135 | 144,86 | 18 | 12,81 |  |  |  |  | 157,67 |
| 12 | В.Морская 7 | 135 | 144,86 |  | 0,00 |  |  |  |  | 144,86 |
| 13 | В.Морская 15 | 280 | 300,45 |  | 0,00 |  |  |  |  | 300,45 |
| 14 | Советская 7а | 520 | 557,98 | 200 | 142,35 |  |  |  |  | 700,33 |
| 15 | Советская 9 | 450 | 482,87 |  | 0,00 |  |  |  |  | 482,87 |
| 16 | Советская 11 | 450 | 482,87 |  | 0,00 |  |  |  |  | 482,87 |
| 17 | Пограничная 113 | 480 | 515,06 | 240 | 170,82 |  |  |  |  | 685,88 |
| 18 | Пограничная 115 | 480 | 515,06 | 240 | 170,82 |  |  |  |  | 685,88 |
| 19 | Пограничная 40 | 1800 | 1931,46 | 160 | 113,88 |  |  |  |  | 2045,34 |
| 20 | Красноармейская 19 | 720 | 772,58 | 320 | 227,76 |  |  |  |  | 1000,34 |
| 21 | Красноармейская 15 | 910 | 976,46 |  | 0,00 |  |  |  |  | 976,46 |
| 22 | Красноармейская 11 | 600 | 643,82 | 60 | 42,70 |  |  |  |  | 686,53 |
| 23 | Пограничная 16 | 540 | 579,44 | 120 | 85,41 |  |  |  |  | 664,85 |
| 24 | Пограничная 18 | 300 | 321,91 |  | 0,00 |  |  |  |  | 321,91 |
| 25 | Пограничная 10 | 420 | 450,67 | 70 | 49,82 |  |  |  |  | 500,50 |
| 26 | Постышева 2/21 | 1020 | 1094,49 | 60 | 42,70 |  |  |  |  | 1137,20 |
| Итого г.Находка |  | 13547 | 14540,39 | 1952 | 1395,33 |  |  |  |  | 15936,72 |
| пос. Южно-Морской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Комсомольская 12 | 300 | 326,50 | 100 | 71,40 |  |  |  |  | 397,90 |
| 2 | ул.Комсомольская 2,3,4,5,6,7,8 | 600 | 653,00 | 100 | 71,40 |  |  |  |  | 724,40 |
| пос. Ливадия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Луговая 4,6,8,10 | 600 | 655,20 | 70 | 50,00 |  |  |  |  | 705,20 |
| 2 | ул.Луговая 18,19,20 |  |  |  |  | 100 | 241,60 |  |  | 241,60 |
| Итого пос. Южно-Морской, пос. Ливадия |  | 1500 | 1634,70 | 270 | 192,80 | 100 | 241,60 |  |  | 2069,10 |
| пос. Врангель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Бабкина, 6 |  |  |  |  | 140 | 321,00 |  |  | 321,00 |
| 2 | ул.Бабкина, 7 |  |  |  |  | 146 | 335,80 |  |  | 335,80 |
| 3 | ул.Бабкина, 11 |  |  |  |  | 146 | 335,80 |  |  | 335,80 |
| 4 | ул.Бабкина, 13 |  |  |  |  | 146 | 335,80 |  |  | 335,80 |
| 5 | ул.Бабкина, 15 |  |  |  |  | 146 | 335,80 |  |  | 335,80 |
| 6 | ул.Бабкина, 17 |  |  |  |  | 146 | 335,80 |  |  | 335,80 |
| Итого пос. Врангель |  |  |  |  |  | 870 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |
|  | Всего по городскому округу | 60 499,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008 год | 20 291,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009 год | 20201,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 год | 20005,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Официальный сайт Находкинского городского округа

2007 г.