РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
ДУМА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

28.06.2006                                                                                                           № 644-Р

Об инвестиционной Программе организаций коммунального комплекса «Развитие системы водоснабжения и водоотведения  Находкинского городского округа» на 2006-2012 годы

Принята Решением Думы Находкинского

городского округа  28  июня  2006

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

НА 2006-2012 ГОДЫ

Паспорт инвестиционной программы организаций коммунального комплекса

«Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа»

на 2006-2012 годы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа организаций коммунального комплекса" Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа" на 2006 - 2012 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание и дата принятия решения о разработке Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решение Думы Находкинского городского округа от 01.02.2006 № 578 «О техническом задании на разработку муниципальной целевой программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа» на 2006 - 2012 годы |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Находкинского городского округа |
| Разработчики Программы | Муниципальное унитарное предприятие «Находка-Водоканал», ООО «Врангель-Водоканал», ООО «Форд-Ност» |
| Цели и задачи Программы | Основной целью Программы является: Обеспечение потребителей Находкинского городского округа водой требуемого качества в количестве, соответствующем нормам водопотребления, строительство и реконструкции очистных сооружений. Для реализации данной цели необходимо решить следующие основные задачи: 1. Построить и реконструировать водозаборы, станции водоподготовки и водопроводных сетей и сооружений. 2. Реконструировать внутригородские системы водоснабжения. 3. Сокращение потерь воды. 4. Реконструировать и развить канализационные системы. 5. Обеспечить нормативный объем водоотведения в соответствии с санитарными нормами |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2006-2012 годы 1 этап – 2006-2008 годы 2 этап – 2008-2012 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы | 1. Реконструкция и развитие системы водоснабжения Находкинского городского округа, в том числе: 1.1.реконструкция водозаборных сооружений; 1.2.реконструкция водопроводных насосных станций; 1.3. реконструкция водопроводных сетей. 2. Реконструкция и развитие системы канализации Находкинского городского округа в том числе. 2.1. реконструкция канализационных сетей в том числе, строительство систем канализации неканализованных районов; 2.2.реконструкция канализационных насосных станций, 2.3.строительство и реконструкция очистных сооружений канализации. 3. Развитие материально-технической базы водоснабжающих предприятий. |
| Исполнители Программы И порядок их определения | Предприятия и организации всех форм собственности. Исполнители Программы определяются на конкурсной основе. |
| Объем и источники финансирования | Общая стоимость программных мероприятий на 2006-2012 годы составляет 641,0 тыс. рублей в ценах 2006 года: в том числе: - краевой бюджет – 74,8 млн. рублей; - местный бюджет – 74,8 млн. рублей; -собственные средства водоснабжающих предприятий – 171,6 млн. рублей; - внебюджетные источники – 319,8 млн. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | 1. Обеспечение нормальных условий проживания населения. 2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов. 3.Повышение эффективности производства и благосостояния жителей Находкинского городского округа. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация Находкинского городского округа Дума Находкинского городского округа |

1. Анализ исходного состояния проблемы, подлежащей

решению на программной основе

1.1. Существующие сооружения водоснабжения и канализации

Современная подача воды питьевого качества потребителям  Находкинского городского округа составляет в среднем 90,7 тыс. куб. м/сутки, а водоотведение – 35,6 тыс. куб. м/сутки.

Подача воды в город Находка осуществляется полностью из подземных водозаборов (скважинные водозаборы), при этом 100% подаваемой воды удовлетворяет санитарным нормам ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая", проходя очистку на станции обезжелезивания и обеззараживания.

Протяженность водо-подающей водопроводной сети в городе Находка составляет: водоводы (d 800 и d 1200) – 16 км с насосной станцией 2-го подъема; водораспределительная сеть по городу – 255,7 км с 18 насосными станциями и 15 резервуарами суммарной емкостью 25 600 куб. м.

В незавершенном строительстве находится реализация проекта “Неотложные мероприятия по водоснабжению Южного района города Находки”.

Население  Находкинского городского округа обеспечено канализацией порядка на 70 процентов. Доля очищаемых сточных вод в городе составляет около 40 процентов, в связи с чем очистные сооружения канализации не загружены до проектной производительности вследствие неразвитости внутригородской канализационной сети.

На стадии необходимого проектирования и строительства находятся канализационные системы на 13 участках города. Системы водоснабжения и канализации города Находки не в полной мере отвечают требованиям норм гражданской обороны и сейсмичности территории края и города Находки, в частности. Степень износа большей их части превышает 80 процентов.

Главной проблемой подлежащей решению на программой основе, является проектирование и строительство локальных очистных сооружений.

Морские природные воды на побережьях п. Южно-Морской, п. Ливадия и с. Анна используются в качестве приемника сточных вод из канализационных систем, сбрасываемых без очистки от 5-ти выпусков.

1.2. Оценка водных ресурсов  Находкинского городского округа для целей водоснабжения и водоотведения

Ресурсы подземных вод на территории  Находкинского городского округа и прилегающих территорий (МО Партизанского района) на сегодняшний день нуждаются в комплексной переоценке. Забор воды из основного (Екатериновского) скважинного водозабора составляет порядка 80 тыс. куб. м/сутки. При этом потребность в воде составляет 100 тыс. куб. м/сутки, что с учетом 20% запаса, приводит к необходимости доразведки на данной территории подземных вод в объеме 120 тыс. куб. м/сутки.

Подземные воды Екатериновского водозабора в большинстве случаев имеют повышенное содержание железа.

Ресурсы подземных вод на территории п. Врангель и прилегающих территорий на сегодняшний день нуждаются в комплексной переоценке. Забор воды из водозабора “Хмыловский” (п. Врангель) составляет порядка 7,9 тыс. куб. м/сутки, с перспективой подъема воды до 10,8 тыс. куб. м/сутки.

На стадии необходимого проектирования и строительства находится система водоснабжения п. Южно-Морской и п. Ливадия.

Морские природные воды на побережье города Находки используются в качестве приемника сточных вод канализационных систем со сбросом  значительной части канализационных вод без очистки, очищенные стоки в объеме 30-40 тыс. куб. м/сутки направляются на глубоководный выпуск бухты Тунгус,  Восток, Гайдомак, Анна.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение системы хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителей Находкинского городского округа водой нормативного качества в требуемом количестве, водоотведения и очистки сточных вод.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

обеспечение хозяйственно-питьевых нужд  Находкинского городского округа с учетом его социально-экономического развития;

обеспечение охраны водных объектов  Находкинского городского округа, являющихся источниками питьевого водоснабжения, от загрязнения сточными водами;

обеспечение соответствия качества подаваемой воды санитарным нормам и технологическим требованиям;

обеспечение надежности и безопасности системы водоснабжения требованиям норм гражданской обороны и сейсмичности территорий Приморского края и города Находки, в частности.

В рассматриваемой Программе решение поставленных задач намечено на 2006 - 2012 годы, в этот период предусматривается завершить основные мероприятия. В качестве контрольных цифр для  Находкинского городского округа в целом приняты развитие водопотребление до 2008 год - 100 тыс. куб. м/сутки, на период полного развития - 120 тыс. куб. м/сутки.

Объем водоотведения на 2010 год принят 80 тыс. куб. м/сутки, на период полного развития – 100 тыс. куб. м/сутки.

3. Перечень мероприятий по реализации Программы

Направления программных мероприятий по водоснабжению на период до 2008 года приняты в следующей очередности.

3.1. Водоснабжение

Повышение производительности и надежности водозабора и магистральных водоводов, включающее:

доразведка, проектирование, строительство и реконструкция водозабора в селе Екатериновка, с. Хмыловка, водозабор “Душкинский”.

Обеспечение нормативного качества воды, подаваемой потребителям Находкинского городского округа за счет:

повышения производительности существующих и строительства новых станций водоподготовки;

реконструкции и технического перевооружения существующих станций водоподготовки с применением современных технологий;

охраны от загрязнения и улучшения санитарного состояния зон санитарной охраны водозаборов.

Снижение водопотребления  за счет уменьшения:

потерь воды во внутригородских сетях путем их реконструкции;

удельного нормативного водопотребления путем внедрения поквартирного водоучета.

Повышение степени надежности функционирования систем водоснабжения путем:

ввода в эксплуатацию дополнительных подземных водоисточников;

приведения системы водоснабжения в соответствие с нормами гражданской обороны и сейсмичности 7 - 8 баллов;

применения автоматизированных систем водозабора, водораспределения и контроля за работой и техническим состоянием инженерных систем.

Направления программных мероприятий по водоотведению на период до 2010 года приняты в следующей очередности.

3.2. Канализация

Очистка сточных вод  Находкинского городского округа , включая:

строительство и реконструкцию сооружений по очистке сточных вод, вызванные увеличением производительности систем водоснабжения;

развитие канализационных сетей с целью загрузки существующих канализационных очистных сооружений.

На основании Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" программные мероприятия разработаны в форме инвестиционных проектов, перечень которых образует Программу. Каждый инвестиционный проект представляет собой обоснование технической возможности и экономической целесообразности строительства комплекса сооружений, дающего конечную продукцию - подачу потребителю в требуемом количестве воды хозяйственно-питьевого назначения или отведение определенного количества стоков в водоприемник с очисткой их до нормативного качества.

4. Первоочередные программные мероприятия

В качестве основных факторов, определяющих состав первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения Находкинского городского округа, начало реализации которых планируется на 2006 - 2008 годы, приняты главные задачи Программы:

создание предпосылок развития экономики Находкинского городского округа в ближайшей перспективе для решения первоочередных задач федерального и краевого уровней,

завершение ранее начатых строительных работ,

повышение производительности водозаборов с одновременным улучшением качества воды для хозяйственно-питьевых нужд,

повышение эффективности работы существующих водоочистных сооружений и станций обезжелезивания.

Выбор первоочередных программных мероприятий по развитию канализации Находкинского городского округа сделан с учетом следующих факторов:

развитие систем канализации с целью полной загрузки существующих станций очистки сточных вод, строительство локальных очистных сооружений

улучшение экологического состояния прилегающих бухт

Перечень инвестиционных проектов приведен в приложении 1, перечень подпрограмм в приложении 2.

5. Механизм осуществления Программы

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) между заказчиком - Администрацией  Находкинского городского округа и исполнителями программных мероприятий. Муниципальный контракт определяет права и обязанности Администрации  Находкинского городского округа и исполнителя работ, регулирует их отношения при выполнении муниципального контракта, в том числе предусматривает контроль за ходом работ по выполнению муниципального контракта. В установленном порядке Администрация  Находкинского городского округа организует конкурсный отбор исполнителей по каждому программному мероприятию.

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет собственных средств водоснабжающих предприятий, средств местного и краевого бюджетов, инвестиций, благотворительных взносов организаций и частных лиц.

За счет платежей населения за водоснабжение и водоотведение и привлекаемых средств формируется фонд развития и восстановления основных фондов организаций водопроводно-канализационного хозяйства. Средствами, образующими этот фонд, являются:

средства от платы пользователей и потребителей за хозяйственно-питьевое водоснабжение;

средства от централизации платежей организаций водопроводно-канализационного хозяйства за аренду муниципального имущества ;

отчисления от прибыли организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

Система финансирования предполагает также организацию реинвестирования - механизма самофинансирования, построенного на многократном обращении финансовых средств, полученных за счет продажи питьевой воды.

Для реализации программных мероприятий предусмотрен механизм государственного финансирования. Он включает средства краевого бюджета и бюджета муниципального образования; налоговые льготы для организаций, участвующих в реализации программных мероприятий и вкладывающих средства в реализацию Программы.

6. Ресурсное обеспечение Программы

6.1. Финансовые ресурсы

Стоимость программных мероприятий составляет 640 980,3 тыс. руб. (в ценах 2006 года), из них развитие системы водоснабжения  Находкинского городского округа – 409 807,3 тыс. руб., развитие системы канализации  Находкинского городского округа – 225 412,0 тыс. руб., развитие материально-технической базы Водоканала – 5 761,0 тыс. руб.

За первый год реализации программных мероприятий (2006 год) планируется выполнить работ на сумму  10 000,0 тыс. руб., за второй (2007год) - на 82 486,9 тыс. руб., за последующие периоды (2008-2010 годы и 2011-2012 годы) – 332 650,7 тыс. руб. и 215 842,7 тыс. руб. соответственно.

По источникам финансирования стоимость программных мероприятий распределяется следующим образом:

- из краевого бюджета – 74 796,0 тыс. руб. (11,7 %)

- из местного бюджета –74 796,1 тыс. руб. (11,7 %)

- из средств водоснабжающих предприятий– 171 600,0 тыс. руб. (26,8 %)

- из внебюджетных источников –319 788,2 тыс. руб. (49,8 %).

Для обеспечения финансирования программных мероприятий из краевого бюджета все инвестиционные проекты Программы, реализуемые с участием средств краевого бюджета, должны быть включены в состав краевой целевой программы "Обеспечение населения Приморского края питьевой водой" на 2002 - 2010 годы.

Внутригородские сети водоснабжения и канализации относятся к муниципальной собственности, поэтому их развитие должно осуществляться преимущественно за счет средств бюджетов муниципальных образований и собственных средств Водоканала.

Привлечение внебюджетных источников финансирования возможно на основе спонсорской помощи, договоров пожертвований, а также за счеты платы за подключение водопользователей к системам водоснабжения и водоотведения города Находка (расчёт платы за подключение приведён в приложении 4.)

6.2. Материальные ресурсы

Преобладающее большинство требуемых для реализации программных мероприятий материальных ресурсов, включающее в себя цемент, сборные железобетонные конструкции и изделия, лесо- и пиломатериалы, кирпич, камень бутовый, щебень и гравий, песок строительный, столярные изделия, санитарно-технические изделия, трубы керамические, измерительное оборудование и средства автоматики, реагенты, электроэнергию, может быть обеспечено предприятиями-поставщиками города Находка и Приморского края в целом. Поставками из других субъектов Российской Федерации и из-за рубежа покрывается потребность в горюче-смазочных материалах и нефтепродуктах, трубах стальных и чугунных, насосном оборудовании.

7. Координация программных мероприятий

С целью координации действий, направленных на реализацию Программы, целесообразно создание при Администрации Находкинского городского округа координационного совета. В состав координационного совета должны входить, кроме представителей профильных подразделений Администрации  Находкинского городского округа, участвующих в реализации Программы, представители Думы Находкинского городского округа, представители Администрации Приморского края, являющихся государственными заказчиками краевых целевых программ, мероприятия которых направлены на решение задач Программы.

Координационный совет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

8. Оценка эффективности осуществления Программы

Эффективность от реализации программных мероприятий следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном и экономическом аспектах эффективность достигается за счет сохранения здоровья людей, что в значительной степени предотвращает миграцию населения, спад производства и, следовательно, предотвращает экономические потери. Реализация Программы позволит предотвратить ущерб народному хозяйству, природе и обществу, ежегодно оцениваемые десятками миллионов рублей, за счет обязательного соблюдения режима использования зон санитарной охраны и водоохранных зон в бассейнах рек - источниках питьевого водоснабжения.

Реализация программных мероприятий позволяет создать значительное количество рабочих мест, как в строительстве, так и в области эксплуатации систем водоснабжения и канализации  Находкинского городского округа, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 года N 659 "О мерах по поддержанию занятости населения" является важным критерием оценки социальной эффективности инвестиционных проектов.

Экономический эффект Программы приведен в приложении 3 и составит ориентировочно 58 695,1 тыс. руб. ежегодно.

Экологический эффект при реализации Программы обеспечивается за счет комплекса водоохранных мероприятий, направленных на дальнейшее предотвращение загрязнений и оздоровление источников питьевого водоснабжения, что наряду с улучшением качества природных вод положительно повлияет на состояние животного и растительного мира, ихтиофауну, состояние рекреационных ресурсов. Комплекс водоохранных программных мероприятий включает реконструкцию сооружений по очистке сточных вод, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

9. Организация, формы и методы управления Программой

Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с Положением о порядке принятия и организации исполнения прогнозов, планов и программ социально-экономического развития Находкинского городского округа, принятого решением Находкинской городской Думы № 398 от 24.06.2005г.

Глава Находкинского

городского округа																																		О.Г. Колядин

28 июня 2006 года

№ 644 –Р

Приложение 1

к инвестиционной программе организаций коммунального комплекса

"Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Находкинского городского округа”

на 2006 - 2012 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

" РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА " НА 2006 - 2012 ГОДЫ

| № п/п | Наименование инвестиционных проектов | Объем инвестиций, тыс. руб. (в ценах 2006г.) |  |  |  |  | Показатели (в натуральных единицах) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Средства водоснабжающего предприятия | Внебюд-жетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция водозаборных сооружений с. Екатериновка, всего: в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 72 850 4 250 19 000 33 000 16 600 | 9 000 3 000 3 000 3 000 | 10 000 4 000 3 000 3 000 | 250 250 | 53 600 16 000 27 000 10 600 | Увеличение производительности водозабора до 100 тыс. куб. м/сутки | Окончание работ по переоценке запасов водозабора 3 кв. 2007 г. |
| 1.2 | Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей г. Находка, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 260 840 1 010 29 489,2 143 800 86 540,8 | 31 615 - 3 000 15 000 13 615 | 27 415,1 - 4 489,2 10 787,7 12 138,2 | 88 620 1 010 5 420 45 600 36 590 | 113 189,9 - 16 580 72 412,3 24 197,6 | Ремонт свыше 26 660 м водопроводных сетей | Имеется проект “Неотложных мероприятий по водоснабжению Южного района г. Находка” и “Реконструкция водовода нижней зоны” |
| 1.3 | Реконструкция водопроводных насосных станций г. Находка, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 25 067,3 627,3 - 19 440 5 000 | 11 940 9 440 2 500 | 12 500 10 000 2 500 | 627,3 627,3 |  | Реконструкция свыше 20 ВНС | Имеется рабочая документация по АСУ работы ВНС |
| 1.4 | Реконструкция водозабора Хмыловский, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 14 960 3 360 7 500 4 100 |  |  |  | 14 960 3 360 7 500 4 100 | Увелечение производительности водозабора до 10,9 тыс. куб. м/сутки | Проект 4 кв. 2007 г. |

| 1.5 | Реконструкция водопроводных сетей п. Врангель, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 12 460 3 035 5 170 4 255 |  |  | 2 500 300 1 800 400 | 9 960 2 735 3 370 3 855 | Ремонт свыше 7540 метров водопроводных сетей | Проект 4 кв. 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Реконструкция ВНС 2-го подъема п. Врангель, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 1 530 50 960 520 |  |  |  | 1 530 50 960 520 | Замена оборудования | Проект 4 кв. 2007 г. |
| 1.7 | Реконструкция водозабора “Душкинский” в районе реки Волчанка, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 22 100 10 000 12 100 |  |  | 22 100 10 0000 12 100 |  | Реконструкция 500 метров дренажной системы, смена насосов, монтаж АСУ, реконструкция хлораторной | Проект 3 кв. 2007 г. |

| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей г. Находка, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 143 700 1 960,7 12 101,7 68 161,7 61 475,9 | 2 240 2 240 | 4 000 1 000 3 000 | 48 159,7 1 960,7 1 000 34 289 10 910 | 89 300,3 - 10 101,7 28 632,7 50 565,9 | Канализование 13 районов города Находка, ремонт свыше 10 000 м канализационных сетей | Ведется проектирование по канализованию района ул. Ленинскаая и ул. Малиновского (срок 3 кв. 2006 г.) |
| 2.2 | Реконструкция канализационных насосных станций г. Находка, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 2 300 340 1 960 |  |  | 2 300 340 1 960 |  | Реконструкция свыше 20 ВНС | Ведется проектирование по канализованию района ул. Ленинская и ул. Малиновского (срок 3 кв. 2006 г.) |
| 2.3 | Реконструкция очистных сооружений канализации б. Тун-гус, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 8 282 282 8 000 | 3 560 3 560 | 4 440 4 440 | 282 282 |  | Восстановление свыше 6 сооружений по очистке сточных вод |  |

| 2.4 | Реконструкция канализационный сетей п. Врангель, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 7 650 1 530 3 060 3 060 |  |  | 1 000 600 400 | 6 650 1 530 2 460 2 660 | Ремонт свыше 3000 м. канализационных сетей |  | Проект 4 кв. 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Реконструкция канализационных и насосных станций п. Врангель, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 4 300 924 1 416 1 960 |  |  |  | 4 300 924 1 416 1 960 | Реконструкция 10-ти КНС |  | Проект 4 кв. 2007 г. |
| 2.6 | Строительство локальных очистных сооружений выпуска №1 п. Южно-Морской район ул. Победы, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 33 100 1 532 16 936 14 632 | 11954 6 170 5 784 | 11954 6170 5 784 |  | 9 192 1 532 4 596 3 064 | Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод 555,0 куб. м/сутки |  | Проект 4 кв. 2006 г. |
| 2.7 | Строительство локальных очистных сооружений выпуска №4 п. Южно-Морской район ул. Пушкинская, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 10 500 485 5 856 4 159 | 3 794,0 2 200 1 594 | 3 794 2 200 1 594 |  | 2 912 485 1 456 971 | Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод 156,0 куб. м/сутки |  | Проект 1 кв. 2008 г. |
| 2.8 | Реконструкция очистных сооружений канализации п. Врангель, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 15 580 15 580 | 693 693 | 693 693 |  | 14 194 14 194 | Восстановление 2-х очистных сооружений и устройство локальных очистных сооружений в с. Козьмино |  |  |
| 3. Материально-техническая база |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие материально-технической базы МУП “Находка – Водоканал”, всего в том числе: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 5 761 1 530 1 020 1 771 1 440 |  |  | 5 761 1 530 1 020 1 771 1 440 |  | Приобретение 15 единиц новой техники |  |  |
|  | Итого в том числе по годам: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы Из них: Находка, всего в том числе по годам: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 640 980,3 10 000,0 82 486,9 332 650,7 215 842,7 518 800,3 10 000,0 71 570,9 266 172,7 171 056,7 | 74 796,0 9 560,0 38 743,0 26 493,3 58 355,0 9 560,0 29 680,0 19 115,0 | 74 796,1 4 000,0 9 929,2 35 850,7 25 016,2 58 355,1 4 000,0 9 929,2 26 787,7 17 638,2 | 171 600,0 6 000,0 9 700,0 94 060,0 61 840,0 146 000,0 6 000,0 9 400,0 81 660,0 48 940,0 | 319 788,2 53 297,7 163 997,0 102 493,5 256 090,2 42 681,7 128 045,0 85 363,5 |  |  |  |
|  | Врангель, всего в том числе по годам: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 год п. Южно-Морской, всего в том числе по годам: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы | 56 480,0 8 899,0 33 686,0 13 895,0 65 700,0 2 017,0 32 792,0 30 891,0 | 693,0 693,0 15 748,0 8 370, 7 378,0 | 693,0 693,0 15 748,0 8 370, 7 378,0 | 3 500,0 300,0 2 400,0 800,0 22 100,0 10 000,0 12 100,0 | 51 594,0 8 599,0 29 900,0 13 095,0 12 104,0 2 017,0 6 052,0 4 035,0 |  |  |  |

Приложение 2

к инвестиционной программе организаций коммунального комплекса "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа”

на 2006 - 2012 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОДПРОГРАММ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

НА 2006 - 2012 ГОДЫ

| № п/п | Мероприятия. | Стоимость проектных работ, тыс. руб. | Стоимость работ, тыс. руб. |  |  | Ожидаемый эффект. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
|  | 1. Реконструкция водозаборных сооружений в с. Екатериновка |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобрести 40 погружных насосов импортного производства с комплектующим оборудованием. |  | 1200 |  | Стабилизировать водоснабжение и увеличить производительность водозабора. Экономия электроэнергии (порядка 150 000 кВт/мес). |  | 2006-2007гг. |
| 1.2. | Откорректировать проект хлораторной запроектировать склад хлора, реконструировать хлораторную, построить склад хлора. | 550 | 2000 |  | Создание условий для обезвреживания вредных примесей воды и обеспечение безопасных условий труда рабочих |  | 2006- 2007г. |
| 1.3. | Заменить станции управления на скважинах – 40 шт. |  | 100 |  | Стабилизировать водоснабжение, экономия электроэнергии. |  | 2006г. |
| 1.4. | Заменить эл.кабеля к скважинам – 2 км. |  | 500 |  | Обеспечить стабильное электроснабжение скважин. Стабилизировать водоснабжение. |  | 2006г. |
| 1.5. | Расширение водозаборных сооружений с увеличением производительности до 120 тыс. куб м/сутки (с 20% запасом) | 8000 | 50000 |  | Стабилизировать водоснабжение и увеличить производительность водозабора. |  | 2007-2012гг. |
| 1.6 | Проект автоматизации систем управления скважинами и водозабором, учет подачи воды с водозабора | 500 | 10000 |  | Сокращение численности персонала, экономия электроэнергии, экономия воды. |  | 2006-2008гг. |
| Реконструкция водозаборных сооружений (в/з р. Хмыловка) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Приобрести 13 погружных насосов импортного производства с комплектующим оборудованием |  | 416 |  | Стабилизировать водоснабжение и увеличить производительность водозабора. Экономия электроэнергии |  | 2007 г. |
| 1.8 | Восстановление ограждения ЗСО в/з р. Хмыловка |  | 3132 |  | Требование СниП, ООС и органов Роспотребнадзора |  | 2007-2008 гг. |
| 1.9 | Устройство ЗСО водозаборных скважин |  | 119 |  | Требование СниП, ООС и органов Роспотребнадзора |  | 2007-2008 гг. |
| 1.10 | Откорректировать проект хлораторной , запроектировать склад хлора, реконструировать хлораторную, посьтроить склад хлора | 250 | 1250 |  | Создание условий для обезвреживания вредных примесей воды и обеспечение безопасных условий труда |  | 2006-2007 гг. |
| 1.11 | Замена трубопровода от приемного колодца до насосных агрегатов, д. 300 мм |  | 850 |  | Стабилизировать водоснабжение и увеличить производительность водозабора. |  | 2007 г. |
| 1.12 | Расширение водозаборных сооружений с увеличением производительности до 10,8 тыс. куб. м/сутки (с 15% запасом) | 1000 | 6600 |  | Стабилизировать водоснабжение и увеличить производительность водозабора. |  | 2007-2012 гг. |
| 1.13 | Проект автоматизации систем управления скважинами и водозабором, учет подачи воды с водозабора | 150 | 1193 |  | Сокращение численности персонала, экономия электроэнергии, экономия воды |  | 2006-2008 гг. |
| Реконструкция водозабора “Душкинский” |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Замена трубопровода дренажной системы водозабора “Душкинский” | 500 | 9700 |  | Стабилизировать водоснабжение и увеличить производительность водозабора, снятие режимного водоснабжения в зимний период |  | 2009 г |
| 1.15 | Замена старых электронасосных агрегатов ЦНС 300/240- 2 шт., на новые со ступенчатым пуском | 300 | 3600 |  | Экономия электроэнергии |  | 2009-2010 гг. |
| 1.16 | Разработать проект строительства хлораторной и склада хранения жидкого хлора в соответствии с правилами безопасности при производстве, хранении, транспортирования и применения хлора | 500 | 3000 |  | Создание условий для обезвреживания вредных примесей воды и обеспечение безопасных условий труда рабочих |  | 2009 г. |
| 1.17 | Проект автоматизации систем управления водозабором, учет подачи воды с водозабора | 500 | 4000 |  | Сокращение численности обслуживающего персонала, экономия электроэнергии |  | 2010 г. |
|  | 2. Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Запроектировать перекладку участока водовода от ВНС 3 п. до управления Торгового порта Ø 500 мм и поэтапно переложит, согласно проекта. | 350 | 40 000 |  | Снижение утечек, стабилизация водоснабжения нижней промзоны и районов ул. Астафьева. |  | 2008г. |
| 2.2. | Переложить аварийные участки водопровода (согласно перечня Приложения 2.1.) – 3325м. |  | 8000 |  | Снижение утечек воды, стабилизация водоснабжения в районах города, экономия электроэнергии |  | 2006-2007гг. |
| 2.3. | Переложить аварийные участки водопровода (согласно перечня Приложения 2.2. – 26 660м.) |  | 86830 |  | Снижение утечек воды, стабилизация водоснабжения в районах города, экономия электроэнергии |  | 2007-2012гг. |
| 2.4. | Корректировка проекта, неотложные мероприятия по водоснабжению Южного района г. Находки | 1000 |  |  | Снятие режимного водоснабжения с Южных микрорайонов г. Находка |  | 2007г. |

| 2.5. | Реализация неотложных мероприятий по водоснабжению Южного микрорайона г. Находки |  | 124000 | Снятие режимного водоснабжения с Южных микрорайонов г. Находка | 2009-2012гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6. | Поставить регуляторы давления на вводы в домах в нижних точках в районах ул. Пограничной, I и II Южных мкр. (50 шт.), а также на вводе в район оз. Соленого (3 шт.) |  | 660 | Снижение утечек, стабилизация водоснабжения, экономия электроэнергии | 2006г. |
| Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей (п. Врангель) |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Запроектировать прокладку водовода от района БКР до п. Первостроителей, д. 200 мм. 1=100 |  | 2600 | Снижение утечек, стабилизация водоснабжения района ул. Первостроителей | 2008 г. |
| 2.8 | Устройство дюкера через канал реки Глинка |  | 6500 | Защита трубопровода от повреждений | 2006-2007 гг. |
| 2.9 | Прокладка водовода от ВНС 2- подъема до Северных емкостей д. 300 мм. 1=6000 м. |  | 2100 | Снижение утечек воды, стабилизация водоснабжения поселка, экономия электроэнергии | 2007-2012 гг. |
| 2.10 | Замена водовода от ВНС 2 подъема до п. ГПТУ, д. 200 мм. 1=5000 м. |  | 1260 | Снижение утечек воды, стабилизация водоснабжения поселка, экономия электроэнергии | 2007-2012 гг. |
| 3. 3. Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Восстановить учет на ВНС III п., ВНС IV п., ВНС “Луначарского”, ВНС “Южная” (11 шт.), водозаборе. |  | 385 | Контроль за режимом водоснабжения и расходом воды по районам города. | 2006 г. |
| 3.2. | Замена н/агрегата К 290/30 с электродвигателем 250 кВт на н/агрегат К 200-15-315, Эл.дв. 37 кВт, 1450 об./мин. На ВНС “Спортивная” |  | 64,5 | Экономия электроэнергии. | 2006г. |
| 3.3. | Заменить н/а К 90/85 с Эл. Дв 45 кВт. На н/е К 100-65-200 с Эл.дв. 22 кВт, 3000 об./мин. На ВНС “Лесная” (2 шт.) |  | 30,5 | Экономия электроэнергии. | 2006г. |
| 3.4. | ВНС “Тимирязева” - замена н/е К 90/55 с Эл. Дв. 45 кВт на н/а К 100-80-160, Эл.дв. 15 кВт, 3000 об./мин. |  | 20,6 | Экономия электроэнергии. | 2006г. |
| 3.5. | ВНС “Рыбацкая” - замена н/а К 90/85 с Эл дв. 45кВт. На н/а К 80-50-200, Эл.дв. 15 кВт, 3000 об./мин. |  | 20,1 | Экономия электроэнергии. | 2006г. |
| 3.6. | ВНС “ДКС” - замена н/а К 90/85 с Эл.дв.45 на н/а К 80-50-200, Эл.дв. 15 кВт, 3000 об./мин. |  | 20,1 | Экономия электроэнергии. | 2006г. |
| 3.7. | ВНС “Кинотехникум” - замена н/е Д 500/65 с Эл дв..200 кВт на н/а Д 315/71, Эл.дв. 110 кВт, 3000 об./мин. |  | 86,5 | Экономия электроэнергии. | 2006г. |
| 3.8. | Восстановить емкости на ВНС III п., ВНС “Крабовая”. |  | 1300 | Стабилизация водоснабжения, наличие противопожарного запаса. | 2008г. |
| 3.9. | Оборудовать насосные станции регулятором оборотов Эл.двигетеля с датчиками давления на напорных трубопроводах ВНС IV п., ВНС “Луначарского”, ВНС “Южная” – 9 шт. |  | 300 | Экономия электроэнергии, снижение пусковых нагрузок на двигатель, защита обмотки электродвигателя от пробоя, снижение затрат на перемотку электродвигателей. | 2008г. |
| 3.10 | Восстановить ТП на ВНС “Луначарского”. |  | 2000 | Стабилизация водоснабжения третьей части города. | 2008г. |
| 3.11 | Исключить из эксплуатации ВНС “Дзержинского”, для чего переложить водопровод от ВНС “ДКС” d100, 700м. |  | 840 | Экономия электроэнергии, сокращение персонала (4 человека) | 2009г. |
| 3.12. | Проект автоматизации систем управления ВНС и сетей, учет подачи по ВНС | 700 | 19300 |  | 2008-2012гг. |
| Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС 2-подъема) п. Врангель |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Провести замену оборудования, произвести установку оборудования в машинный зал согласно проекта, замена н/агрегата К 290/30 с электродвигателем 250 кВт на н/агрегат К 200-15-315, электродвигатель 37 кВт, 1450об./мин. |  | 550 | Стабилизировать водоснабжение и увеличить производительность. Экономия электроэнергии. | 2006-2007 гг. |
| 3.15 | Оборудовать насосные станции регулятором оборотов эл.двигателя с датчиками давления на напорных трубопроводах учет подачи воды с водозабора |  | 98 | Экономия электроэнергии, снижение пусковых нагрузок на двигатель, защита обмотки электродвигателя от пробоя, снижение затрат на перемотку электродвигателей. | 2008 г. |
| 3.16 | Проект автоматизации систем управления ВНС и сетей, учет подачи по ВНС | 182 | 700 |  | 2008-2012 гг. |
| 4. Реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Заменить напорный коллектор от КНС-13 до пл. Совершеннолетия Ø 300 мм l=900 м*2=1800 м. |  | 5600 | Сокращение аварийных ситуаций и затрат на восстановление дорожного покрытия. | 2009г. |

| 4.2. | Построить обводной коллектор на КНС “Вертолетная” Ø300 мм l=270 м. |  | 1000 | Экономия электроэнергии 500 кВт/сутки. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Проектирование водоотведения неканализованных районов (согласно перечня приложения 2.3.) | 7100 |  | Предотвращение загрязнения окружающей среды | 2006- 2007 гг. |
| 4.4. | Водоотведение неканализованных районов (согласно перечня приложения 2.3.) |  | 123000 | Предотвращение загрязнения окружающей среды, снижение платы за сброс загрязняющих веществ (с 5 млн. руб до 1,5 млн руб ежегодно) | 2007-2012гг. |
| 4.5. | Капитальный ремонт канализационных коллекторов по городу. |  | 7000 | Сокращение аварийных ситуаций и затрат на восстановление дорожного покрытия, предотвращение загрязнения окружающей среды | 2006-2012гг. |
| Реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей п. Врангель |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Заменить напорный коллектор от КНС-3 до КНС-4 д. 300 мм. 1=8000 м. |  | 3320 | Сокращение аварийных ситуаций | 2009 г. |
| 4.7 | Заменить напорный коллектор от КНС-1 до КНС-3 д. 250 мм. 1=8000 м. |  | 3150 | Сокращение аварийных ситуаций и затрат на восстановление дорожного покрытия. | 2009 г. |
| 4.8 | Капитальный ремонт канализационных сетей |  | 1180 | Сокращение аварийных ситуаций и затрат на восстановление дорожного покрытия. | 2009 г. |
| 5. Реконструкция канализационных насосных станций (КНС) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Главная насосная станция – замена электродвигателя №3 синхронного 800 кВт на асинхронный 310 кВт |  | 200 | Экономия электроэнергии. | 2006г. |
| 5.2. | Замена Эл.двигателей на КНС-13 (2 шт.) и ЦКНС (2 шт.) вместо 250 кВт поставить 160 кВт, 1450 об./мин. |  | 960 | Экономия электроэнергии. | 2007г. |
| 5.3. | Установка 2-х погружных насосов на КНС “Малиновского” ЦМФ 50*10. |  | 30 | Предотвращение аварийных ситуаций и затопления канализационных сетей. | 2006г. |
| 5.4. | Заменаэлектродвигателей н/а на КНС №4 250 кВт на 160 кВт (3 шт.). |  | 110 | Экономия электроэнергии. | 2006г. |
| 5.5. | Приобрести 75 счетчиков моторесурсов и установить их (установить общий учет подачи стоков с КНС). |  | 1000 | Контроль за работой КНС, экономия электроэнергии. | 2007г. |
| Реконструкция канализационных насосных станций (КНС) п. Врангель |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Замена электродвигателей на КНС-(10 шт.) вместо 250 кВт поставить 160 кВт, 1450об./мин. |  | 1050 | Экономия электроэнергии. | 2007 г. |
| 5.7 | Приобрести счетчики моторесурсов и установить их (установить общий учет подачи стоков с КНС) |  | 3250 | Контроль за работой КНС, экономия электроэнергии | 2007 г. |
| 6. Реконструкция очистные сооружения канализации (ОСК) |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ремонт аэротенок. |  | 8000 | Восстановление разрушающихся аэротенок, улучшение работы ОСК | 2007г. |
| 6.2. | Переложить в/сети от емкости до хлораторной Ø 100 мм 400 м. |  | 240 | Требования ТБ и ОТ. | 2006г. |
| 6.3. | Приобрести 2 Эл.двигателя на 30 кВт для замены Эл.двигателя на 50 кВт. |  | 42 | Экономия электроэнергии. | 2006г. |
| Реконструкция очистные сооружения канализации (ОСК) п. Врангель |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Ремонт отстойников и аэротенок п. Береговой |  | 1570 | Восстановление разрушающихся аэротенок, улучшение работы ОСК | 2007 г. |
| 6.5 | Устройство ограждений п. Береговой |  | 320 | Требование СниП, ТБ и ООС и органов Роспотребнадзора |  |
|  | Оборудование очистных сооружений с отчисткой сточных вод с. Козмино | 462 | 2100 | Требование ТБ и ООС | 2007 г |
| 6.6 | Замена оборудования и реконструкция станции биологической очистки п. Первостроителей |  | 1500 | Восстановление разрушающихся отстойников, улучшение работы ОСК |  |
| 6.7 | Замена емкости гашения сточных вод |  | 3800 | Улучшение работы ОСК | 2006 г. |
| 6.8 | Реконструкция ОСК п. Береговой |  | 5828 | Улучшение работы ОСК | 2006-2012гг. |
| Строительство локальных очистных сооружений п. Южно-Морской |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Разработать проект установки локальных очистных сооружений на 2-х выпусках. | 2200 |  | Предотвращение загрязнения водных объектов, снижение платы за сброс загрязняющих веществ | 2007 г. |
| 6.10 | Приобрести 2 комплекта локальных очистных сооружений |  | 36800 | Предотвращение загрязнения водных объектов, снижение платы за сброс загрязняющих веществ | 2008 г. |
| 6.11 | Монтаж очистных сооружений , ввод в эксплуатацию |  | 4600 | Предотвращение загрязнения водных объектов, снижение платы за сброс загрязняющих веществ | 2007-2012 гг. |
| 7. Развитие материально-технической базы Водоканала |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Пятиместный микрогрузовик – 6 шт. |  | 870 | Замена изношенной тяжелой техники на экономичные микрогрузовики (экономия до 750 тыс. руб. в год) | 2007г. |
| 7.2. | Экскаваторы типа “Исудзу” - 2 шт. |  | 870 | Снижение оплаты за заказную технику. | 2006г. |
| 7.3. | Беларусь – 1 шт. |  | 300 | Снижение оплаты за заказную технику. | 2008г. |
| 7.4. | Лойдер – 1 шт. |  | 435 | Снижение оплаты за заказную технику. | 2009г. |
| 7.5. | Длинномер с краном манипулятором – 1 шт. |  | 700 | Снижение оплаты за заказную технику. | 2008г. |
| 7.6. | Водовозка – 1 шт. |  | 280 | Снижение оплаты за заказную технику. | 2008г. |
| 7.7. | Мотопомпы – 2 шт. (передвижные, откачивающие насосные установки Q-110-200 м3/час) |  | 56 | Снижение оплаты за заказную технику. | 2010г. |
| 7.8. | Автобус на 45 мест – 2 шт. |  | 1200 | Снижение затрат на подвоз рабочих на объекты не имеющие общественного транспорта. | 2011г. |
| 7.9. | Микроавтобус для лаборатории – 1 шт. |  | 240 | Оперативность проведения анализов воды и стоков | 2012г. |
| 7.10 | Течеискатель – 1 шт. |  | 600 | Планомерный поиск утечек, несанкционированных подключений. | 2006г. |
| 7.11 | Трассоискатель – 1 шт. |  | 60 | Поиск, устранение утечек | 2006г. |
| 7.12 | Радиосвязь с аварийными а/м – 15 шт. |  | 150 | Повышение оперативности работы, снижение пробега автомашин. | 2007г. |
|  | ИТОГО: | 18 200 | 500 600,3 |  |  |

Приложение 2.1.

Перечень аварийных водопроводных сетей, нуждающихся в замене на 2006-2007 годы.

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, м | Диаметр, мм | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция магистрального водовода от станции 3-го подъема до автовокзала (3-ий этап) | 600 | 500 | 4000 |
| 2. | Реконструкция с заменой на чугунные трубы водоводов |  |  |  |
| 2.1. | Ул. Астафьева, 112 | 100 | 100 | 150 |
| 2.2. | Пожарная часть № 7 | 180 | 100 | 270 |
| 2.3. | Ул. Строительная – ул. Ключевая, 29 | 140 | 100 | 180 |
| 2.4. | Ул. Строительная – ул. Садовая, 24 | 225 | 100 | 300 |
| 2.5. | Ул. Пирогова, 66 – ул. Арсеньева, 7 | 200 | 250 | 300 |
| 2.6. | Ул. Пограничная, 2 – Находкинский пр-т, 22 | 500 | 150 | 600 |
| 2.7. | Ул. Пограничная, 36А – ул. Пограничная, 32 | 150 | 150 | 200 |
| 2.8. | Ул. Школьная (Гостиница) – ул. Школьная, 2 | 120 | 200 | 200 |
| 2.9. | Ул. Пограничная (водомерная камера) – ул. Пограничная, 2 | 210 | 200 | 300 |
| 2.10. | Ул. Владивостокская, 3 – ул. Кольцевая, 49 | 100 | 100 | 300 |
| 2.11. | Ул. Нахимовская, 19 – ул. Нахимовская, 21 | 80 | 150 | 100 |
| 2.12. | Ул. Нахимовская, 32 – ул. Нахимовская, 28 | 200 | 150 | 300 |
| 2.13. | Ул. Артемовская | 250 | 100 | 250 |
| 2.14. | Ул. Лермонтова, 10 – ул. Гончарова, 14 | 270 | 100 | 400 |
| 2.15. | Ул. Спортивная, 18 | 100 | 150 | 150 |
|  | ИТОГО | 3325 |  | 8000 |

Приложение 2.2.

Перечень аварийных водопроводных сетей, нуждающихся в замене на 2008 - 2012 года.

| ВОДОПРОВОДНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Участок сети | Диаметр, мм | Протяженность, м | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. |
| 1 | Водовод от ВНС 3-го подъема до управления Торгового порта | 500 | 5700 | 40 000 |
| 2 | Водовод от ВНС “Луначарского” до ул. Седова | 400 | 1320 | 4 000 |
| 3 | Водовод от ВНС “Луначарского” до Моручилища | 400 | 2730 | 6 000 |
| 4 | Водовод от ВНС 4-го подъема до ВНС “Луначарского” | 500 | 5200 | 11 500 |
| 5 | Водовод от ВНС “Южная” до ул. Рыбацкая | 400 | 1065 | 2 000 |
| 6 | Водовод от базы УКСа через “Волчьи ворота” (обводная линия ВНС 3-го подъема) | 800 | 500 | 8 000 |
| 7 | Итого по магистралям |  | 16515 | 71500 |
| Уличные сети (замена на чугун) |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Пирогова 52 – ул. Пирогова 58 | 200 | 235 | 500 |
| 9 | ВНС “Арсеньева” - ул. Арсеньева 13а | 150 | 570 | 800 |
| 10 | ул. Рыбацкая 5 - ул. Пирогова 66 | 300 | 200 | 600 |
| 11 | Ул. Астафьева 13 – 21 | 150 | 200 | 300 |
| 12 | Ул. Спортивная 39а | 100 | 140 | 200 |
| 13 | Ул. Бокситогорская 40 – гаражи БАМРа | 150 | 750 | 1000 |
| 14 | Ул. Лермонтова 5 – ул. Парковая 3 | 100 | 280 | 400 |
| 15 | Ул. Лермонтова 5 – ул. Лермонтова 26 | 150 | 400 | 600 |
| 16 | Ул. Лермонтова – ул. Островского 10 | 200 | 50 | 150 |
| 17 | Ул. Лермонтова – ул. Крылова 7 | 50 | 130 | 150 |
| 18 | Ул. Тимирязева | 150 | 800 | 1100 |
| 19 | Ул. Островского | 150 | 280 | 500 |
| 20 | Ул. Чапаева | 100 | 800 | 1100 |
| 21 | Ул. 25 лет Октября 6 – 18 | 150 | 300 | 450 |
| 22 | Находкинский пр-т 116 (Алиса) | 150 | 250 | 400 |
| 23 | Ул. Нахимовская 7 – ул. Нахимовская 2 | 150 | 180 | 250 |
| 24 | Переход Находкинский пр-т – ул. Портовая | 150 | 40 | 60 |
| 25 | Озерный бульвар 9-13а | 150 | 180 | 270 |
| 26 | Озерный бульвар 9-13а (врезка) | 100 | 60 | 90 |
| 27 | ВНС “Дзержинского” - ул. Минская – ул. Дзержинского 32 – 34 | 150 | 450 | 600 |
| 28 | ВНС “Падь Ободная” от скважины | 100 | 500 | 750 |
| 29 | ВНС “Паль” - ул.Ключевая – ул. Макарова | 150 | 150 | 230 |
| 30 | ул. Перевальная (ДСУ) | 100 | 180 | 270 |
| 31 | Водопровод от ул. Постышева, 1 до роддома | 300 | 1220 | 2 100 |
| 32 | Дворовые сети район ул. Постышева, пр. Мира, Озерный бульвар | 100 | 1800 | 2 160 |
|  | Итого по уличным сетям |  | 10145 | 15330 |
|  | Итого всего |  | 26660 | 86 830 |

Приложение 2.3.

Водоотведение неканализованных районов по городу Находка.

| № п/п | Район. | Ориентировочная стоимость проектных работ, тыс. руб. | Ориентировочная стоимость строительства, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Район улицы Зои Космодемьянской | 150 | 2000 |
| 2 | Район улицы Ленинской (КНС 2) | 400 | 10000 |
| 3 | Район улицы Заводской (КНС 3) | 400 | 10000 |
| 4 | Район улицы Пограничной, 2 – 19 | 150 | 4000 |
| 5 | Часть района дальней улицы Пограничной | 100 | 1500 |
| 6 | Центральный район и мыс Шефнера | 500 | 8000 |
| 7 | Район улицы Минской 11, 13, 16, 22, 24, Дзержинского, 12 | 300 | 3000 |
| 8 | Район улицы Портовой, 3 – 25 | 200 | 2000 |
| 9 | Район улицы Малиновского | 400 | 2000 |
| 10 | Район улицы Перевальной – ДСУ | 500 | 3500 |
| 11 | Район улицы Шоссейной – Шевченко | 500 | 5000 |
| 12 | Районы частного сектора (“Кедр”, ул. Звёздная, и т.д.) | 3000 | 30000 |
| 13 | Поселок Приисковый | 500 | 40000 |
| 14 | Район улицы Ореховой | - | 2000 |
|  | Всего | 7100 | 123000 |

Приложение 3

к инвестиционной программе организаций коммунального комплекса "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа”

на 2006 - 2012 годы

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ МЕРОПРИЯТИЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

НА 2006 - 2012 ГОДЫ

| № п/п | Наименование инвестиционных проектов | Обоснование экономического эффекта | Экономический эффект, тыс. руб./год. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция водозаборных сооружений с. Екатериновка. | Снижение затрат электроэнергии на водозаборе за счет замены старых насосов и подбора их согласно производительности каждой скважины, а также внедрение АСУ водозабором. При потреблении водозаборными сооружениями электроэнергии порядка 1 500 000 кВт/мес, экономия составит до 10% (150 000 кВт/мес), т.е. до 3 600 000 руб ежегодно. | 3 600 |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей. | Реализация проекта “Неотложных мероприятий по водоснабжению Южного микрорайона г. Находки” - экономический эффект порядка 5 млн. руб. Перекладка водопроводных сетей и снижение избыточного напора воды потребителей соответственно и за счет этого снижение ее потерь до 10% от общего потребления воды (ориентировочно экономия составит до 10 млн. руб. ежегодно) | 15 000 |
|  | Реконструкция водопроводных насосных станций. | Замена насосного оборудования по ВНС и КНС – 14 472 000 кВт в год (или 28 944 000 руб. в год) с дополнительным внедрением АСУ ВНС. | 28 944 |
|  | Реконструкция канализационных насосных станций. |  |  |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей. | За счет снижения платежей за сброс загрязняющих веществ в бухту экономия составит до 3,5 млн. руб. в год. | 3 500 |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации б. Тунгус. |  |  |
|  | Строительство систем канализации неканализованных районов. |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы Водоканала. | Экономия ГСМ, повышение оперативности устранения аварий, снижение затрат на подрядных работах ориентировочной суммой 1 млн. руб. | 1 000 |
|  | ИТОГО: г. Находка |  | 52 044 |
|  | Реконструкция водозабора “Хмыловский” | Снижение затрат электроэнергии на водозаборе за счет замены старых насосов и подбора их согласно производительности каждой скважины, а также внедрение АСУ водозабором. При потреблении водозаборными сооружениями электроэнергии порядка 45 000 кВт/мес, экономия составит до 10% (4500 кВт/мес), т.е. до 120 000 руб ежегодно. Установка на водозаборе двухставочного электросчетчика (тариф по дневному и ночному времени) уменьшит затраты по электроэнергии на 16%. Стабилизация водоснабжения поселка | 852 |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей. | Перекладка водопроводных сетей и снижение избыточного напора воды потребителей соответственно и за счет этого снижение ее потерь до 10% (орентировочно экономия составит до 3,4 млн. руб. ежегодно) | 3400 |
|  | Реконструкция ВНС станции 2-го подъема | Замена насосного оборудования ВНС – 762000 кВт в год с дополнительным внедрением АСУ ВНС | 1691,5 |
|  | Реконструкция канализационных насосных станций. | Стабилизация бесперебойного водоснабжения поселка |  |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей. | За счет снижения платежей за сброс загрязняющих веществ экономия составит до 70 000 руб. в год. | 70 |
|  | Реконструкция очистных сооружений и устройство локальных очистных сооружений с. Козмино |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы ООО “Врангель-Водоканала” | Экономия ГСМ, повышение оперативности устранения аварий, снижение затрат на подрядных работах ориентировочной суммой 1 млн. руб. |  |
|  | ИТОГО: п. Врангель |  | 6 013,5 |
|  | Проектирование и строительство локальных очистных сооружений на 2-х выпусках п. Южно-Морской | За счет снижения платежей за сброс загрязняющих веществ | 170 |
|  | Реконструкция водозабора “Душкинский” в районе р. Волчанка | Снижение затрат электроэнергии га водозаборе за счет замены дренажных труб, замена старых насосных агрегатов на электронасосные агрегаты со ступенчатым пуском, внедрение АСУ водозабором. | 467,6 |
|  | ИТОГО: п. Южно-Морской |  | 637,6 |
|  | ВСЕГО по Находкинскому городскому округу |  | 58 695,1 |

Приложение 4

к инвестиционной программе организаций коммунального комплекса "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Находкинского городского округа”

на 2006 - 2012 годы

РАСЧЁТ УДЕЛЬНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ (ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ)

К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

" РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

НА 2006 - 2012 ГОДЫ

| № п/п | Объект | Объем увеличения, куб. м/сут. | Стоимость работ, тыс. руб. | Удельные капвложения, руб/куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система водоснабжения г. Находка | 20 000 | 358 757,30 | 17 937,87 |
| 2 | Система водоотведения г. Находка | 20 000 | 152 282 | 7 614,10 |
|  | ИТОГО |  | 511 039,30 | 25 551,97 |

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

“ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ” НА 2006 - 2012 ГОДЫ

| № п/п | Наименование инвестиционных проектов | Объем инвестиций, тыс. руб. (в ценах 2006г.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч по источникам финансирования |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства Водоканала | Внебюджетные источники |
|  | Всего, в том числе по годам: 2006 год 2007 год 2008-2010 годы 2011-2012 годы | 516 800,3 10 000,0 70 570,9 265 172,7 171 056,7 | 57 355,0 9 560,0 28 680,0 19 115,0 | 57 355,1 4 000,0 8 929,2 26 787,7 17 638,2 | 146 000,0 6 000,0 9 400,0 81 660,0 48 940,0 | 256 090,2 42 681,7 128 045,0 85 363,5 |

Официальный сайт администрации города Находки

2006 г.