Приморский край

Дума Находкинского городского округа

# РЕШЕНИЕ

31.05.2006																																																№ 630-Р

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

«РАЗВИТИЕ И ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ МОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2006-2010 ГОДЫ

Принято Думой

Находкинского городского округа

31 мая 2006 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

- «Развитие и обустройство мест массового отдыха населения на территориях

- морского побережья Находкинского городского округа» на 2006-2010 годы

- Паспорт Программы

- Наименование программы: Развитие и обустройство мест  массового отдыха населения на территориях морского побережья Находкинского городского округа в 2006-2010 годах.

- Основания для разработки:

- 1.Решение Думы Находкинского городского округа от 30.06.2004 г. № 223 «Об утверждении Программы «Развитие туризма в городе Находке на 2004-2005 гг. и до 2010 года»;

- 2.Решение Думы Находкинского городского округа от 15.07.2005 г. № 466 «Об утверждении положения о создании условий для массового отдыха жителей Находкинского городского округа и организации обустройства мест массового отдыха».

- Разработчик Программы: Отдел по развитию туризма администрации Находкинского городского округа.

- Период реализации Программы: 2006-2010 годы.

- Основные цели и задачи Программы:

- 1. Организация отдыха жителей и гостей города.

- 2. Создание благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха, купания, туризма и спорта  жителей и гостей города.

- 3. Сохранение целостности природных ресурсов.

- Основной исполнитель и соисполнители Программы:

- 1. Отдел по развитию туризма Находкинского городского округа

- 2. Арендаторы территорий морского побережья.

- Ожидаемые конечные результаты, социальный и экономический эффект: Формирование современной сети мест массового отдыха, купания, туризма и спорта для жителей и гостей города. Формирование имиджа  города Находки, как территории, благоприятной для развития туризма, приема и размещения гостей и туристов города. Обеспечение  увеличения доходной части местного бюджета за счет развития сервисного комплекса предоставления услуг в местах массового отдыха населения.

- Система организации контроля за исполнением Программы: Отдел по развитию туризма, специальная  комиссия по проверке состояния готовности к летнему купальному сезону территорий морского побережья

- Объемы и источники финансирования

- (в тыс. руб.)

| Объемы и источники финансирования, т.р. | 2006-2010 г.г. | в том числе по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| Общий объем финансирования | 14640.0 | 4652.0 | 3641.0 | 2351.0 | 2148.0 | 1848.0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.Местный бюджет | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2.Средства предприятий | 14590.0 | 4642.0 | 3631.0 | 2341.0 | 2138.0 | 1838.0 |

- 1. Введение

- Данная программа разработана в целях организации массового  отдыха жителей и гостей на территориях морского побережья Находкинского городского округа и определяет механизм создания условий для развития и обустройства мест массового отдыха (далее по тексту – зон  массового отдыха).

- Зона  массового отдыха –  это часть морского   побережья природоохранного значения на территории  Находкинского городского округа, выделенная и закрепленная для интенсивного использования в целях массового отдыха населения, а также комплекс временных сооружений, расположенных на этом участке, несущих функциональную нагрузку в качестве оборудованной зоны  массового отдыха.

- 2. Порядок определения и обустройства зон массового

- отдыха на территориях морского побережья

- 2.1. Зоны массового отдыха на территориях морского побережья определяются нормативно-правовым актом главы  Находкинского городского округа, с указанием границ и ответственных лиц.

- 2.2. Ответственными лицами за организацию летнего отдыха и создание условий для массового отдыха на территориях морского побережья являются юридические и физические лица, арендующие территории морского побережья и выполняющие следующие требования к организации и обустройству зон массового отдыха и содержанию территорий:

- 2.2.1. Наличие схемы зоны массового отдыха, утвержденной главным архитектором  Находкинского городского округа.

- 2.2.2. Размещение  и содержание малых архитектурных форм и наземных сооружений, в том числе в соответствии со СНиП не менее определенного количество единиц на 1 га

| № | Наименование | Количество единиц на 1 га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теневые навесы (зонты, тенты) | 5 |
| 2 | Душевые | 1 |
| 3 | Кабинки для переодевания | 2 |
| 4 | Санузлы (биотуалеты) | 2 |
| 5 | Урны | 6 |
| 6 | Контейнера для сбора мусора | 2 |
| 7 | Буйки для ограждения зоны купания | 5 |

- 2.2.3. Наличие  информационных щитов с надписью «Зона массового отдыха населения. Запрещается:

- - распитие спиртных напитков и пива. Штраф до 300 рублей

- - выгул домашних животных. Штраф до 2 тыс. рублей

- - сброс мусора и отходов.  Штраф до 100 тыс. рублей »

- 2.2.4. Обеспечение выполнения природоохранного, санитарного и земельного законодательств Российской Федерации, а также нормативно-правовых актов краевого и местного уровня

- 2.2.5. Обеспечение освоения и благоустройства территорий, в том числе: содержание, планировка, ежедневная очистка.

- 2.2.6. Обеспечение условий для платной и бесплатной парковки  автотранспортных средств.

- 2.2.7. Обеспечение запрета на  проезд автотранспортных средств в районе 20 метров от  уреза воды.

- 3. Создание условий для массового отдыха населения на территориях морского побережья

- С целью формирования современной сети зон массового отдыха, купания, туризма и спорта, создания комфортных, безопасных и доступных условий для жителей и гостей города, предусматривается  проведение следующих работ:

- 3.1. Размещение объектов торговли и общественного питания.

- 3.2. Размещение спортивных и игровых площадок,  в том числе для детей.

- 3.3. Размещение пунктов проката с предоставлением услуг проката: надувных матрацев, лежаков, лодок, спортинвентаря, предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода и прочее.

- 3.4. Выделение и ограждение  зоны купания буйками, в том числе для детей.

- 3.5. Проведение культурных, экскурсионных, спортивных, оздоровительных и иных мероприятий (к пр. фестиваль песчаных фигур, соревнования по волейболу,  мисс Лето и т.д.).

- 4. Осуществление контрольных  и координационных функций

- 4.1. Координацию деятельности лиц, ответственных за создание условий и обустройство зон массового отдыха населения на территории морского побережья Находкинского городского округа осуществляет администрация Находкинского городского округа.

- 4.2. Для арендаторов территорий морского побережья - ответственных лиц за обустройство зон отдыха и создание условий массового отдыха населения, участвующих в муниципальной целевой программе и выполняющих требования п.2.2., арендная плата  рассчитывается с учетом льготного поправочного коэффициента.

- 4.3. Контроль за состоянием готовности территорий морского побережья к летнему сезону,  их текущей эксплуатацией осуществляет  специальная  комиссия состав которой формируется главой Находкинского городского округа, а также полномочные органы и службы.

- 5. Мероприятия по реализации муниципальной целевой Программы «Развитие и обустройство

- мест массового отдыха населения на территориях морского побережья в 2006-2010 годах»

- Раздел 1. Координация и регулирование деятельности по организации летнего оздоровительного отдыха и купания

- 1. Разработка нормативно-правового акта с перечнем зон массового отдыха населения на территориях морского побережья,  с указанием ответственных лиц, отвечающих за создание условий массового отдыха, купания, туризма и спорта. Исполнитель: отдел по развитию туризма администрации НГО. Срок исполнения: ежегодно, в срок до 1 апреля.

- 2. Координация деятельности лиц, ответственных за создание условий и обустройство зон массового отдыха населения на территориях морского побережья. Исполнитель: отдел по развитию туризма администрации НГО. Срок исполнения: ежегодно.

- 3. Организация работы специальной комиссии по проверке за состоянием готовности к летнему купальному сезону территорий морского побережья  и контролю (надзору) за их текущим состоянием. Исполнитель: отдел по развитию туризма администрации НГО. Срок исподнения: ежегодно, по утвержденному графику.

- 4. Проведение в средствах массовой информации разъяснительной работы среди населения по профилактике и предупреждению несчастных случаев в зонах массового отдыха и организованного купания. Исполнитель: отдел по развитию туризма администрации НГО. Срок исполнения: ежегодно, в течении летнего купального сезона.

- 5. Выделение на территориях  морского побережья мест, не отвечающих требованиям санитарного законодательства. Изготовление и  установка щитов «Купание запрещено». Исполнтели: отдел по развитию туризма, ТО ТУ Роспотребнадзор Приморского края в г. Находке. Срок испонения: ежегодно, к летнему сезону. Источник финансирования: местный бюджет. Объемы финансирования (в тыс. руб.): 2006-2010 гг. - 50.0, в т.ч. 2006 г.- 10.0, 2007 г. - 10.0, 2008 г. - 10.0, 2009 - 10.0, 2010 г. - 10.0. Итого по разделу 1 (тыс. руб.): 2006-2010 гг. - 50.0, в т.ч. 2006 г.- 10.0, 2007 г. - 10.0, 2008 г. - 10.0, 2009 - 10.0, 2010 г. - 10.0.

- Раздел. 2..Создание комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения

- 1. Обеспечение подготовки зон массового отдыха к летнему купальному сезону, в т.ч.:

- - разработка  и утверждение схемы зоны массового отдыха;

- - установление информационных стендов «Зона массового отдыха населения. Запрещается;

- - распитие спиртных напитков. Штраф до 300 рублей;

- - выгул домашних животных. Штраф до 2 тыс. рублей;

- - сброс мусора и отходов. Штраф  до 100 тыс. рублей.

- Исполнители: арендаторы территорий морского побережья. Срок исполнения: ежегодно, к началу летнего купального сезона. Источник финансирования: средства предприятий. Объемы финансирования (тыс. руб.): 2006-2010 гг. - 60.0, 2006 г. - 22.0, 2007 г. - 11.0, 2008 г. - 11.0, 2009 - 8.0, 2010 - 8.0.

- 2. Обеспечение Порядка обустройства зон массового отдыха на территориях морского побережья, в т.ч. размещение и установление теневых навесов, душевых  кабинок, кабинок для переодевания, санузлов, урн, контейнеров для  мусора, буйков для ограждения зоны купания. Исполнители: арендаторы территорий морского побережья. Срок исполнения: ежегодно, к началу летнего купального сезона. Источники финансирования: средства предприятий. Объемы финансирования (тыс. руб.): 2006-2010 гг. – 13100, 2006 г. – 4400, 2007 г. – 3400, 2008 г. – 2000, 2009 г. – 1800, 2010 г. – 1500.

- 3. Разработка программ по организации досуга населения, в том числе проведение  культурных, экскурсионных, спортивных, оздоровительных и иных мероприятий. Исполнители: арендаторы территорий морского побережья. Срок исполнения: ежегодно, в течении летнего купального сезона. Источник финансирования: средства предприятий, Объемы финансирования (тыс. руб.): 2006-2010 гг. - 1430.0, 2006 г. - 220.0,  2007 г. - 220.0, 2008 г. - 330.0, 2009 г. - 330.0, 2010 г. - 330.0.

- Итого по разделу 2 (тыс. руб.): 2006-2010 гг. – 14590, 2006 г. – 4642, 2007 – 3631, 2008 г. – 2341, 2009 г. – 2138, 2010 г. – 1838.

- Всего  по Программе (тыс. руб.): 2006-2010 гг. – 14640, 2006 г. – 4652, 2007 г. – 3641, 2008 г. – 2351, 2009 г. – 2148Ю, 2010 г. – 1848. В т.ч. - местный бюджет (тыс. руб.): 2006-2010 гг. - 50.0, в т.ч. 2006 г.- 10.0, 2007 г. - 10.0, 2008 г. - 10.0, 2009 - 10.0, 2010 г. - 10.0; - средства предприятий (тыс. руб.) 2006-2010 гг. – 14590, 2006 г. – 4642, 2007 г. – 3631, 2008 г. - 	2341, 2009 г. – 2138, 2010 г. –1838.

Глава Находкинского городского округа						                                                						О.Г. Колядин

31 мая 2006 года

№ 630-Р

Официальный сайт администрации города Находки

2006 г.