Российская Федерация

Приморский край

Дума Находкинского городского округа

# РЕШЕНИЕ

09.10.2007																																													№ 86-Р

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В НАХОДКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В 2007-2012 ГОДАХ»

- Принято Думой Находкинского

- городского округа

- 9 октября 2007 года

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В НАХОДКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В 2007-2012 гг.»

- ПАСПОРТ

- муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения

- в Находкинском городском округе на 2007-2012 гг.

- Наименование документа: Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Находкинском городском округе на 2007-2012 годы» (далее Программа).

- Основание для разработки документа: Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 100 «О федеральной целевой Программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»; закон Приморского края от 17 мая 2007 года № 67-КЗ « О краевой целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае на 2007-2012 годы».

- Заказчик: администрация Находкинского городского округа.

- Основные разработчики: отдел транспорта и связи, управление благоустройства, управление здравоохранения, управление общего и профессионального образования, отдел по работе со средствами массовой информации и связям с общественностью администрации Находкинского городского округа, управление внутренних дел Находкинского городского округа.

- Основные цели и задачи:

- Цель Программы: сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Задачи Программы: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; повышение эффективности системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

- Сроки и этапы реализации: Программа рассчитана на 2007-2012 годы и осуществляется в два этапа: 1 этап – 2007-2009 годы; 2 этап – 2010 –2012 годы.

- Перечень основных мероприятий Программы: техническое оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения; совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов; организация безопасной перевозки пассажиров общественным транспортом; пропаганда культуры поведения и организация эффективной системы взаимодействия участников дорожного движения; профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

- Исполнители Программы: управление благоустройства, управление образования, отдел транспорта и связи, управление здравоохранения, отдел по работе со средствами массовой информации и связям с общественностью администрации Находкинского городского округа, управление внутренних дел города Находки.

- Объем и источники финансирования: мероприятия Программы реализуются за счет средств краевого, местного бюджета и собственных средств предприятий. Общий объем финансирования Программы составит 212 475, 54 тыс.рублей

- Ожидаемые конечные результаты: сокращение в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и на 10% количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 2012 году по сравнению с 2005 годом. Сокращение количества лиц пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на 33%.

- Организация контроля за реализацией программы: контроль за реализацией программы осуществляют администрация Находкинского городского округа, Дума Находкинского городского округа.

- 1. Содержание проблемы и обоснование

- необходимости ее решения программными методами

- Проблема аварийности, связанная  с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

- В 2005 году на территории муниципального образования произошло 327 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 34 человека. По сравнению с 2004 годом число погибших возросло на 25,9%. Всего за период времени с 1994 года по 2004 год в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 380 человек. Из числа пострадавших около половины люди наиболее активного трудоспособного возраста (20-40 лет).

- Основными видами дорожно-транспортных происшествий в 2005 году в Находкинском городском округе являются наезды на пешеходов, столкновение, опрокидывание, наезд на препятствие и на стоящее транспортное средство. Свыше трех четвертей всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушением водителями транспортных средств  Правил дорожного движения Российской Федерации. Около трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Вследствие  выезда на полосу встречного движения регистрируется около 18% дорожно-транспортных происшествий. Каждое 12 дорожно-транспортное происшествие совершил водитель, находившийся в состоянии опьянения, каждый 11 – не имевший права на управление транспортным средством. Около 70% всех происшествий совершают владельцы личного автотранспорта.

- Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. За 2005 год количество пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, увеличилось и составило около 30% от числа всех пострадавших.

- Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- - постоянно возрастающей мобильностью населения;

- - уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- - нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

- Так современный уровень автомобилей в городе Находка составляет 326 единиц на 1 тыс. жителей (в России 200 единиц на 1 тыс. жителей, в крае 260 единиц на 1 тыс. жителей), тогда как дорожно-транспортная инфраструктура в городе соответствует уровню 60-100 единиц на 1 тыс. жителей.

- Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а так же рост количества дорожно-транспортных происшествий.

- Ожидаемые показатели аварийности в условиях отсутствия программно-целевого метода приведены в приложении 1.

- 2.Основные цели и задачи

- Основной целью мероприятий  по повышению безопасности дорожного движения является сокращение в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и на 10% количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 2012 году по сравнению с 2005 годом. Это позволит Находкинскому городскому округу приблизится к уровню безопасности дорожного движения, характерному для территорий с развитой автомобилизацией населения, снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.

- Условиями достижения целей  является решение следующих задач:

- - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

- Ожидаемая динамика снижения погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и  снижения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими приведена в приложении 2.

- 3. Сроки и этапы реализации Программы

- Реализация Программы осуществляется в два этапа в течении 2007 – 2012 годов.

- Срок реализации первого этапа Программы – 2007-2009 годы.

- Срок реализации второго этапа Программы – 2010 – 2012 годы.

- 4.Перечень основных мероприятий Программы

- Для реализации мероприятий Программы планируется осуществление следующих первоочередных решений:

- - создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения;

- - проведение пропагандистских  компаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

- - повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- - реализация проектов замены постов дорожно-патрульной службы техническими автоматическими системами контроля за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения Российской Федерации;

- - техническое перевооружение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел города Находки;

- - организация движения транспорта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- - предотвращение дорожных заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, применение современных средств технического регулирования (светофоры, дорожная разметка, дорожные знаки), автоматизированных систем управления движением;

- - обучение основам оказания первичной медицинской помощи работников служб, участвующих в проведении работ на месте дорожно-транспортного происшествия, лицам, пострадавшим в ДТП;

- - реализация проекта системы автоматического видеонаблюдения и контроля скоростного режима на дорогах города;

- - строительство автогородка для приобретения навыков дорожного движения детьми и подростками общеобразовательных учреждений города.

- В настоящем документе выделено 5 разделов (приложение 3):

- 1. Техническое оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения.

- 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.

- 3. Организация безопасной перевозки пассажиров общественным транспортом.

- 4. Пропаганда культуры поведения и организация эффективной системы взаимодействия участников дорожного движения.

- 5. Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

- Раздел 1. Техническое оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения.

- Комплекты видеофиксации правонарушений в сфере безопасности дорожного движения (по контролю за скоростным режимом и соблюдению Правил дорожного движения на перекрестках), установленные в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также очагах нарушения Правил дорожного движения, в значительной степени будут способствовать повышению транспортной дисциплины. Наибольшую эффективность применение комплектов видеофиксации нарушений даст на наиболее оживленных участках улично-дорожной сети города.

- Приобретение специального транспорта, оборудованного средствами контроля позволит  улучшить надзор за соблюдением Правил дорожного движения участниками дорожного движения.   Мероприятия по данному разделу на 2007 год приведены в приложении 6.

- Раздел 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.

- Установка табло отсчета обратного времени на светофорных объектах в районе пешеходных переходов позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

- В последние годы участились случаи падения автотранспортных средств на железно-дорожное полотно. Для предотвращения данного вида дорожно-транспортных происшествий требуется устройство барьерных ограждений.

- В настоящее время на автомобильных дорогах общего пользования  Находкинского городского округа установлено 1700 дорожных знаков. В соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 срок службы дорожного знака составляет 5-7 лет.  В целях обеспечения безопасности дорожного движения необходимо ежегодно, в установленные сроки производить замену не менее 570 поврежденных, выцветших, плохо читаемых дорожных знаков и установку 150 недостающих.

- На улично-дорожной сети города 90% существующих светофорных объектов старого образца, то есть с применением стеклянных линз и лампочек. Необходима замена всех светофорных объектов на светодиодные. Кроме того, что это обеспечит безопасность дорожного движения (значительно лучшая видимость цвета в дневное время), эта замена позволит сэкономит затраты на электрическую энергию, как светодиодные объекты менее энергоемки. Мероприятия по данному разделу на 2007 год приведены в приложении 7.

- Раздел 3. Организация безопасной перевозки пассажиров общественным  транспортом.

- Для организации безопасной перевозки пассажиров необходимо обновление подвижного состава автобусов. Парк автобусов стремительно стареет. Для

- обеспечения безопасной перевозки пассажиров на городской маршрутной сети общественным транспортом необходимо плановое обновление подвижного состава автобусов.

- Отслеживание за работой автобусов на маршрутной сети, соблюдение ими установленного скоростного режима, времени работы на маршруте, осуществление обратной связи с водителями автобусов возможно будет после внедрения  автоматизированной навигационной системы контроля.

- Для проведения комплексного обследования состояния маршрутной сети необходимо проведение два раза в год (весна и осень) проверок, на основании которых составляется план работ по устранению выявленных возможных мест аварийности на маршрутной сети.

- Раздел 4. Пропаганда культуры поведения и организация эффективной системы взаимодействия участников дорожного движения.

- В свете обучения сотрудников ОГИБДД оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, на базе станции скорой медицинской помощи будет организовано проведение учебы личного состава ОГИБДД УВД по г.Находка по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

- На территории Находкинского городского округа на период 2007-2012гг планируется проведение акций «Внимание дети», «Внимание-пешеход», «Вежливый водитель», «Зебра», «Автобус» в среднем шести мероприятий в год. В целях повышения активности участников проводимых мероприятий, привлечения максимально возможной аудитории к участию, предусмотрено поощрение победителей и наиболее выдающихся участников проводимых мероприятий посредством вручения призов и ценных подарков.

- В период 2007-2012г.г. планируется осуществлять прокат тематической телепередачи «Безопасная дорога» на каналах местного телевидения по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения. В целях формирования у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах города планируется размещение информационных баннеров, плакатов и стендов. Местами размещения наглядных информационных материалов являются дороги, кинотеатры и т.д. Кроме того, предусматривается ежегодное изготовление и приобретение листовок по безопасности дорожного движения формата А5, которые планируется распространять на территориях авторынков, в школах, в учебных заведениях и в салонах общественного транспорта города.

- Раздел 5. Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

- Для обучения детей Правилам дорожного движения  организуются игровые мероприятия: «Безопасное колесо», « Светофор», «Письмо водителю».

- Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и для организации работы в детских учебных заведениях по пропаганде соблюдения

- Правил дорожного движения необходимо оформить подписку на газету «Добрая дорога детства».

- Предусматривается организация детского автогородка, где будут установлены основные дорожные знаки и  выполнена дорожная разметка, позволяющие приобретать навыки безопасности движения пешеходов в условиях дорожного движения у детей дошкольного возраста, дети школьного возраста на велосипедах  будут приобретать навыки движения на дорогах.

- Перечень мероприятий по реализации Программы с указание исполнителей, сроков исполнения и объемам финансирования на 2007 – 2012 годы приведен в приложении 1.

- Перечень мероприятий по реализации Программы с указанием исполнителей и объемам финансирования на очередной финансовый год утверждается приложением к Программе.

- 5. Механизм реализации Программы

- Заказчик Программы – администрация Находкинского городского округа в соответствии с принимаемыми местным бюджетом расходными обязательствами по финансированию Программы в очередном финансовом периоде принимает решения о реализации программных мероприятий путем издания  соответствующих правовых актов. Реализация Программы обеспечивается исполнителями на основе муниципального заказа, осуществляющими действия по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) мероприятий Программы путем проведения торгов, в целях заключения с ними контрактов, в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- 6. Ресурсное обеспечение Программы

- При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация с аварийностью, социальная значимость проблемы безопасности дорожного движения, а так же возможность её решения при федеральной и региональной поддержке.

- Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств  регионального, местного бюджета и внебюджетных средств.

- Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2007-2012 годах составит 212475,54 тыс. рублей. Финансирование Программы из местного бюджета составит 55177,3 тыс. рублей, в том числе по годам 2007 год- 5219,3 тыс. рублей, 2008 год – 10615,6 тыс. рублей, 2009 год – 8120,6 тыс. рублей, 2010 год – 10570,6 тыс. рублей, 2011 год – 13075,6 тыс. рублей, 2012 год – 7575,6 тыс. рублей.

- Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на очередной финансовый год с учетом возможностей местного бюджета.

- Распределение средств муниципальной целевой Программы в соответствии с функциональной классификацией расходов местного бюджета  приведено в приложении 4.

- Объем финансирования муниципальной целевой Программы приведен в приложении 5.

- 7. Оценка эффективности реализации Программы

- Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы, в качестве которых выбраны сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

- В 2012 году по сравнению с 2004 годом ожидается сокращение количества лиц, погибших за год на 9 человек и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 24 единицы. Всего за время реализации Программы будут сохранены жизни 21 человека по сравнению с ситуацией отсутствия программно-целевого метода. Мероприятия Программы, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городе, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, непосредственно влияют на сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

- 8.Система контроля за реализацией Программы

- В ходе реализации Программы управление благоустройства администрации Находкинского городского округа обеспечивает текущее управление и контроль за реализацией Программы, координацию деятельности исполнителей Программы. Ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств совместно с финансовым управлением администрации Находкинского городского округа уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав её участников.

- Исполнители Программы ежеквартально отчитываются перед управлением благоустройства администрации Находкинского городского округа о выполнении программных мероприятий и эффективности использования выделенных средств.

- Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа в установленном порядке направляет информацию о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств в управление финансов, управление экономики, планирования и ценообразование администрации Находкинского городского округа, заместителю главы Находкинского городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

- Глава Находкинского городского округа												О.Г. Колядин

- 9 октября 2007 года

- № 86-Р

- Приложение 1

- к муниципальной целевой программе

- «Повышение безопасности

- дорожного движения в Находкинском

- городском округе на 2007-2012 годы»

- Ожидаемые показатели аварийности

- в условиях отсутствия программно-целевого метода

|  | 2006г | 2007г | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество лиц погибших в результате ДТП, чел. | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 |
| Количество ДТП с пострадавшими | 328 | 328 | 329 | 329 | 330 | 331 | 332 |

- Приложение 2

- к муниципальной целевой программе

- «Повышение безопасности

- дорожного движения в Находкинском

- городском округе на 2007-2012 годы»

- Ожидаемая динамика достижений показателей Программы

|  | Всего 2006-2012 гг. | 1 этап 2006 2007 |  | 2-й этап 2008 2009 2010 2011 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2004 г.), чел. | 25 | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Снижение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с 2004 г.), ед. | 66 | -2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 18 | 24 |

- Приложение 3

- к муниципальной целевой программе

- «Повышение безопасности

- дорожного движения в Находкинском

- городском округе на 2007-2012 годы»

- Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой Программы

- «Повышение безопасности дорожного движения в Находкинском городском округе 2007–2012 годах»

| № | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Срок исполнения | Объем финансирования всего 2007-2012гг., тыс. руб. | Объем финансирования 2007г., тыс. руб. | Объем финансирования 2008г., тыс. руб. | Объем финансирования 2009г., тыс. руб. | Объем финансирования 2010г., тыс. руб. | Объем финансирования 2011г., тыс. руб. | Объем финансирования 2012г, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Техническое оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение комплекта видеофиксации нарушений Правил дорожного движения РФ для УВД г. Находки, 4 комплекта: ул. Шоссейная (пер ТМТ), Северный пр.,9, Находкинский пр.,100, Находкинский пр., 45 | УВД г. Находки | Краевой бюджет | 2007г | 800,0 |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 1.2 | Приобретение специального транспорта, оборудованного средствами контроля и выявления правонарушений для ДПС ГИБДД УВД г. Находки - 30 ед. специального автотранспорта | УВД г. Находки | Краевой бюджет | 2008-2012гг | 13967,1 | 931,14 | 2327,85 | 2327,85 | 2327,85 | 3724,56 | 2327,85 |
| 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка табло отсчета обратного времени на светофорных объектах в р-не пешеход. переходов | Упр. благоустройства | Мест. бюджет | 2007-2012гг. | 633,0 | 33,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 2.2 | Строительство надземных пешеходных переходов | Упр. благоустройства | Мест. бюджет | 2008-2012гг | 20000,0 | - | 5000,0 | - | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| 2.3 | Обустройства наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | Упр. благоустройства | Мест. бюджет | 2007, 2009, 2011гг | 6700,0 | 1700,0 | - | 2500,0 | - | 2500,0 | - |
| 2.4 | Снижение уровня аварийности в местах концентрации ДТП на автодорогах города, замена и установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки | Упр. благоустройства | Мест. бюджет | 2007–2011гг | 14952,0 | 2952,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | - |
| 2.5 | Осуществление работ по замене ламповых светофорных объектов на светодиодные | Упр. благоустройства | Мест. бюджет | 2007-2012гг | 9375,0 | - | 1875,0 | 1875,0 | 1875,0 | 1875,0 | 1875,0 |
| 3. Организация безопасной перевозки пассажиров общественным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение подвижного состава автобусов в количестве 40 штук | Пассажирские АТП | Ср-ва предп. | 2007-2012гг | 48360,0 | 9360,0 | 7800,0 | 7800,0 | 7800,0 | 7800,0 | 7800,0 |
| 3.2 | Внедрение автоматиз. навигационной системы контроля за работой автобусов на городских маршрутах | Отдел трансп. и связи, пассажирские АТП | Ср-ва предприятий | 2008-2012гг | 3500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - |
| 3.3 | Проведение комплексных сезонных обследований маршрутной сети, по которым проходит общественный транспорт. | Отдел трансп. и связи, ГИБДД УВД Находки | - | 2007-2012гг | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.Пропаганда культуры поведения и организация эффективной системы взаимодействия участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обучение сотрудников ОГИБДД оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП | УВД Находки, упр. здравоохр. | Местный бюджет | 2007-2012гг | 144,0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4.2 | Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Автобус». | УВД Находки | Спонсорские ср-ва | 2007-2012гг | 864,0 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 4.3 | Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения. | Отдел по СМИ и связям с обществ. | Местный бюджет | 2007-2012гг | 390,0 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 |
| 4.4 | Создание тематической наружной социальной рекламы, а так же размещение материалов в общественном транспорте, кинотеатрах | УВД Находки | Спонсорские ср-ва | 2007-2012 | 1800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 4.6 | Приобретение электронно-вычислительной и оргтехники для технического оснащения ОГИБДД УВД г. Находки | УВД Находки | Краевой бюджет | 2007-2010гг | 50,44 | 5,82 | 4,15 | 21,5 | 18,97 |  |  |
| 5. Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение детских мероприятий: «Безопасное колесо»; выставка детского рисунка и поделок «Светофор»; конкурс рисунков и сочинений «Письмо водителю». | Упр. образов., ОГИБДД УВД Находки | Местный бюджет | 2008-2012гг | 150,0 | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 5.2 | Организация подписки образовательных учреждений города на газету «Добрая дорога детства» | Упр. образов. | Мест. бюджет | 2007-2012г | 69,3 | 6,3 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 5.3 | Организация детского автогородка | Упр. благоустр., ОГИ БДД УВД Находки | Местный бюджет | 2008-2009гг | 100,0 | - | 50,0 | 50,0 | - | - | - |
|  | ИТОГО по всем разделам В том числе: краевой бюджет местный бюджет средства предприятий |  |  |  | 121854,84 14817,54 52513,3 54524,0 | 17016,26 936,96 4775,3 11304 | 21947,6 2532,0 10171,6 9244,0 | 19469,95 2549,35 7676,6 9244,0 | 20917,42 2546,82 10126,6 8244,0 | 23403,45 2527,85 12631,6 8244 | 19100,16 3724,56 7131,6 8244 |

- Приложение 4

- к муниципальной целевой программе

- «Повышение безопасности

- дорожного движения в Находкинском

- городском округе на 2007-2012 годы»

- Распределение средств муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Находкинском городском округе на 2007-2012 годы»

- в соответствии с функциональной классификацией расходов местного бюджета

| Наименование | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Благоустройство и содержание дорог | 4 685 | 10045 | 7545 | 9995 | 12495 | 6995 |
| Образование | 6,3 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| Здравоохранение | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Средства массовой информации | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| ИТОГО | 5219,3 | 10615,6 | 8120,6 | 10570,6 | 13075,6 | 7575,6 |

- Приложение 5

- к муниципальной целевой программе

- «Повышение безопасности

- дорожного движения в Находкинском

- городском округе на 2007-2012 годы»

- Объем финансирования муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Находкинском городском округе на 2007-2012 годы»

| Основные Программные мероприятия | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Техоснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения | 931,14 | 2527,85 | 2527,85 | 2527,85 | 2527,85 | 3724,56 |
| Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов | 4685 | 9995 | 7495 | 9995 | 12495 | 6995 |
| Организация безопасной перевозки пассажиров общественным транспортом | 10860 | 8800 | 8800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| Пропаганда культуры поведения и организация эффективной системы взаимодействия участников дорожного движения | 533,82 | 532,15 | 554,5 | 551,97 | 538 | 538 |
| Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | 6,3 | 92,6 | 92,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |

- Приложение 6

- к муниципальной целевой программе

- «Повышение безопасности

- дорожного движения в Находкинском

- городском округе на 2007-2012 годы»

- Мероприятия по техническому оснащению подразделений, осуществляющих контрольные

- и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, организации безопасной перевозки пассажиров общественным транспортом, и пропаганде культуры поведения и организации эффективной системы взаимодействия участников дорожного движения на 2007 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Техническое оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение спец. автотранспорта, оборудов. средствами контроля и выявления нарушений для ДПС ГИБДД (2 ед.) | Краевой бюджет | 931,14 | Администрация Приморского края |
|  | Итого по разделу 1 |  | 931,14 |  |
| 2.Организация безопасной перевозки пассажиров общественным транспортом |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение 10 автобусов | Средства предприятий | 9360 | Пассажирские АТП |
| 2.2 | Внедрение автоматизир. навигационной системы контроля за работой автобусов на городских маршрутах | Средства предприятий | 1500 | Пассажирские АТП |
| 2.3 | Проведение сезонного обследов. маршрутной сети | - | - | Отдел транспорта и связи администрации НГО |
|  | Итого по разделу 2 |  | 10860 |  |
| 3. Пропаганда культуры поведения и организация эффективной системы взаимодействия участников дорожного движения |  |  |  |  |
| 3.1 | Обучение сотрудников ОГИБДД оказанию первой медпомощи | Местный бюджет | 24 | Управление здравоохранения администрации НГО |
| 3.2 | Проведение широкомасштаб. акций «Внимание-дети», «Внимание-пешеход», «Вежливый водитель», «Зебра», «Автобус» в кол-ве 5 мероприятий. Изготов. и размещение 3 баннеров в при проведении акций и приобретение призов участникам | Местный бюджет | 144 | Управление внутренних дел г. Находки |
| 3.3 | Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения | Местный бюджет | 60 | Отдел по СМИ и связям с общественностью администрации НГО |
| 3.4 | Создание тематической наружной рекламы, размещение материалов в местах общей доступности | Местный бюджет | 300 | Управление внутренних дел города Находки |
| 3.5 | Приобретение электронно-вычислитель-ной и оргтехники для технического оснащения ГИБДД | Краевой бюджет | 5,82 | Управление внутренних дел города Находки |
|  | Итого по разделу 3 |  | 533,82 |  |
| 4. Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация подписки образов. учреждений города на газету «Добрая дорога детства» | Местный бюджет | 6,3 | Управление образования администрации НГО |
|  | Итого по разделу 4 |  | 6,3 |  |
|  | Итого по всем разделам программы |  | 12331,26 |  |

- Приложение 7

- к муниципальной целевой программе

- «Повышение безопасности

- дорожного движения в Находкинском

- городском округе на 2007-2012 годы»

- Мероприятия по совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов

| № п/п | Наименование мероприятия | Участок автодороги, намеченный к ремонту, км | Стоимость на 2007 г., тыс.руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка табло отсчета обратного времени на светофорных объектах | Светофорный объект в районе центральной площади | 33 | Упр. благоустройства администрации НГО, МП «Автоспектрас» |
| 2 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | Участок автодороги вдоль Находкинс. пр. от ост. «Рыбпорт» до ост. «Заводская», 0,6 км | 1700 | Упр. благоустройства администрации НГО, подрядная организация |
| 3 | Замена и установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки | На магистральных и внутриквартальных дорогах | 2952 | Упр. благоустройства администрации НГО, МП «Автоспектрас» |
|  | Итого |  | 4685 |  |

Официальный сайт администрации Находкинского городского округа

2007 г.